- 关于塔城地区自治区第一轮第三批生态环境保护督察反馈问题（序号37）

- 整改情况的公示

根据《塔城地区贯彻落实第一轮第三批生态环境保护督察报告整改方案》，自治区第一轮第三批生态环境保护督察报告反馈问题（序号37）已完成整改，现将具体情况予以公示：

- 一、整改任务

- 对3家取得采矿证的花岗岩开采企业的采矿证证载面积进行审核，对没有办理草原征占手续、破坏草原等行为，按照《中华人民共和国草原法》相关规定进行处理，按照“一矿一恢复方案”开展恢复工作。

- 二、整改时限

- 2024年底前。

- 整改目标

- 加大草原资源保护力度，依法依规使用草原。

- 四、整改措施

1、督促托里县从事花岗岩石材资源开发的3家企业，对未办理草原征占用手续的2.3万亩草场，制定完成“一矿一恢复方案”，提交县级人民政府或授权单位批准后报地区林草局备案。

2、督促托里县新疆花岗岩石材公司、托里县天和石业总公司、托里县锐辉石材公司委托有资质的单位开展生态环境损害评估，编制完成生态环境损害评估报告，根据评估报告完成生态环境损害赔偿。

3、按照“一矿一恢复方案”中的要求，采矿形成的露天采坑及采坑周边水土保持、植被、土壤破坏等生态问题进行生态恢复。结合地形地貌实际情况，采取“以场内地形随坡就势，削高填低，覆土绿化、随坡就势”等方式进行修复，保持与周边地貌相协调。修筑不大于25°的边坡，消除地质灾害隐患，对恢复区进行草原植被恢复。针对修复点位自然资源、气候环境条件特点、土壤状况，采用播撒草种、施肥、管护等措施对损毁草原进行恢复。

五、完成情况

- 1、3家花岗岩开发企业针对未办理草原征占用手续的2.3万亩草场，结合企业实际情况制定“一矿一恢复方案”6份（含3家子公司），已报人民政府批复并报地区林草局备案。

- 2、3家花岗岩开采企业委托有资质的单位开展生态环境损害评估，并编制了生态环境损害评估报告。根据编制的生态环境损害评估报告，企业与政府(指定单位）签订了生态环境损害赔偿协议，并完成1443299.92元生态环境损害赔偿金交纳。

3、对照“一矿一恢复方案”中的施工进度，3家花岗岩开采企业2024年无恢复治理任务。

公示时间：2024年12月16日至27日，共计10个工作日。如有异议，请在公示期间来电来函如实反映。

牵头责任单位电话（传真）:0901-6227119

邮箱:2432809098qq.com