- 关于塔城地区自治区第一轮第三批生态环境保护督察反馈问题（序号38）

- 整改情况的公示

根据《塔城地区贯彻落实第一轮第三批生态环境保护督察报告整改方案》，自治区第一轮第三批生态环境保护督察报告反馈问题（序号38）已完成整改，现将具体情况予以公示：

一、整改任务

对3家花岗岩开采企业、13家花岗岩加工企业超出批准范围越界堆料进行清理，对超过批准用地范围越界侵占草原问题，按照《中华人民共和国草原法》相关规定开展生态损害赔偿，并对涉及破坏生态、破坏草原的违法行为按照《塔城地区贯彻落实自治区第一轮第三批生态环境保护督察报告整改方案》（塔地党发〔2023〕27号）要求进行处理。

- 二、整改时限

- 2024年底前。

- 整改目标

- 加大草原资源保护力度，依法依规使用草原。

- 四、整改措施

1.按照《中华人民共和国民法典》《生态环境损害赔偿管理规定》等法律法规中“谁破坏、谁治理”“边开采、边治理”的原则，对越界堆放和侵占草原问题开展清理。

2.对超出草原征占用审核审批规定的面积、范围开展生态损害赔偿，对涉及破坏生态、破坏草原按照《塔城地区贯彻落实自治区第一轮第三批生态环境保护督察报告整改方案》（塔地党发〔2023〕27号）要求进行处理。

五、完成情况

1、托里县对3家花岗岩开采企业、13家加工企业越界堆放及侵占草原面积进行了现地核实，确定越界堆料面积分别为157.47亩、500.26亩，并对越界堆料开展了清理。

- 2、对超出草原征占用审核审批规定面积的3家花岗岩开采企业、13家加工企业均委托有资质的单位开展生态环境损害评估，并编制了生态环境损害评估报告19份（含3家花岗岩开采企业子公司），企业与政府(指定单位）签订了赔偿协议。3家花岗岩开采企业、13家加工企业完成174.21万元生态环境损害赔偿金的交纳。对13家企业涉及破坏植被行为依据《草原法》、《森林法》的有关规定进行了立案。

公示时间：2024年12月16日至27日，共计10个工作日。如有异议，请在公示期间来电来函如实反映。

牵头责任单位电话（传真）:0901-6227119

- 邮箱:2432809098qq.com