塔城地区2020年综合业务楼及设备建设项目2010-2018年结余资金项目支出绩效评价

报告

（ 2020年度）

项目名称：综合业务楼及设备建设项目2010-2018年结余资金项目

实施单位（公章）：塔城地区妇幼保健院

主管部门（公章）：塔城地区卫健委

项目负责人（签章）：哈迪夏·阿布都拉

填报时间：2021年4月12日

目  录

一、基本情况	1

二、绩效评价工作开展情况	9

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	14

四、绩效评价指标分析	16

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	21

七、其他需要说明的问题	21

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

十二五期间，按照《中共塔城地区委员会2013年第四次委员会议纪要》地、市妇幼保健院整合的要求，塔城地市妇幼保健院综合业务楼项目投入建设，总投资2500万元，其中：前期费用共计270万元；主体工程、附属工程及附属设施的土建部分：工程立项2500万元，财政决算定案价247万元；另：塔城地、市妇幼保健院综合业务楼配套设施及专用设施合同价724万元。(1、配套设施包括：电梯、消防水池、备用电源发电机组、电力安装、自来水管线、污水处理系统、监控设备等共计297万元。2、专用设备包括：洁净手术室、病房设备带、手术室设备、检验科设备及仪器共计362万元；3、专用家具：病床、病房衣柜、候医椅、静脉注射架椅、导诊台、护士站、医生办公桌、窗帘共计65万元)该项目合计总支出为344万元，已支付2500万元，塔城地、市妇幼保健院综合业务楼主体工程款和配套设施及专用设施，缺口资金为941万元(其中：工程欠款625万元、设备采购尾款116万元供应室设备预算200万元)。根据单位职能和使用业务楼情况、债务与债权划分由塔堿地区妇幼保健院承担401万元，主要用于支付设备采购尾款和供应室建设设备。塔城市妇幼保健院承担540万元主要支付综合业务楼主体工程款。根据资产管理规定塔城地区妇幼保健院对原旧办公楼进行拍卖，拍卖金额为291万元，其中189万元用于偿还辽宁援建款,102万元用于弥补塔城地、市妇幼保健院综合业务楼建设的缺口。又经我单位争取地区行署同意把偿还辽宁援建款189万重新补充拨付给我单位，用于业务楼债务还款。根据目前遗留债务情况，其中189万元可基本满足偿还业务楼工程款，调整该资金使用用途用于偿还业务楼工程款和设备等附属设施。

- 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：塔城地、市妇幼保健院综合业务楼按照行署批复的《关于地区妇幼保键院申请对原业务用房进行处置的建议》要求，缺口资金由地、市妇幼保傻院共同负担，塔城市负担540万元(列入2018年政府隐形债务)，地区负担剩余部分183.46万元。2020年下达地区妇幼保健计划生育服务中心“塔城市妇幼保健院业务楼及设备工程补充建设项目”辽宁援建资金189万元，主要用于支付塔城地市妇幼保健院综合业务楼欠款、设备工程尾款。

国家基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。塔城地区妇幼保健计划生育服务中心作为公办医疗卫生机构，担负着全塔城地区人民群众的妇女儿童保健、医疗卫生服务责任，单现有的医疗卫生用房和整体设施条件严重影响了妇幼保健和医疗卫生工作的开展，不能够满足服务人民群众对公共卫生服务的需要，亟待新建院区改善当前的用房条件。

升级改造后的塔城地区妇幼保健计划生育服务中心，将使保健院的整体硬件条件得到极大地改善，有利于向人民群众提供妇幼保健、医疗卫生服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求，提高人民疾病预防和卫生保健水平。

综上所述，在足额支付“塔城市妇幼保健院业务楼及设备工程补充建设项目”资金前提下，189万元统筹用于解决单位基本运转、购置必要医疗设备及信息化建设。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资189万元，其中：财政本级资金189万元。项目实际支出58.45万元，支出率为30.92%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资189万元，按照《地区妇幼保健院资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合综合业务楼及设备建设项目专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循地区妇幼保健院综合业务楼及设备建设项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目资金来源于《关于下达对口支援塔城地区2010-2018年结余资金项目计划的通知》，辽宁援建资金189万元。项目资金到位189万元，文件中批复的资金，用于支付项目实施进程中的各项费用项目预算资金。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

项目资金按我单位开展工作有序地进行支付需求，项目支出保障了项目资金按我单位开展工作有序地进行支付需求，项目支出保障了综合业务楼建设项目2020年正常开展业务工作运转。1、基于妇幼健康信息化顶层设计，完成妇幼信息资源整合与数据架构设计，为全市妇幼健康信息平台建设做好技术指导。

2、完善妇幼健康服务与管理信息化建设内容，建设市级妇幼健康信息平台，实现儿童保健、妇女保健与计划生育技术服务、妇幼健康综合管理三个妇幼健康系统建设，有效整合分散的妇幼健康数据资源，形成统一的妇幼健康信息标准与规范，实现妇幼健康数据的统一管理。

3、完成对各市妇幼保健机构及相关医疗保健机构中妇幼业务数据的采集及汇总，实现更高层面的数据统计分析和综合应用，全面、真实、权威地掌握我市儿童和妇女的健康状况，从而优化妇幼保健业务流程，加强妇幼健康服务管理，健全妇幼健康管理体系。

4、在妇幼健康服务与管理信息化应用集成门户内，对妇幼中心现有预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理信息系统、全市出生医学证明管理信息系统、全市母子健康手册管理信息系统，规范管理及应用，为全民健康保障信息化工程项目提供数据支撑，满足与全民健康保障信息化工程项目间的业务应用融合、数据互联互通。

5、遵循“全民健康保障信息化工程”中的数据交换平台技术要求，基于妇幼中心现有的信息化基础，实现与市级妇幼业务系统的数据交换与信息共享.

6、在项目建设过程中，按照国家卫生计生委信息安全相关要求，建立完善信息安全技术和管理保障体系，保障信息平台、系统及信息安全可靠。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《地区妇幼保健院项目资金绩效管理方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《地区妇幼保健院项目资金绩效管理方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

评价目的：为全面了解2020年塔城地区妇幼保健院项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，使用中央、自治区、地方项目资金，落实综合业务楼及设备建设项目工作目标管理考核机制，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，《关于印发<塔城地区全面实施财政支出绩效管理的工作方案>的通知》等文件精神，对我院2020年度“综合业务楼及设备建设”项目进行绩效评价，参照《自治区预算绩效管理文件制度汇编》等相关政策文件与规定，从财政专项资金补贴的角度探寻我院2020年度“综合业务楼及设备建设”项目的效率和效益，提出有针对性的建议，提高对“综合业务楼及设备建设”项目的有效利用度，进一步提升“综合业务楼及设备建设”工作的水平。

2、绩效评价的对象

评价对象为“综合业务楼及设备建设”项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

3、绩效评价的范围

本次评价从“综合业务楼及设备建设”项目决策、项目管理、项目产出项目效益四个维度进行评价，综合业务楼及设备建设有关的交通差旅、试剂耗材、培训、人力成本、健康教育、宣传材料、信息维修维护、公车运行、办公用品等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5，项目过程权重占5，项目产出权重值占50，项目效益权重值占40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对综合业务楼及设备建设项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96.99分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为5分，得分率为100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.99分，得分率为99.68%。项目产出类指标权重为50分，得分为50分，得分率为100%。项目效益类指标权重为40分，得分为37分，得分率为92.5%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 1 | 0.99 | 99.68% | 0.99 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 经费保障人数 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 经费保障覆盖率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 资金拨付及时率 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 项目支出成本 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 社会效益 | 业务保障能力提升 | 15 | 15 | 12 | 80% | 12 |
|  |  |  | 有效控制突发公共卫生事件 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 满意度 | 服务人群满意度 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面对项目的决策进行考察，项目决策类指标分值5分，实际得分5分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

| 项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目立项 | 1 | 100% | 1 |
| 绩效目标 | 2 | 100% | 2 |
| 资金投入 | 2 | 100% | 2 |
| 合计 | 5 | 100% | 5 |

对于“项目立项”，综合业务楼及设备建设项目，设置了较为详细的项目支出绩效目标，但项目绩效目标的设置，未能完全具有精细化要求。根据评分标准，该指标扣1分，实际得分1分。

对于“绩效目标”，综合业务楼及设备建设项目根据《关于下达对口支援塔城地区2010-2018年结余资金项目计划的通知》文件要求，我院按要求将综合业务楼及设备建设项目列入2020年预算。决策有文件依据，根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。

对于“资金投入”，该项目辽宁援建资金189万元，辽宁援建预算资金189万元，均按时到位。资金有效保证了工程的实施。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。

- 项目过程情况

项目过程指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等5个方面对项目的管理情况进行考察。项目过程类指标分值5分，实际得分4.99分，得分率为99.8%。项目过程指标得分情况如表所示。

| 项目过程指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 资金到位率 | 1 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 1 | 30.92% | 0.99 |
| 资金使用合规性 | 1 | 100% | 1 |
| 管理制度健全性 | 1 | 100% | 1 |
| 制度执行有效性 | 1 | 100% | 1 |
| 合计 | 5 | 83.2% | 4.99 |

对于“资金到位率”，项目资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分1分。

对于“预算执行率”，项目资金预算数189万元，全年执行数为58.45万元，执行率为30.92%。根据评分标准，该指标扣5.88分，实际得分0.99分。

对于“资金使用合规性”项目按照专项资金列支的范围使用资金，支出范围合规；资金支出能按财务制度执行，并能按国库集中支付制度规定执行，不存在资金违纪违规使用情况。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分1分。

对于“管理制度健全性”，项目机构健全，分工明确，不存在不相容岗位兼任情况。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分1分。

对于“制度执行有效性”，组建了党组副书记书记张国荣为组长，相关科室负责人为成员的项目建设领导小组，认真组织项目实施。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分1分。

- 项目产出情况

综合业务楼及设备建设项目作为政府工作的一项重要内容,为改善居民健康发挥了重要的作用，综合业务楼及设备建设项目是提升医疗设备及信息化建设软件配套的应用，解决影响健康的卫生问题的群体性策略,其可持续发展已经成为新的国际共识。项目的的建成将会促进塔城市整体医疗卫生服务能力得到提高，特别是妇女儿童健康保健方面。同时，由于设施完善的妇幼保健院的建成也会使该塔城市南部城区环境得到改善项目的实施已日益受到各级政府和社会广泛重视,推进综合业务楼及设备建设项目需要持续关注和重点研究，可以极大提升保健院妇幼保健和医疗卫生条件，树立良好的医疗卫生机构形象。

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值50分，实际得分50分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。

| 项目绩效指标得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 产出数量 | 总建筑面积 | 15 | 100% | 15 |
| 产出质量 | 部分工程验收合格率 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 工程计量拨款及时率 | 15 | 100% | 15 |
| 成本情况 | 平均单位工程造价 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 |  | 50 | 100% | 50 |

对于“产出数量”，专用设备购置，预期指标值=1批，指标完成值1批，指标完成率100%；

对于“产出质量”，验收合格率，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

对于“产出时效”，购置验收通过率，预期指标值≤100%，指标完成值100%，指标完成率100%；项目完成控制时间，预期指标=1年，指标完成值1年，指标完成率100%；

对于“成本情况”，项目购置成本控制，预期指标值≤60万元，指标完成值58.45万元，指标完成率97.42%；

（四）项目效益情况

项目绩效主要从项目产出的效果的社会效益、生态效益、服务对象满意度3个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分37分，得分率为92.5%。项目绩效指标得分情况如表所示。

| 项目绩效指标得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| - 社会效益 | - 业务保障能力提升 | - 15 | - 80% | - 12 |
| - 生态效益指标 | - 绿化率 | - 15 | - 100% | - 15 |
| - 服务对象满意度 | - 服务人群满意度 | - 10 | - 100% | - 10 |
| - 合计 |  | - 40 | - 92.5% | - 37 |

- 对于“经济效益指标”，政府采购率，预期指标=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

- 对于“社会效益指标”，业务保障能力提升，预期指标值有所提升，指标完成值有所提升，指标完成率100%；

- 对于“生态效益指标”，提高就医环境和业务人员满意率，预期指标值≥95%，指标完成值95%，指标完成率100%；

- 对于“可持续影响指标”，节能环保、适宜患者就医，预期指标值中长期，指标完成值中长期，指标完成率100%；

- 对于“服务对象满意度指标”，被督导的单位的满意度分析结果为非常满意。预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

- 严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。做到项目手续完备、资料齐全、专款专用、专人负责、账目清楚。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在问题：项目绩效管理缺乏经验，绩效系统性整体性较弱化，有待强化。

2、原因分析：在项目具体执行过程往往只重视预算执行情况，忽视产出和效果，项目实施过程中需提供行之有效的绩效管理办法和评价机制。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 综合业务楼及设备建设项目-2010-2018年结余资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区妇幼保健院 |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 189 | 189 |  | 58.45 | 30.93% |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 189.00 | 189.00 |  | 58.45 | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 塔城地市妇幼保健院综合业务楼及设备工程补充建设项目资金，用于解决单位基本运转、购置必要医疗设备及信息化建设。 |  |  |  |  |  | 塔城地市妇幼保健院综合业务楼及设备工程补充建设项目资金，用于解决单位基本运转、购置必要医疗设备及信息化建设。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置 |  |  | =1批 | 1批 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 购置验收通过率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成控制时间 |  |  | =1年 | 1年 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目购置成本控制 |  |  | ≤60万元 | 58.45万元 |  | 项目支出减少 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提高就医环境和业务人员满意率 |  |  | ≥95% | 95% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 节能环保、适宜患者就医 |  |  | 中长期 | 中长期 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 |  |  | =100% | 100% |  |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 0.99 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 15 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 27 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |