塔城地区文化体育广播电视和旅游局

塔城文化中心提升改造项目绩效评价报告

（2020年度）

项目名称：塔城文化中心提升改造项目

项目实施单位：塔城地区文化体育广播电视和旅游局

单位负责人：柴红华

项目负责人：石蕾

二〇二一年四月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景、历史概况

文化娱乐生活已经是现代社会人们生活的重要组成部分，文化经济是城市现代化的重要标志之一。作为休闲娱乐经济的重要组成部分，文化娱乐经济是衡量一座城市经济发展水平、居民生活质量和环境投资的“晴雨表”。塔城地区的文化生活、消费显得颇为单调，除了 KTV、电影院外，市民几乎想不到别的可以文化消遣消费娱乐的场所。塔城地区的快速城镇化进程，已经具备了发展“文化娱乐经济”的硬件条件。随着经济快速发展、生活质量的提高以及人们消费观念的更新和休闲时间的增多，文化娱乐经济逐渐成为城市经济的重要组成部分。为推进文化中心文化娱乐旅游配套设施建设，能够为市民群众提供更加丰富、充实、安全、便利的夜生活，提高人民群众生活品质；有利于促进各行业之间的互动，取长补短，实现塔城地区文化娱乐经济高起点、跨越式发展；有利于促进文化旅游行业的发展，培育现代旅游服务业的新增点；有利于提高城市的知名度和美誉度，提升城市的竞争力和影响力，为塔城市再造一张“金名片”；有利于推进文化娱乐设施建设，有效提升城市环境。因此改造完善文化旅游设施反映塔城地区的文化面貌，不仅有利于全面深入展示塔城地区独具特色的文化资源、深刻反映塔城地区践行习近平生态文明思想的巨大成果，而且有利于与手风琴展厅、民俗展厅等形成聚合效应，丰富充实塔城旅游业态，对塔城地区民俗展示、文化旅游都具有重要的现实意义。为充分展示“手风琴展厅、油画展厅、书画苑、民俗展厅”的城市风采和新兴之城特色，对加强城乡规划、建设和管理，扩大城市规模，完善城市功能，美化城市环境，提升城市品质，着力打造绿色现代塔城城市，是塔城市提出的城市建设思路之一。根据这一思路，塔城市积极开展城市美化建设，推进“城市形象提升工程”建设，完善城市规划，拓展城市新区，开展城市景观改造，完善市政和公共服务基础设施，加大城市市容环境综合整治力度，创新城市管理运行机制，提升城市建设品位和综合实力。

- 2.项目主要内容及实施情况：

- 项目改造文化中心四个展厅 3456平方米，其中改造手风琴展厅 900 平方米，改造油画展厅 836 平方米，改造书画苑 900 平方米,改造民俗展厅 820 平方米 及 附属设施设备。设计方案和经费预算方案均通过各有关部门的审核。资金为地方政府债券资金和自筹资金，通过公开招标和邀请招标方式最终由新疆庭安建设工程有限公司和新疆百成建设工程有限公司中标，采购合同中标价1853.85万元，资金为专项债券和自筹资金安排。

本项目总投资1000万元，财政拨款1000万元。项目实际支出1000万元，支出率为100%。

塔城文化中心提升改造项目专项经费实际使用统计表

| 序号 | 项目内容及名称 | 项目经费支出（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 塔城文化中心提升改造项目 | 1000 |
| 合计 |  | 1000 |

3.资金投入及使用情况

（1）资金安排

该项目总投资1000万元，资金符合专项债券范围，做到了专款专用，在资金使用和拨付过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金的使用效率，严格按照政府采购合同条款及施工进度已按时支付给乙方。

（2）预算资金来源及使用情况

2020年塔城文化中心提升改造项目塔地财预（2020）46号资金全部为专项债券资金，资金到位1000万元，该项目实际支付资金1000万元，支付完成率100%。

（二）2020年项目绩效目标

1、总体目标

项目改造文化中心四个展厅 3456平方米，其中改造手风琴展厅 900 平方米，改造油画展厅 836 平方米，改造书画苑 900 平方米,改造民俗展厅 820 平方米及附属设施设备，推进文化中心文化娱乐旅游配套设施建设，能够为市民群众提供更加丰富、充实、安全、便利的生活，提高人民群众生活品质，推进文化娱乐设施建设，有效提升城市环境。

2、阶段性目标

通过公开招标和邀请招标方式最终由新疆庭安建设工程有限公司和新疆百成建设工程有限公司中标。依据合同及工程进度进行支付资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法，对《塔城文化中心提升改造》项目进行科学评价，评价项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。从专项资金的角度提出有针对性的建议，提高对《塔城文化中心提升改造项目》的有效利用度，进一步加强塔城地区公共文化服务体系建设。

2、评价对象

评价对象为塔城文化中心提升改造项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

- 评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价指标体系详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 |  | 5 |
|  |  | 项目决策 | 10 | 决策依据充分性 |  | 5 |
|  |  |  |  | 决策程序规范性 |  | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 5 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 |  | 5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 5 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 |  | 5 |
|  |  |  |  | 制度建设有效性 |  | 5 |
| 产出 | 40 | 项目产出 | 40 | 产出数量 | 塔城地区文化中心提升改造展厅 | 10 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 工程完工率 | 10 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 资金拨付及时率 | 10 |
|  |  |  |  | 成本情况 | 项目支出成本 | 10 |
| 效益 | 20 | 项目效益 | 15 | 社会效益 | 保障文化中心楼内开展活动所需功能用房正常运行 | 8 |
|  |  |  |  |  | 持续满足群众对精神文化的需求 | 7 |
|  |  |  | 5 | 服务对象满意度 | 塔城市民对设施建设的满意度 | 5 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

4、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针对本项目，在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。

（四）绩效评价工作过程

自评价项目启动以来，项目组通过前期与财务、项目管理人员等充分准备，了解项目的实施情况、资金使用情况，对该项目的满意情况做出相应的解答，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、调查方案等。项目评价期间，项目组严格按照工作方案，经过数据采集、问卷调查及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了文化中心提升改造项目的绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对塔城文化中心提升改造项目进行客观评价，最终评分结果：最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中：其中：决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；产出类指标权重为40分，得分为10分，得分率为100%；项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

塔城文化中心提升改造项目绩效评价项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 100% | 20 |
| 过程 | 20 | 100% | 20 |
| 产出 | 40 | 100% | 40 |
| 效益 | 20 | 80% | 20 |
| 合计 | 100 | 95% | 100 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标从项目决策、绩效目标、资金投入3个方面对项目的决策进行考察，项目决策类指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

| 项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目决策 | 10 | 100% | 10 |
| 绩效目标 | 5 | 100% | 5 |
| 资金投入 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 20 | 100% | 20 |

对于“项目决策”，塔城文化中心提升改造项目批复等有关要求，在合理工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，有效控制投资概算，实现项目批复要求的经济、社会、可持续影响效益指标。项目的立项符合规划，项目单位的绩效指标设置表述清晰、设置合理、指标设置完整，根据评分标准，得分率为100%。

对于“绩效目标”，塔城文化中心提升改造项目设置了较为详细的项目支出绩效目标，项目绩效目标的设置，满足合理性和明确性的要求,根据评分标准，该指标实际得分率100%。

对于“资金投入”，塔城文化中心提升改造项目，资金全部投入到位，总投资1000万元。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

（二）项目过程情况。

项目管理指标从资金到位率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面对项目的管理情况进行考察。项目管理类指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。项目管理指标得分情况如表所示。

| 项目管理指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 5 | 100% | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 | 20 | 100% | 20 |

对于“资金到位率”，项目资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金使用合规性”塔城文化中心提升改造项目资金列支的范围使用资金，支出范围合规；资金支出能按财务制度执行，并能按国库集中支付制度规定执行，不存在资金违纪违规使用情况。按评分标准，指标实际得分率100%。

对于“管理制度健全性”，塔城文化中心提升改造项目机构健全，分工明确，不存在不相容岗位兼任情况。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“制度执行有效性”，塔城文化中心提升改造项目制定了项目资金管理制度，管理制度包括预算、资产、招投标等管理办法；项目建设由地区发改委批复实施内容及规模，塔城地区文化体育广播电视和旅游局遵照实施，项目管理职责完善。

- 项目产出情况。

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分40分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 项目绩效指标得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 产出数量 | 塔城地区文化中心提升改造展厅（个） | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 工程完工率 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 资金拨付及时率 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 项目支出成本 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 |  | 40 | 100% | 40 |

对于“产出数量”，塔城地区文化中心提升改造厅（个）预期指标值4个，指标完成值4个，指标完成率100%；

对于“产出质量”，工程完工率，预期指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

对于“产出时效”，资金拨付及时率，预期指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

对于“成本情况”，按照工程发票据实支付，预期指标值≤1000万元，指标完成值1000万元，指标完成率100%；

塔城地区文体广旅局各项项目均已完成，塔城文化中心提升改造项目已投入使用。

（四）项目效益情况。

项目绩效主要从项目的社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度3个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 项目绩效指标得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 社会效益 | 保障文化中心楼内开展活动所需功能用房正常运行动所需功能用房正常运行动所需功能 | 8 | 100% | 8 |
|  | 持续满足群众对精神文化的需求 | 7 | 100% | 7 |
| 服务对象满意度 | 塔城市民对设施建设满意率 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 |  | 20 | 100% | 20 |

项目实施的社会效益分析：

对于“社会效益指标”，保障文化中心楼内开展活动所需功能用房正常进行，预期指标值显著保障，根据评分标准，该指标实际得分8分。

塔城地区文体广旅局各类项目开展提升了塔城公共文化服务能力，使更多优秀文化作品能够惠及群众，丰富群众的文化生活，不断扩大受服务群众比例，不断增强塔城文化社会影响力。

项目实施的可持续影响分析：

对于“可持续影响指标”，持续满足群众对精神文化的需求，预期指标值持续满足，根据评分标准，实际得分7分。

提高城市的知名度和美誉度，提升城市的竞争力和影响力，为塔城市再造一张“金名片”。

满意度指标完成情况分析

对于“服务对象满意度指标”，塔城市民对设施建设满意率，预期指标值≥95%，指标完成值95%，指标完成率100%。

广大市民满意率满意度大于等于95%，圆满完成年度目标。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要的经验及做法：一是拉近了广大人民群众和文化艺术的距离，越来越多的参观者走进文化馆、图书馆享受公共文化发展的成果；二是公共文化设施的利用率明显提高，培训、辅导人群明显增大；三是主动提供免费服务，通过改善群众服务设施条件，加强服务质量，增强服务意识，规范服务行为，提高服务标准和服务质量，得到了广大群众的拥护和赞誉。

存在的问题及原因分析:项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。

六、有关建议

1. 建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算；项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。

2. 建议在进行绩效目标设定时，考虑成本指标的设置，社会效益指标的可衡量性，及时对项目运行情况进行监控，真正做到预算编制有目标、预算执行有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

3.绩效是一项综合性、专业性较强系统工作，财务部门仅对资金的使用情况掌握，对项目具体情况及其实施情况了解甚少。建议绩效工作应当由单位综合部门负责（比如办公室、综合科等），可以协调单位内部各部门，一般对工程建设和资金情况都比较掌握。

4. 绩效指标中效益评价指标一般适用于预算周期为一年的项目，当年项目完工，并能产生效益。而对于跨年度，特别是跨年较长的项目，当年没有完工，单元工程或分部工程（或单位工程）不能单独发挥作用，且没有效益产生，只有整体项目完工，通过其运行其效益逐渐凸显，故跨年项目，未完工，建设期没有效益的项目，无法评价项目的效益。建议财政绩效负责部门，能否在绩效报告、各类绩效指标表，及评价中，加以合理安排设置。

七、其他需要说明的问题

本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 塔城文化中心提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 100.00% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 项目改造文化中心四个展厅 3456平方米，其中改造手风琴展厅 900 平方米，改造油画展厅 836 平方米，改造书画苑 900 平方米,改造民俗展厅 820 平方米 及 附属设施设。 |  |  |  |  |  | 项目改造文化中心四个展厅 3456平方米，其中改造手风琴展厅 900 平方米，改造油画展厅 836 平方米，改造书画苑 900 平方米,改造民俗展厅 820 平方米 及 附属设施设。 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 塔城地区文化中心提升改造展厅 |  |  | =4个 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程完工率 |  |  | =100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 该项目完成时限 |  |  | =2020年 | 2020年 |  |
|  |  | 成本指标 | 按照工程发票据实支付 |  |  | ≤1000万元 | 1000万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障文化中心楼内开展活动所需功能用房正常运行 |  |  | 显著保障 | 显著保障 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续满足群众对精神文化的需求 |  |  | 持续满足 | 持续满足 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 塔城市民对设施建设满意率 |  |  | ≥95% | 95% |  |