河（湖）长制工作经费项目支出

绩效评价报告

(2020年度)

项目名称：河（湖）长制工作经费

项目实施单位（盖章）：塔城地区全面推行河（湖）长制领导小组办公室

主管部门（盖章）：塔城地区水利局

项目负责人（签章）：王贵璐

填报时间：二〇二一年二月

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，把做好河湖管理工作作为贯彻落实中央决策部署和全面推行河（湖）长制要求的实际行动，作为重大任务来抓。

充分认识河湖管理工作的重要性，必须统筹兼顾、系统施策。要统筹好“盛水的盆”和“盆里的水”，全力推动河长制湖长制从“有名”向“有实”转变，强化水域、岸线空间管控与保护，严格规范采砂等涉水活动，坚决整治侵占、破坏河湖的行为。协同推进山水林田湖草沙综合治理，加大水土流失治理和水生态保护修复力度，深入推进地下水超采综合治理，恢复受损生态。要统筹好除水害和兴水利，一方面加快实施防汛抗旱水利提升工程，紧盯超标准洪水和水库安全两大风险点，采取务实管用措施，扎实做好水旱灾害防御工作；一方面充分发挥水利工程综合效益，加快完善城乡供水保障体系，如期全面解决建档立卡贫困人口饮水安全问题。要统筹好行业力量和社会力量，在强化部门、流域区域联防联控、共保共洽的同时，加强水文化建设，加大会宣传力度，充分发挥“12314”水利监督服务举报平台作用，凝聚全社会节水爱水护水的强大力量。

（2）项目实施的历史概况

2016年12月，中国中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。实施河长制主要是以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

2017年全面推行河湖长制以来，地委、行署多次主持召开全面推行河湖长制工作会议，研究解决河湖长制体制机制中的实际问题。在河湖长制六项工作制度基础上，又补充出台了《塔城地区河（湖）长巡查制度（试行）》《塔城地区河（湖）长公示牌管理制度（试行）》等。为全面推行河湖长制提供了充分的制度保障，实现了塔城地区河湖长制“有名”。

2018至2020年进入河湖长制工作落实阶段后，塔城地区在自治区党委坚强领导和自治区河湖长办大力支持下，认真贯彻落实自治区全面推行河湖长制领导小组会议精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”工作思路，以保护水资源、合理规划水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，重点解决河湖管理保护中存在的突出问题，河湖管理成效明显，实现了从“有名”到“有实”转变。

- 塔城地区水利局高度重视河湖管理保护工作，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，在地区全面推行河(湖）长制领导小组领导下，牵头全面推行河（湖）长制工作。

- 2、项目主要内容及实施情况

- 项目主要内容：

- （1）各级河湖长率先垂范，认真巡查责任河段，直面难点重点问题，切实协调解决各类涉河问题，保证巡河湖成效；（2）持续开展河湖清四乱专项行动，坚持“遏增量、清存量、防反弹”的工作要求，按照谁破坏、谁治理、谁审批、谁负责的原则，压实河湖四乱清理责任；（3）持续加大水资源监管力度，严格落实取水许可制度，切实完成退地减水关井目标任务，着力推进节水型机关达标建设；（4）严格水域岸线空间管控，全面完成20条规模以上河流岸线保护与利用规划审查审批，18条规模以下河流岸线利用与保护规划编制，35条无人区以外规模以下河流划定成果公示；（5）巩固水污染防治成效，严格入河排污监管，结合乡村环境整治，全面开展农业面源和畜禽养殖污染治理，定期开展河湖水质监测，水质监测断面水质全部达标；（6）加强水环境水生态保护修复，组织开展了出山口断面年径流1亿立方米以上11条河流生态流量下泄要求调查，完成生态流量目标制定与保障方案编制，按要求组织生态水量下泄。开展渔业增殖放流活动，完成年度任务；（7）强化监督检查与考核奖惩，成立地区河湖突出问题整治专班，常态化开展河湖突出问题巡查整治。将全面推行河湖长制工作纳入地区对县（市）绩效考核体系，充分发挥考核奖惩，切实督促工作落实；开展健康河湖示范建设，以玛纳斯湖、喀浪古尔河、奎屯河乌苏市城区河段为试点，探索可借鉴、可复制、可推广的治理经验，着力打造“水清、河畅、岸绿、景美”的示范河湖。

- 项目实施情况：

- 项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

- 本项目总投资12万元，其中：财政本级资金12万元。项目实际支出12万元，支出率为100%。

- 3、资金投入及使用情况

（1）资金安排

项目总投资12万元，本级财政资金安排12万元，按照河（湖）长制工作进展情况，已使用资金12万元。

按照《项目资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合专项资金费用范围，做到了专款专用。单位已制定严格全面的内控制度，严格按照财务制度进行项目资金的支出，根据项目资金的到位情况，及时按计划落实各项工作，确保项目计划有效落实，达到绩效目标的要求。

（2）预算资金来源及使用情况

- 项目预算资金来源于塔地财预文件中批复的资金，项目资金到位12万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。资金分配：办公经费 3万元、差旅费 5万元、公务用车运行维护费 4 万元。

- 为进一步做好塔城地区河湖管理工作，地区全面推行河（湖）长制领导小组办公室开展督导检查6次，并先后组织纪检、水利、生态环境、自然资源、公安等部门开展联合执法检查25次，切实解决涉河各类问题。为扩大河湖长制工作宣传范围，地区水利局与中国联通塔城分公司签订融合云信信息发送协议，累计发送4000余条河湖长制宣传信息，本年实际支付资金12万元，项目资金执行率100%。

- （二）项目绩效目标

- 1、总体目标

- 全面推行河湖长制以来，塔城地区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把全面推行河（湖）长制作为贯彻落实习近平生态文明思想、新疆工作总目标的有力举措，总河湖长高位推动，各级河湖长履职尽责，成员单位协同配合，稳步推进河湖长制各项工作，确保河湖长制在塔城地区落实落细、全面见效。

- 2、阶段性目标

- （1）前期准备：根据河湖长制年度工作计划，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

- （2）组织实施：对照自治区2020年度河湖长制重点工作，进一步压实河长湖长责任、持续开展河湖“清四乱”行动（2020年底前基本完成无人区以外重点、有采砂任务河湖的采砂规划报告编制审批）、切实加强水资源节约保护、严格水域岸线空间管控（2020年11月底前完成规模以下河湖管理范围划定报告、规模以上河湖岸线保护与利用规划报告的审查审批）、加强水环境水生态保护修复、加强水污染防治、继续开展河湖突出问题专项整治、开展健康河湖示范建设、强化河湖长制宣传工作、加强监督检查与考核奖惩，按照规定时限完成年度河湖长制各项任务，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循自治区财政厅《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》和《关于印发<自治区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》《关于印发<塔城地区全面实施财政支出绩效管理的工作方案>的通知》等文件精神，对塔城地区全面推行河（湖）长制领导小组办公室河湖管理工作进行绩效评价，参照相关财务政策文件与规定，项目进行科学评价，对项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用。

- 根据绩效目标预期完成情况、程度及趋势，计划预期带来的实现程度，管理工作的实施情况，资金的管理情况，相关的资产管理情况，在2020年5月、8月进行进度跟踪，保证塔城地区河长办河湖管理工作按计划目标实现完成。年末根据该项目的执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，编写绩效评价总结报告，保证项目绩效的完整性，达到绩效目标的要求。

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

河（湖）长制工作经费项目。

3、绩效评价的范围

从河（湖）长制工作经费项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表2）、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

- 秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，根据国家相关法律、法规和规章制度；

- <1>科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- <2>统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

- <3>激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

- 〈4〉公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）本单位工作管理制度和预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（3）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复；

（4）年度预算执行情况；

- （5）其他相关资料。

2、评价指标体系

（1）确定评价指标

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。

共性指标为2个一级指标为项目决策和项目过程。其中：项目决策下设绩效目标、资金投入二级指标；项目过程下设资金管理、组织实施二级指标。

- 个性指标下设项目产出、项目效益2个一级指标，其中：项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本二级指标；项目效益下设实施效益和满意度二级指标。

（具体详见图2-2-1）

图2-2-1 指标体系逻辑框架示意图

河（湖）长制工作经费项目绩效评价指标体系

过程类指标

产出类指标

效益类指标

资金管理

组织实施

产出数量

产出质量

项目效益

产出时效

产出成本

满意度指标

资金投入

绩效目标

决策类指标

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重值占10分，项目过程权重值占20分，项目产出权重值占40分，项目效益权重值占30分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件2

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

按财务制度的规定，查阅相关文件政策、会计凭证等资料方式、根据项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；通过对河岸沿线的居民进行随机询问调查，了解河长制工作的满意度。根据年初设定的项目绩效目标，对预算的执行率，产出指标、效益指标、满意度指标等进行自评，对预算批复的项目绩效目标完成情况进行评价。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程

按照<关于印发《塔城地区水利局2018年度预算绩效管理工作方案》的通知>，根据绩效目标设定，完成绩效目标审核，对项目绩效运行监控，形成监控报告，上报绩效部门审核，通过后报地区财政局。

1、成立塔城地区河（湖）长制工作经费绩效评价小组。

2、采集项目资金支出情况、项目完成情况等数据资料。通过对比计划支出与实际支出，综合分析绩效目标实现程度。

3、对照设定的绩效目标自查产出、效益、满意度等方面的完成情况，通过对项目绩效监控的时间节点，完成项目自评。定量和定性分析判断绩效目标完成情况。

4、	通过进行随机询问调查，了解河道岸线居民对工作开展情况的满意度。

三、综合评价情况及评价结论

- 综合评价情况

塔城地区以推动河湖治理体系和治理能力提升为重点，以推进河湖长制“有名”“有实”为抓手，以建设幸福河湖为目标，高位推动河湖长制各项工作落实到位。

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对该项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96分，属于“优秀”。其中：项目决策类指标权重为10分，得分为9分，得分率为90%；项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；项目产出类指标权重为40分，得分为39分，得分率为97.5%；项目效益类指标权重为30分，得分为28，得分率为93.3%。（具体详见附件1综合评分表）。

表3-1绩效评价项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.项目决策 | 10 | 90% | 9 |
| B.项目过程 | 20 | 100% | 20 |
| C.项目产出 | 40 | 97.5% | 39 |
| D.项目效益 | 30 | 93.3% | 28 |
| 合 计 | 100 | 96% | 96 |

（二）	绩效评价综合结论

2020年以来，地区总河湖长高位推动，各级河湖长履职尽责，成员单位协同配合，稳步推进河湖长制各项工作，确保河湖长制在塔城地区落实落细、全面见效。从项目的完成情况看，工作能按照年度计划的各时间节点完成；从项目的效果看，重点解决了河湖管理保护中存在的突出问题，河湖管理成效明显，并在各县（市）水行政主管部门中产生了较强的指导和管理作用，总体实施效果较佳。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从绩效目标、资金投入2个方面对项目的项目决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值10分，实际得分9分，得分率90%。项目决策指标得分情况如表所示。

| 表4-1项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分dedefdn得分 |
| 绩效目标 | 5 | 80% | 4 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 | 10 | 90% | 9 |

1、绩效目标中绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目的立项符合规划。具体为质量指标设置不清晰，根据评分标准，实际得分为4分。

2、资金投入中资金分配合理性：“塔城地区全面推行河湖长制工作”是地区水利局组织实施的一项重要工作，项目年度计划方案完整，符合单位职能分工，项目资金申请文件齐全。包括办公经费、差旅费、车辆运行维护费等，与项目实际相适应。资金分配合理性根据评分标准，该指标得5分。

（二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理的资金到位率、预算执行率，组织实施的管理制度健全性、制度执行有效性四个方面对项目的过程情况进行考察。项目过程类指标分值20分，实际得分20，得分率为100%。项目管理指标得分情况如表所示。

| 表4-2项目管理指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分dedefdn得分 |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 5 | 100% | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 | 20 | 100% | 20 |

1、“资金到位率”，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。项目预算编制资金为12万元，实际到位资金12万元。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

2、“预算执行率”，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。项目实际到位资金到位12万元，实际支出12万元，预算执行率为100%。根据评分标准，该指标5分。

3、“管理制度健全性”，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，地区水利局制定了内部控制手册及项目资金管理制度。根据评分标准，该指标得5分。

4、“制度执行有效性”，项目实施符合相关管理规定；遵守相关法律法规和相关管理规定、能按照方案和计划执行；项目无调整，资料齐全；项目建立了监控结果反馈和应用机制，且能及时归档；资金使用依据合格，无虚列套取项目支出，无超标准开支。按评分标准，该指标实际得分率100%。

（三）项目产出

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标。项目产出类指标分值40分，实际得分39分，得分率为97.5%。

表4-3项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分dedefdn得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 24.99 | 100% | 24.99 |
| 产出质量 | 8.33 | 100% | 8.33 |
| 产出时效 | 8.33 | 100% | 8.33 |
| 产出成本 | 8.35 | 100% | 8.35 |
| 合 计 | 50 | 100% | 50 |

- 数量指标方面。巡河次数:预期指标值≥20次，指标完成值20次，指标完成率100%；

- 清理整顿项数:预期指标值≥20项，指标完成值20项，指标完成率100%；

- 组织宣传活动次数:预期指标值≥2次，指标完成值2次，指标完成率100%；

- 用实际完成率体现，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（1）2020年地、县、乡三级河湖长克服不利影响，开展巡河湖3533次，其中地区级巡查20次，河湖长巡河湖过程中发现问题均已整改，完成率100%。（2）地区河湖长办分别于2020年6月、10月组织2期河湖长业务工作培训会，完成率100%。（3）地区组织纪检、水利、生态环境、自然资源、公安等部门开展联合执法检查25次，下达整改通知25份，切实解决涉河各类问题。完成率100%；根据评分标准，该指标实际得分8.33分。

- 质量指标方面。本地区管辖河段巡查覆盖率:预期指标值≥90%，指标完成值90%，指标完成率100%；

- 用质量达标率体现，质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。本地区管辖河段巡查覆盖率达90%，由于一些河段处于无人区，无法确定巡河质量。根据评分标准，该指标得8.33分。

- 时效指标方面。巡查任务按期完成率:预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

- 用完成及时性体现，实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。2020年地区河湖长制领导小组办公室共组织开展督导检查6次，针对发现问题下发督导检查情况通报7份，均已建立台账，检查问题均已整改完成并销号。巡查任务按期完成率跟踪实际值100%。按指标评分标准，该指标得8.33分。

- 成本指标方面。工作开展成本:预期指标值≤12万元，指标完成值12万元，指标完成率100%；

- 用成本节约率体现，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。项目计划成本12万元，实际成本12万元。支付项目12万元。根据评分标准，该指标得8.35分。

（四）效益情况

表4-4项目效益指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分dedefdn得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 30 | 100% | 30 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 | 40 | 100% | 40 |

1、“实施效益”，包括项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。本项目根据实际情况设置社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

（1）社会效益指标方面：河（湖）长制工作知晓率:预期指标值≥90%，指标完成值90%，指标完成率100%；

良好的宣传工作极大地推动河长制工作从“有名”向“有实”的转变。2020年4月19日，新疆日报发表了《村级河湖长呵护新疆河湖“毛细血管”》，对沙湾县河长制工作进行了报道；2020年5月8日，新疆电视台新疆卫视1套新闻午报栏目中播出了《村级河湖长制打通治水体系“最后一公里”》，报道了沙湾县头道河子博尔通古段村级河长努尔太·波拉提工作事迹；2020年10月29日，中国新闻网发表了《乌苏市加大河道整治力度规范成立砂石生产企业》，对乌苏市河长制工作及采砂活动整治工作进行了报道，有效提高了河（湖）长制工作知晓率。本项指标权重6分，根据指标评分标准，该指标得10分。

- 生态效益指标方面：河湖环境破坏次数不断减少:预期指标值不断减少，指标完成值不断减少，指标完成率100%；

- 2020年，累计查处涉河湖四乱问题20个，针对排查发现的各类问题，及时组织相关单位，按照谁破坏、谁治理、谁审批、谁负责的原则，自治区水利厅已对20个问题进行销号。充分发挥地区河湖突出问题治理专班职能，持续不间断严厉打击和查处涉河湖四乱问题，为实现河畅、水清、岸绿、景美的河湖管护目标奠定了坚实的基础。本项指标权重8分，根据指标评分标准，该指标得10分。

- 可持续影响指标方面：管辖河段生态环境持续改善:预期指标值有所改善，指标完成值持续改善，指标完成率100%；

- 塔城地区选取玛纳斯湖、喀浪古尔河、奎屯河乌苏市城区河段作为地区示范河湖（河段）。通过河道综合治理、信息化建设、水污染防治等方式，项目累计治理河道15.24公里，种植防护林816亩，草灌相间护坡1367.5亩；新建污水处理设施3套，河道入口门禁系统已启用，视频监控系统正在实施，河段生态环境持续改善。本项指标权重6分，根据指标评分标准，该指标得10分。

- 满意度指标方面：公众满意度:预期指标值≥90%，指标完成值≥95%，指标完成率100%；

- 本项目通过对公众满意度调查及调查问卷情况分析报告。对本地区河湖长工作的总体评价基本满意。根据指标评分标准，该指标实际得分率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、转变发展方式，破解河道砂石资源治理难题。乌苏市联合公安、检察等部门，对非法采砂、私搭乱建等行为进行严厉打击，强力推动河道整治。组建了国有兴胜建材有限公司，通过规范化、公司化运作，采砂废弃料破碎充分利用，遗留存量不断减少，河道全面平整修复，有力保障全市重点项目用砂需要，涵养了地方优质税源；同时沿河实施“绿海围城”生态修复工作，倾力打造河道环境综合整治的“样板区”。

2、推进智慧河湖建设，提高河湖监管信息化、现代化水平，利用智慧水务平台，打造河湖管理一张图。乌苏市将奎屯河管理范围划定成果、涉河建设项目位置信息上图，在奎屯河主要的6个入河通道安装视频监控、智能门禁系统，全面监管涉河行为，成立了流域工作站，建立完善巡逻值班制度，全面、及时查处涉河违法违规问题，强化河湖岸线保护日常监管。

3、发挥央企社会责任，动员社会力量参与河湖保护。塔城市结合城区五条河流实际情况，与国网塔城供电公司、中国移动、建设银行、人寿、中国银行等五家驻市央企共同制定《塔城市“五弦之都”河流公益保护行动实施方案》。5家央企积极配合开展“五弦之都”河流公益保护行动。举办主题为“点靓五弦 央企当先”的生态保护志愿服务。通过实际行动，不断提高了群众对河湖的保护意识。

4、强化联合执法，形成部门合力。成立地区河湖突出问题整治领导小组，从公安、自然资源、林草、农业农村、住建等部门抽调人员成立地区河湖突出问题整治专班；同时，和布克赛尔县率先成立了以纪委牵头，相关部门为成员的县级河湖突出问题整治专班，狠抓河湖突出问题整治。

（二）存在问题及原因分析

1、存在的问题

公众河湖知晓度、参与度低，部分居民缺乏保护河湖、爱护河湖的意识，局部河段个别时段有倾倒垃圾、乱占河道等现象。

2、原因分析

河湖长制宣传力度不到位，公众河湖知晓度、参与度有待提高，河湖环境保护意识有待提升。

六、相关建议

塔城地区在推行河湖长制工作过程中，地区及各县（市）均已成立机构，配备人员。但现有人员专业技术能力和业务水平普遍不强，有待进一步提高。建议加大对各级河湖长制工作人员培训力度，加大乡级、村级河湖长宣传教育，着力提升基层巡河员业务水平，切实保障河湖长制各项工作有序推进，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

七、其他要说明的情况

无其他要说明的情况。

附件：

附件1：综合评分表

附件2：项目评分情况表

附件3：绩效评价工作组成员表

附件4：基础表-项目概况表

附件5：基础表-绩效相关文件及制度情况

附件6：项目支出绩效自评表

附件7：塔城地区河湖长公众参与及满意度调查表模板

附件1：综合评分表

| 项目名称 | 河（湖）长制工作经费 |  |  |  |  |  |  |  | 评价年度 |  | 2020 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管科室 | 地区河长办 |  |  |  |  | 联系人及联系方式 |  |  | 王磊13899376343 |  |  |
| 主管部门 | 塔城地区水利局 |  |  |  |  | 联系人及联系方式 |  |  | 王贵璐0901-6272211 |  |  |
| 自评方式 | 单位自评 |  |  | 自评分值 |  | 96分 |  |  | 自评等级 |  | 优秀 |
| 各级资金 投入总数 | 12万元 |  |  | 抽查资金总数 |  | 12万元 |  |  | 资金抽查占比 |  | 100% |
| 地级财政资金 拨付数 | 12万元 |  |  | 地级财政资金 抽查数 |  | 12万元 |  |  | 地级财政资金 抽查占比 |  | 100% |
| 项目类别 | 成本类 |  |  | 抽查类别 |  | 成本类 |  |  | 类别抽查占比 |  | 100% |
| 项目数量 | 1个 |  |  | 抽查项目数 |  | 1个 |  |  | 项目抽查占比 |  | 100% |
| 涉及项目点 | 1个 |  | 抽查项目点 |  | 1个 | 抽查 区域 |  | 塔城地区 |  |  |  |
| 发放调查 问卷 | 60份 |  | 有效调查问卷 |  | 60份 | 满意度 情况 |  | 100%的被访问者对河（湖）长制 工作持满意态度 |  |  |  |
| 绩效目标 实现情况 | 自全面推行河湖长制以来，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”工作思路，以保护水资源、合理规划水域岸线、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，重点解决河湖管理保护中存在的突出问题，河湖管理成效明显，实现了从“有名”到“有实”转变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价问题 简要情况 | 塔城地区河（湖）长制工作的开展，需不断推进河湖体系和治理能力现代化，构建造福人民的幸福河湖，需要相关经费的支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价问题 简要建议 | 进一步细化、量化运行经费绩效目标，并对绩效目标实施实时监控，使评价有据可依；加强绩效评价业务培训；建议坚持党政同责、部门联动，突出正面引领，深入宣传发动，全面推行河湖管理工作，提高群众的满意度和获得感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 应用建议 | 要高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时公开绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价时间 |  | 2020 年 12月 14 日—2020 年12月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签字） 及联系方式 |  | 王贵璐 13999486631 |  |  |  |  | 法定代表人（签字） 及联系方式 |  |  | 邹世平 13809977105 |  |

附件2：项目评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5分 | 4分 |
|  | 资金投入 | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 5分 | 5分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5分 | 5分 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5分 | 5分 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5分 | 5分 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5分 | 5分 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10分 | 10分 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10分 | 9分 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10分 | 10分 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10分 | 10分 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20分 | 18分 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10分 | 10分 |

附件3：绩效评价工作组成员表

| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | （职务）职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 王贵璐 | 地区白杨河引水工程服务中心副主任 |  |
| 2 | 项目行业专家 | 方立鹤 | 塔城水文勘测局局长、高级工程师 |  |
| 3 | 项目行业专家 | 姜明生 | 高级工程师 |  |
| 4 | 项目审查（稽核） | 金兴强 | 塔城地区水利局副局长、财务主管 |  |
| 5 | 项目质量控制 | 邹世平 | 塔城地区水利局局长、正高 |  |
| 6 | 项目组成员 | 段旭艳 | 高级工程师 |  |
| 7 | 项目组成员 | 蒋 伟 | 高级工程师 |  |
| 8 | 项目组成员 | 王 磊 | 高级工程师 |  |

附件 4：基础表-项目概况表

| 塔城地区河湖长制河湖管理工作项目概况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 河（湖）长制工作经费方案 |  |  |  |
| 项目资金 (单位：万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
|  | 年度资金总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|  | 上年结转资金 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 工作内容 | - 办公及业务、宣传费； - 资金使用情况：办公经费 3万元、差旅费 5万元、公务用车运行维护费 4 万元。 - 2、项目内容包括: （1）对自治区级河流3条（玛纳斯河、奎屯河、金沟河），自治区级湖泊1个（玛纳斯湖），每条河、湖自治区级河湖长每年巡查2次，共8次。 （2）地区管理的额敏河、白杨河（塔城地区段）、奎屯河（塔城地区段）、玛纳斯河（塔城地区段）、玛纳斯湖、金沟河（塔城地区段）地区级河段长、湖长每年巡查4次，共计12次。 （3）对各级河湖长履职情况监督检查及河湖治理保护成效督察大于等于10次。 （4）地区组织纪检、水利、生态环境、自然资源、公安等部门开展联合执法检查25次，下达整改通知25份。 |  |  |  |

附件5：基础表-绩效相关文件及制度情况

| 单位 | 相关文件及内容 |
| --- | --- |
| 塔城地区财政局 | 《塔城地区项目支出绩效评价管理办法》 |
| 塔城地区财政局 | 关于印发《塔城地区项目支出绩效评价管理办法》的通知（） |
| 塔城地区水利局 | 关于印发《塔城地区水利局2018年度预算绩效管理工作方案》的通知 |
| 塔城地区河长办 | 关于申请塔城地区河湖突出问题整治专项行动经费的请示 |
| 塔城地区河长办 | 关于对河湖长制工作落实情况督导检查的通知 |
| 塔城地区河长办 | 关于持续深入开展河湖突出问题专项整治的紧急通知 |
| 塔城地区河长办 | 关于转发《关于进一步规范河道采砂管理工作的通知》的通知 |
| 塔城地区河长办 | 关于加快推进河湖水域岸线保护利用规划及河道采砂规划编制审批工作相关工作通知 |
| 塔城地区水利局 | 《塔城地区水利局财务管理制度》 |

附件6：项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 河（湖）长制工作经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区水利局 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 | 12 | 100.00% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 落实河（湖）长制巡查制度，完成水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管六项工作任务，提高全社会对河湖保护工作的责任意识和参与意识。 |  |  |  |  | 落实河（湖）长制巡查制度，完成水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管六项工作任务，提高全社会对河湖保护工作的责任意识和参与意识。 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡河次数 |  | ≥20次 | 20次 |  |
|  |  |  | 清理整顿项数 |  | ≥20项 | 20项 |  |
|  |  |  | 组织宣传活动次数 |  | ≥2次 | 2次 |  |
|  |  | 质量指标 | 本地区管辖河段巡查覆盖率 |  | ≥90% | 90% |  |
|  |  | 时效指标 | 巡查任务按期完成率 |  | =100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 工作开展成本 |  | ≤12万元 | 12万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 河（湖）长制工作知晓率 |  | ≥90% | 90% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 河湖环境破坏次数不断减少 |  | 不断减少 | 不断减少 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 管辖河段生态环境持续改善 |  | 有所改善 | 持续改善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥90% | 95% |  |

附件7：                塔城地区河湖长公众参与及满意度调查表

填表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

| - 序号 | - 指标 | - 选项（直接在相应选项上选择） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性别 | □男 □女 |  |  |  |
| 2 | 职业 | □农民 □政府部门 □企事业单位 | □学生 | □其他 |  |
| 3 | 居住地 | □城市 □乡镇 □农村 |  |  |  |
| 4 | 您对河长、湖长了解吗？ | □知道 □知道一点 □不知道 |  |  |  |
| 5 | 您所在区域有没有河长湖长公示牌？ | □有 □没有 □不知道 |  |  |  |
| 6 | 您所在区域的河湖干净么？ | □干净 □一般 □不干净 |  |  |  |
| 7 | 您对所在区域的河湖周边清理乱占、乱采、乱堆、乱建情况满意吗？ | □满意 □一般 □不满意 |  |  |  |
| 8 | 您身边河湖与以前相比有没有化？ | □变好 □没变化 □变差 |  |  |  |
| 9 | 您参与过河湖长制哪些工作？（可多选） | □监督 □志愿者 □河湖征文 □美图摄影 □河湖科普 □义务巡河员 □担任民间河湖长 □其他 □没参与 |  |  |  |
| 10 | 你认为河湖长制有效果吗？ | □有效果 □没注意 □无效果 |  |  |  |
| 11 | 对本地区河湖长工作的总体评价 | □满意 □一般 □不满意 |  |  |  |

注：1.自评估请群众填写；2.自评估要求每县不少于30份；3.职业分布尽量均匀。

河（湖）长制公众参与及满意度调查问卷  情况分析报告

2020年12月，塔城地区全面推行河湖长制领导小组办公室采用调查问卷的方式，向社会广泛征求推行河湖长制满意度调查。此次调查问卷共计发放60份，回收60份，回收率100%。

参加此次调查问卷的男性36人，女性24人。河湖长工作的总体评价分为三个等级（满意、一般、不满意）：满意60份，占100%；一般0份，不满意0份。

根据调查结果来看，河（湖）长制宣传工作已发挥较大作用，对全面推行河湖长制工作营造了较好了社会氛围，群众对河湖长制共治的认知广度和参与深度有了进一步提高，逐渐形成人人参与河湖管理保护的良好氛围。在推行河（湖）长制工作中，要加大新闻宣传和舆论引导力度，进一步提高社会公众对河湖保护管理工作的责任意识和参与意识，凝聚起全社会珍爱河湖、保护河湖的强大合力，以推行河（湖）长制促进河湖长治，推动治水兴水管水迈入新阶段。

塔城地区全面推行河（湖）长制领导小组办公室

2020年12月29日