视频调度室和水资源综合管理应用平台设备项目支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：视频调度室和水资源综合管理应用平台设备

实施单位（公章）：塔城地区水利局

主管部门（公章）：塔城地区水利局

项目负责人（签章）：庞德跃

填报时间：二〇二一年四月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

塔城地区水利局是水行政主管部门，负责在地区行政区内执行国家颁布的水法律法规以及自治区出台的配套政策的组织实施和监督检查，拟定地区水行政规范性文件，组织指导水政监察和水行政执法工作，查办重大水事案件，调处仲裁水事纠纷，依法治水、管水。

为提升塔城地区水旱灾害监测预警能力，提高水旱灾害防控水平，牢固树立“防大汛、抢大险、抗大旱、救大灾”的意识，按照“及早部署、主动防御”的原则，按照国家防总、自治区以及地委的安排部署，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和“两个坚持、三个转变”防灾减灾理念，坚持底线思维，着力做好防汛抗旱工作。

- 项目实施的历史概况

2016年4月5日，水利部召开网络安全与信息化领导小组第一次全体会议，安排部署水利网络安全与信息化重点工作。会议审议通过了《全国水利信息化“十三五”规划》《水利部信息化建设与管理办法》。“要全力抓好水利信息化“十三五”规划实施。紧紧围绕防灾减灾、水资源配置、水生态文明建设、水土保持、农村饮水安全、水利工程管理等水利中心工作，提供全方位、高效率、智能化的水利业务应用。将创新作为重要驱动力，深化信息技术与各项水利工作的融合，积极研究大数据、云计算、物联网、移动互联等技术应用，强化信息化对水利各业务领域的服务与支撑，推进各类信息化资源整合共享，最大程度发挥水利信息化资源的效率。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：

此项目为满足水利信息化管理和防汛视频调度及视屏会议工作要求，从日常工作角度和节约资源角度来说，地区水利局搭建视频会商室，兼顾水资源管理信息中心日常办公工作，经水利局党组研究，在地区水利局二楼新建一套视频调度系统，包含屏幕、LED、音响、电脑、会议桌椅等。

项目实施情况：

项目已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

该项目通过政府采购在线询价全部在政府采购网云平台上集中采购，2019年12月14日与中标商签订合同，采购合同中标价34.90万元，整个招标工作严格按照《中华人民共和国政府采购法》执行。该项目招标编号：XLZ2018-053，于2019年12月9 日在新疆塔城地区政府采购网发布招标公告。政府采购计划书：TCDQBJ-〔2019〕1172号，项目编号32019121165000858，2019年12月14日与中标单位新疆慧光腾达电子科技有限公司签订《视频调度室和水资源综合管理应用平台设备合同书》，合同总额34.9万元。

本项目资金到位36万元，其中：2019年财政本级资金16万元,2020年上年结转20万元。项目总实际支出34.9万元，支出率为96.94%。2019年实际支出16万元，2020年实际支出17.16万元，设备质保金17450元列入2021年部门预算。

3、资金投入及使用情况

（1）资金安排

项目总投资34.9万元，按照《项目资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合专项资金费用范围，做到了专款专用。塔城地区水利局视频调度室和水资源综合管理应用平台采购设备项目，在资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于《关于下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知》文件中批复分配给塔城地区节约用水补助资金20万元，其次用单位收费项目“其他水资源费收入”安排预算资金16万元，项目资金到位36万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

为提升塔城地区水旱灾害监测预警能力，提高水旱灾害防控水平，实现全地区范围内水利信息系统平台统一，满足水利信息化管理，防汛视频调度及视频会议工作要求。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据预算年度工作计划，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：按照要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。加快各县市水利现代化、信息化建设，一是将地区所有水库视频系统接入地区视联网；二是实现地区机电井取用地下水数据一发双收，将县（市）井电双控平台接入地区水利局云存储平台，统一数据管理；三是拟开展地表水（水库、灌区等）计量数据上传至地区水利局信息化存储云端工作；四是逐步完善水库大坝安全监测信息化建设工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循自治区财政厅《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》和《关于印发<自治区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》《关于印发<塔城地区全面实施财政支出绩效管理的工作方案>的通知》等文件精神，对塔城地区水利局“视频调度室和水资源综合管理应用平台设备项目”进行绩效评价，参照相关财务政策文件与规定，项目进行科学评价，对项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用。从资金的角度探寻地区水利局“视频调度室和水资源综合管理应用平台设备项目”的效率和效益，提出有针对性的建议，提高对“视频调度室和水资源综合管理应用平台设备项目”的有效利用度，进一步提升塔城地区信息化管理的水平。

根据绩效目标预期完成情况、程度及趋势，计划预期带来的实现程度，项目的实施情况，资金的管理情况，项目的管理情况，相关的资产管理情况，在2020年根据该项目的执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，编写绩效评价总结报告，保证项目绩效的完整性，达到绩效目标的要求。

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

视频调度室和水资源综合管理应用平台设备项目。

3、绩效评价的范围

从视频调度室和水资源综合管理应用平台设备项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表2）、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

- 秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，根据国家相关法律、法规和规章制度；

<1>科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

<2>统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

<3>激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

<4>公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）本单位工作管理制度和预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（3）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复；

（4）年度预算执行情况；

（5）其他相关资料。

运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，坚持有效要安排、低效要压减、无效要问责的原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

（1）确定评价指标

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。

共性指标下设项目决策与项目过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入二级指标；项目过程下设资金管理、组织实施二级指标。

个性指标下设项目产出、项目绩效2个一级指标，其中：项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本二级指标；项目效益下设实施效益和满意度二级指标。（具体详见图2-2-1)

图2-2-1 指标体系逻辑框架示意图

视频调度室和水资源综合管理应用平台设备项目绩效评价指标体系

过程类指标

产出类指标

效益类指标

资金管理

组织实施

产出数量

产出质量

项目效益

产出时效

产出成本

满意度指标

资金投入

项目立项

决策类指标

绩效目标

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重值占20分，项目过程权重值占20分，项目产出权重值占40分，项目效益权重值占20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件2

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

按财务制度的规定，查阅相关文件政策、会计凭证等资料方式、根据项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；通过对项目负责人了解项目资金使用情况、项目组织管理情况；通过对使用者进行随机询问调查，了解使用者对平台建设的满意度。根据年初设定的项目绩效目标，对预算的执行率，产出指标、效益指标、满意度指标等进行自评，对预算批复的项目绩效目标完成情况进行评价。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程

按照塔城地区水利局2018年度预算绩效管理工作方案》，根据绩效目标设定，完成绩效目标审核，对项目绩效运行监控，形成监控报告，上报绩效部门审核，通过后报地区财政局。

1、成立《视频调度室和水资源综合管理应用平台设备》项目绩效评价评价小组。

2、采集项目资金支出情况、项目完成情况等数据资料。通过对比计划支出与实际支出，对比项目实施方案与实际开展项目流程等，综合分析绩效目标实现程度。

3、对照设定的绩效目标自查产出、效益、满意度等方面的完成情况，通过对项目绩效监控的时间节点，完成项目自评。定量和定性分析判断绩效目标完成情况。

4、通过对平台使用者进行随机询问调查，了解使用者对平台建设的满意度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 综合评价情况

对《视频调度室和水资源综合管理应用平台设备》项目进行客观评价，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以保障水安全、生态安全为目标。运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对该项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为98.60分，属于“优秀”。其中：项目决策类指标权重为20分，得分为18.75，得分率为93.75%；项目过程类指标权重为20分，得分为19.85分，得分率为99.24%；项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。（具体详见附件1综合评分表）。

表3-1绩效评价项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.项目决策 | 20 | 93.75% | 18.75 |
| B.项目过程 | 20 | 99.24% | 19.85 |
| C.项目产出 | 40 | 100% | 40 |
| D.项目效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合 计 | 100 | 98.24% | 98.6 |

- （二）绩效评价综合结论

“视频调度室和水资源综合管理应用平台设备”从2019年开始，按照政府采购在线询价的招标方式，在政府采购网云平台上采购。项目实施实现对已有的辖区各重要水源地、地下水等进行管理、查询和统计分析，建设统一业务系统的技术标准与规范，为塔城水利信息化夯实基础，为塔城水利系统工作人员快速了解水资源的信息提供快捷的手段。

从项目的完成情况看，平台建设能按照设定的绩效目标完成；从项目的效果看，项目完成后，对塔城地区各县（市）的水资源（地表水、地下水）用水总量达到有效管控，在各县（市）中产生了较强的指导和管理作用，总体实施效果较佳。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面对项目的决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值20分，实际得分18.75分，得分率93.75%。项目立项包括立项依据充分性，绩效目标包括绩效指标明确性，资金投入包括预算编制科学性和资金分配合理性。项目决策指标得分情况如表所示。

| 表4-1项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分dedefdn得分 |
| 立项依据充分性 | 5 | 100% | 5 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 75.00% | 3.75 |
| 预算编制科学性 | 5 | 100% | 5 |
| 资金分配合理性 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 | 20 | 93.75% | 18.75 |

- 立项依据充分性：

根据《水利部关于印发水利信息化发展“十三五”规划的通知》、《关于开展《新疆水利信息化专项规划》调研工作的通知》、《水利部信息化建设与管理办法》。强化信息化对水利各业务领域的服务与支撑，推进各类信息化资源整合共享，最大程度发挥水利信息化资源的效率。

为满足水利信息化管理和防汛视频调度及视屏会议工作要求，“视频调度室和水资源综合管理应用平台设备”符合申报条件，申报程序合规合法，项目的申请符合规划。根据评分标准，该指标得5分。

2、绩效指标明确性：绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。设置的社会效益指标、生态效益指标表述不清晰。根据评分标准，实际得分率为75.00%，该指标得3.75分。

3、预算编制科学性与资金分配合理性：“视频调度室和水资源综合管理应用平台设备”是地区水利局组织实施的一项重要工作，本地财政给予大力支持，资金用单位收费项目“其他水资源费收入”安排预算资金16万元，上级分配给塔城地区节约用水补助资金20万元，总计36万元用于地区水利局视频调度室、水资源综合管理应用平台采购设备项目。预算编制科学性与资金分配合理性根据评分标准，该指标得10分。

（二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理的资金到位率、预算执行率，组织实施的管理制度健全性、制度执行有效性4个方面对项目的过程情况进行检查。项目过程类指标分值20分，实际得分19.85，得分率为99.24%。项目管理指标得分情况如表所示。

| 表4-2项目管理指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分dedefdn得分 |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 96.94% | 4.85 |
| 管理制度健全性 | 5 | 100% | 5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 | 20 | 99.24% | 19.85 |

1、“资金到位率”，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。项目预算编制资金为36万元，实际到位资金36万元。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

2、“预算执行率”，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。项目实际到位资金到位36万元，实际支出34.9万元，节支1.1万元，预算执行率为96.94%。根据评分标准，该指标4.85分。

3、“管理制度健全性”，项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，地区水利局制定了内部控制手册及项目资金管理制度，内控手册包括预算、资产、采购等管理办法。根据评分标准，该指标得5分。

4、“制度执行有效性”，项目实施符合相关管理规定；项目管理、实施人员均落实到位，能按照方案和计划执行；项目无预算调整，资料齐全；项目建立了监控结果反馈和应用机制，合同管理执行到位；具有齐全的项目计划书、中标通知书、合同书、验收报告等资料，且能及时归档；资金使用依据合规，无虚列套取项目支出，无超标准开支。按评分标准，该指标实际得分率100%。

（三）项目产出

项目产出主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标。项目产出类指标分值40分，实际得分40分，得分率为100%。

表4-3项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分dedefdn得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 产出成本 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 | 40 | 100% | 40 |

1、数量指标方面；购置会商室设备数量，预期指标值=1套，指标完成值1套，指标完成率100%。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

2、质量指标方面；项目验收通过率，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%。根据评分标准，该指标得10分。

3、时效指标方面：业务处理次数，预期指标值≥20次，指标完成值20次，指标完成率100%，按指标评分标准，该指标得10分。

4、成本指标方面；单位购置成本，预期指标值≤20万元，指标完成值17.1550万元，指标完成率100%。

用成本节约率体现，成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。项目计划成本36万元，实际成本34.9万元，成本节约率为3.06%。项目按照中标价格支付项目34.9万元，节约成本支出。根据评分标准，该指标得10分。

（四）效益情况

项目效益主要从项目实施效益的社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标以及满意度指标。项目效益类指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。

表4-4项目效益指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分dedefdn得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 15 | 100% | 15 |
| 满意度 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 | 20 | 100% | 20 |

1、“实施效益”，包括项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。本项目根据实际情况设置社会效益指标和可持续影响指标。

（1）社会效益指标方面：业务保障能力提升情况，预期指标值显著提升，指标完成值显著提升，指标完成率100%。

本项目将有效及时的掌握各县（市）水库基本情况，包括水位、来水情况等，根据实际情况结合气象预报，对防洪抗旱工作开展预判、指导，项目为持续性中长期项目，社会效益逐步体现。本项指标权重5分，该指标得分率100%，得分5分。

（2）生态效益指标方面：提升汛期防控能力，预期指标值有所提升，指标完成值有所提升，指标完成率100%。

提升汛期防控能力。水资源信息化管理，水库安全运行视频调度，防汛视频调度，防汛会商任务，其中，水资源信息化管理，水库安全运行视频调度，防汛视频调度，防汛会商是日常性工作，对实现全地区范围内汛期防控能力有所提升，保障汛期工作。本项指标权重5分，该指标得分率100%，得分5分。

（3）可持续影响指标方面:项目预期使用年限，预期指标值≥10年，指标完成值10年，指标完成率100%。

为贯彻落实国家及自治区关于水旱灾害防御及防灾减灾的工作要求，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和“两个坚持、三个转变”防灾减灾理念，坚持底线思维，着力做好防汛抗旱工作，对社会形成可持续影响。本项指标权重5分，根据指标评分标准，该指标得5分。

- 满意度指标方面:使用人员满意度，预期指标值≥90%，指标完成值90%，指标完成率100%。

本项目通过对使用人员进行满意度调查。根据指标评分标准，该指标实际得分率100%，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、项目规划准备充分。在接到自治区水利厅相关文件后，地区水利局立即响应文件要求，制定了项目实施计划，对该项目进行全程监督管控，严格按照规定的程序开展工作，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处，确保项目按期顺利完成。在项目完成后，做好受益群众民意调查。

2、项目组织得力有效。在项目实施过程中，地区水利局依法严格履行招投标程序，选拔具有相关工作经验的技术单位承担项目，严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查巡查相结合的监督制度，共同推动项目顺利开展。

（二）存在问题及原因分析

1、存在的问题

项目当年未完成，延续至2020年实施。

2、原因分析

项目因供应商无法满足标书参数要求，设备选型工作和施工方案一直无法确定，造成工期拖延，项目推进滞后。

六、相关建议

1、 建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算；项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，有效的提高资金的使用效率。

2、加强绩效管理业务培训。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，项目预算单位对预算绩效管理理解不充分、对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

3、加强财政资金管理，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后支付，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

七、其他要说明的情况

无其他说明情况。

附件：

附件1：综合评分表

附件2：项目评分情况表

附件3：绩效评价工作组成员表

附件4：基础表-项目概况表

附件5：基础表-绩效相关文件及制度情况

附件6：项目支出绩效自评表

附件7：调查问卷模板及分析

附件1：综合评分表

| 项目名称 | 视频调度室和水资源综合管理应用平台设备 |  |  |  |  |  |  |  | 评价年度 |  | 2020 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管科室 | 防汛抗旱办公室 |  |  |  |  | 联系人及联系方式 |  |  | 徐 洁0901-6272852 |  |  |
| 主管部门 | 塔城地区水利局 |  |  |  |  | 联系人及联系方式 |  |  | 李广友0901-6272211 |  |  |
| 自评方式 | 单位自评 |  |  | 自评分值 |  | 98.6分 |  |  | 自评等级 |  | 成功 |
| 各级资金 投入总数 | 36万元 |  |  | 抽查资金总数 |  | 36万元 |  |  | 资金抽查占比 |  | 100% |
| 地级财政资金 拨付数 | 16万元 |  |  | 地级财政资金抽查数 |  | 16万元 |  |  | 地级财政资金 抽查占比 |  | 100% |
| 项目类别 | 成本类 |  |  | 抽查类别 |  | 成本类 |  |  | 类别抽查占比 |  | 100% |
| 项目数量 | 1个 |  |  | 抽查项目数 |  | 1个 |  |  | 项目抽查占比 |  | 100% |
| 涉及项目点 | 1个 |  | 抽查项目点 |  | 1个 | 抽查 区域 |  | 塔城地区 |  |  |  |
| 发放调查 问卷 | 20份 |  | 有效调查问卷 |  | 20份 | 满意度 情况 |  | 90%的被访问者对视频调度和防汛会商设备持满意态度 |  |  |  |
| 绩效目标 实现情况 | 实现全地区范围内水利信息系统平台统一，满足水利信息化管理，防汛视频调度及视频会议工作要求，水库安全运行管理及远程指导抽查等工作开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价问题 简要情况 | 塔城地区信息化平台建设，需要相关经费的支持，后期维护人员和运行维护更新等无资金保障，影响设备运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价问题 简要建议 | 进一步细化、量化运行经费绩效目标，并对绩效目标实施实时监控，使评价有据可依；加强绩效评价业务培训；全面加强视频调度和防汛会商设备使用建设，提高群众的满意度和获得感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果 应用建议 | 首先，要高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时公开绩效目标自评报告，广泛接受社会监督。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价时间 |  | 2020 年 12月 22 日—2020 年 12 月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人（签字） 及联系方式 |  | 李广友 15699115673 |  |  |  |  | 法定代表人（签字） 及联系方式 |  |  | 邹世平13809977105 |  |

附件2：项目评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 5分 | 5分 |
|  | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5分 | 3.75分 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学信 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 5分 | 5分 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 5分 | 5分 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5分 | 5分 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5分 | 4.85分 |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5分 | 5分 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5分 | 5分 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10分 | 10分 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10分 | 10分 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10分 | 9分 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10分 | 10分 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15分 | 13分 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5分 | 5分 |

附件3：绩效评价工作组成员表

| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | （职务）职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 李广友 | 地区水利局水资源中心 | 报告执笔 |
| 2 | 项目审查（稽核） | 金兴强 | 塔城地区水利局副局长、财务主管 |  |
| 3 | 项目质量控制 | 李洪利 | 塔城地区水利局局长助力 |  |
| 4 | 项目组成员 | 仲彦飞 | 纪检组 |  |
| 5 | 项目组成员 | 谷琛 | 特邀专家 |  |
| 6 | 项目组成员 | 马强 | 特邀专家 |  |
| 7 | 项目组成员 | 戴惠 | 主管会计 |  |
| 8 | 项目组成员 | 陈青松 | 中级工程师 |  |
| 9 | 项目组成员 | 刘再军 | 中级工程师 |  |
| 10 | 项目组成员 | 黄海 | 中级工程师 |  |
| 11 | 项目组成员 | 徐洁 | 科员 |  |

附件 4：基础表-项目概况表

| 《塔城地区水利局视频调度室和水资源综合管理应用平台设备》项目概况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 塔城地区水利局视频调度室和水资源综合管理应用平台设备 |  |  |  |
| 项目资金 (单位：万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
|  | 资金总额 | 36 | 36 | 33.1550 |
| 建设项目 | 1.技术内容包括: （1）屏幕。55吋，单屏尺寸1210.5×681.2×106mm ,物理拼缝：0.88mm,分辨率1920x1080,亮度700cd/㎡，对比度：4000:1； （2）音响频率响应20hz-20khz 失真度＜5% ，250W； （3）电脑I7-7700/8G/1T/DVDRW/2G独显/千兆网卡/20英寸 （4）矩阵HDMI16×16；无线投屏器4画面，标配4个USB传屏器，与大屏、图像拼接、大屏控制管理软件同品牌。 （5）软件、桌椅.主席台桌：4张，1400×700×760（长宽高）；会议桌：64张，尺寸1400×450×750（长宽高），可折叠；会议椅120把：可叠放。 2.资金使用情况： 采购合同中标价34.90万元，2019年按照合同已支付16万元的设备款，该项目剩余款20万元列入2020年部门预算，按照合同支付设备款18.9万元，剩余1.1万元财政收回。2020年验收通过后支付171550元，2021年支付17450元质保金。 |  |  |  |

附件5：基础表-绩效相关文件及制度情况

| 单位 | 相关文件及内容 |
| --- | --- |
| 塔城地区财政局 | 《塔城地区项目支出绩效评价管理办法》 |
| 塔城地区财政局 | 关于印发《塔城地区项目支出绩效评价管理办法》的通知 |
| 塔城地区水利局 | 关于印发《塔城地区水利局2018年度预算绩效管理工作方案》的通知 |
| 塔城地区水利局 | 《视频调度室和水资源综合管理应用平台设备合同书》 |
| 塔城地区水利局 | 《视频调度室和水资源综合管理应用平台系统项目验收报告》 |
| 塔城地区水利局 | 《塔城地区水利局财务管理制度》 |

附件6：指标底稿

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 视频调度室和水资源综合管理应用平台设备 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区水利局 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 17.16 | 85.78% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 17.16 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 推进塔城地区防汛抗旱、防灾减灾工作措施落实，保证汛期期间水库视频调度，非汛期水库安全运行管理，满足水利信息化管理要求。 |  |  |  |  |  | 推进塔城地区防汛抗旱、防灾减灾工作措施落实，保证汛期期间水库视频调度，非汛期水库安全运行管理，满足水利信息化管理要求。 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置会商室设备数量 |  |  | =1套 | 1套 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 |  |  | =100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 业务处理次数 |  |  | ≥20次 | 20次 |  |
|  |  | 成本指标 | 单位购置成本 |  |  | ≤20万元 | 17.16万元 | 依据合同约定，17450元设备质保金,1.1万元节支财政收回 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 |  |  | 显著提升 | 显著提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升汛期防控能力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目预期使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% |  |

附件7：调查问卷模板及分析

（1）调查问卷模板

| 1 | 视频调度室和水资源综合管理应用平台设备成果是否满足会议要求？ | A 不满足 | 0% | B 基本满足 | 90% | C 较满足 | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 视频调度室和水资源综合管理应用平台设备使用是否满意？ | A 不满意 | 0% | B 一般 | 90% | C 满意 | 10% |
| 3 | 视频调度室和水资源综合管理应用平台设备是否符合总体目标和要求 | A 不符合 | 0% | B 基本符合 | 90% | C 较符合 | 10% |
| 4 | 视频调度室和水资源综合管理应用平台设备能否为您工作提供帮助、便捷？ | A 没有提供 | 0% | B 可以提供 | 80% | C 有效提供 | 20% |
| 5 | 您对视频调度室和水资源综合管理应用平台设备的完整性是否满意？ | A 不满意 | 0% | B 一般 | 5% | D 满意 | 95% |
| 6 | 视频调度室和水资源综合管理应用平台设备总体满意度？ | A 不满意 | 0% | B 一般 | 0% | D 满意 | 100% |

（2）调查问卷分析

本次发放20份调查问卷，收回20份。使用者对塔城地区水利局视频调度室和水资源综合管理应用平台设备项目的是否满足会议要求、使用是否满意、符合总体目标和要求、您工作提供帮助、便捷、设备总体满意度进行调查，总体满意度为100%。