塔城职业技术学院二期建设项目

支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：塔城职业技术学院二期建设项目

实施单位（公章）：塔城地区中等职业技术学校

主管部门（公章）：塔城地区教育局

项目负责人（签章）：程新军

填报时间：2021年3月30日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

近几年，塔城地区中等职业技术学校针对国家对职业教育发展的要求，推进技能人才培养的系统化、办学类型与学习形式多样化，办学规模稳中有升，各层次、各类型技能人才培养体系基本形成，专业设置对接区域经济发展，实施建立产教融合、校企合作机制，提高技能人才培养质量，提升服务塔城地区经济社会发展的能力。塔城地区中等职业技术学校坚持改革与发展的方针，与时俱进、开拓创新，塔城职业技术学院二期建设项目不断完善职业教育硬件条件，为塔城地区技术性人才的提供了坚实基础，促进了当地经济社会的发展。

根据中共中央、国务院《中国教育现代化2035》、《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、中共中央办公厅、国务院办公厅《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》、《教育部关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》（教发〔2017〕3号）《关于进一步加强职业教育工作的意见》（新党厅字〔2017〕102号）《新疆维吾尔自治区普通高等学校高等职业教育（专科）专业设置管理实施细则（暂行）》《新疆维吾尔自治区经济社会发展“十三五”规划》和《塔城地区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》精神，加快构建现代职业教育体系，满足塔城地区社会经济快速发展对高素质技术技能人才的需求，办好人民满意的职业教育，更好地服务社会稳定和长治久安总目标，塔城地区决定申请创建塔城职业技术学院。

经自治区第十三届人民政府第66次常务会议研究，下达关于设置塔城职业技术学院的批复，新政函【2019】134号文件，批准同意成立塔城职业技术学院。

①项目名称：塔城职业技术学院二期建设项目。

②项目地点：塔城市和睦大道以南、千泉路以东（塔城地区中等职业技术学校新校区内）。

③项目建设性质：新建

④项目计划建设期限：2020年4月-2020年11月

- 2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：女生宿舍3870平方米；男生宿舍3870平方米；学生食堂2299.4平方米；学生看台，100米；实训楼3870平方米；教学楼7375.27平方米；运动场看台；校园配套设施（给水、排水、供暖、供电等）。

项目实施情况：塔城职业技术学院二期建设项目于2020年7月13日正式开工建设，由于临近冬季于2020年11月正式停工。施工单位现已正式进场进行钢筋编制工作及其他前期准备工作，计划2021年7月30日完成竣工验收。目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资6000万元，其中：申请地方政府新增债券资金6000 万元。项目实际支出6000万元，支出率为100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资6000万元，按照《塔城地区中等职业技术学校基础建设资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合地方政府新增债券项目专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循逐级上报审批，经校党委会议研究同意后进行资金拨付的程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于2020年第五批地方政府新增债券项目资金3000万元，第七批地方政府新增债券项目资金3000万元，合计批复资金6000万元，项目资金到位6000万元，实际支出6000万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过本项目的建设，完善新校区教学功能和硬件配套设施建设，满足现代化教学需求，进一步提高职业教育培训工作的质量和效益，不断完善职业教育培训方式，突出培训的特点、重点和系统性。“加快现代职业教育体系建设，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能型人才。”习近平总书记指出，要牢牢把握服务发展、促进就业的办学方向，深化体制机制改革，创新各层次各类型职业教育模式，坚持产教融合、校企合作，坚持工学结合、知行合一，引导社会各界特别是行业企业积极支持职业教育，努力建设中国特色职业教育体系。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据塔城地区中等职业技术学校基础建设领导小组会议研究制定实施方案，通过制定项目实施方案，经基础建设领导小组审核通过后，由下设办公室主任有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《实施方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

对塔城职业技术学院二期建设项目进行评价，项目包括新建男生宿舍楼、女生宿舍楼、实训楼、食堂、教学楼共五栋，相关附属工程包括学生看台、运动场看台、停车场及校园配套设施（给水、排水、供暖、供电等）。

3、绩效评价的范围

绩效评价范围包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。项目决策评价范围是相关政策依据、资金来源等，项目过程评价范围是项目的管理、执行，资金的执行，项目产出评价范围是项目实际所完成的内容，主要为建设项目的数量、质量等，项目效益评价范围是项目实施后预期未来能够取得的经济效益、社会效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5%，项目过程权重值占5%，项目产出权重值占50%，项目效益权重占40%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对塔城职业技术学院二期建设项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 93.5分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.5 分，得分率为 90%。项目产出类指标权重为50分，得分为47分，得分率为 94%。项目效益类指标权重为40分，得分为37分，得分率为 92%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金执行 | 资金到位率 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 100% | 800% | 80% | 0.8 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 100% | 70% | 70% | 0.7 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 完成地基 | 完成地基 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 100% | 80% | 80% | 12 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 完善校园硬件设施 | 有所完善 | 90% | 27 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 师生满意度 | 100%满意 | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位根据财政部门下达有关地方新增债券资金使用要求等相关文件支出项目资金；项目立项与我单位部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则：项目按照规定的程序申请设立；财政下达文件，拨付资金，我单位规范项目资金管理，按照规定支付项目资金，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算项目资金6000万元，支出6000万元。

    - 对于“项目立项”，塔城职业技术学院二期建设项目批复等有关要求，在合理工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，有效控制投资概算，实现项目批复要求的经济、社会、可持续影响效益指标。项目的立项符合规划，项目单位的绩效指标设置表述清晰、设置合理、指标设置完整。根据评分标准，实际得分率为100%。

    - 对于“绩效目标”，我校塔城职业技术学院二期建设项目，设置了较为详细的项目支出绩效目标，项目绩效目标的设置，满足合理性和明确性的要求，详细设置年度目标中分年度目标设置。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

  - 对于“资金投入”，我校针对塔城职业技术学院二期建设项目，资金全部投入到位，总投资6000万元。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

决策项目分值:5分，我单位经过自评得分：5分。

（二）项目过程情况

对于“资金执行”，我校塔城职业技术学院二期建设项目，资金到位率=100%，资金执行率=100%，项目资金采取教育和科学技术局、财政局联合监管的办法。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。

对于“资金管理”，我校塔城职业技术学院二期建设项目，资金使用合规性=100%，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；我单位不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

对于“组织实施”，我校己制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。符合相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；

项目过程分值:5分，我单位经过自评得分：4.5分

（三）项目产出

数量指标方面：设计建筑面积，年度指标值为≥30000平方米，实际完成值21350平方米；开工建筑数量，年度指标值为≥5栋，实际完成值5栋；占地面积，年度指标值为≥70亩，实际完成值70亩。

塔城职业技术学院二期建设项目，主要建设建筑5栋，女生宿舍3870平方米；男生宿舍3870平方米；学生食堂2299.4平方米；实训楼3870平方米；教学楼7375.27平方米等。经过了解和取证。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

质量指标方面：施工质量合格率，年度指标值为=100%，实际完成值=100%；本次支付完成率，年度指标值为=100%，实际完成值=100%。

根据合同规定完成工程质量达到工程质量评定标准。根据评分标准，该指标扣不扣分。

成本指标方面：本年支付工程总成本，年度指标值为≤6000万元，实际完成值6000万元。根据年初设定的计划投资额，未超出计划投资额，该指标不扣分。

时效指标方面：支付及时率，年度指标值为=100%，实际完成值=100%。项目计划开工时间为2020年4月，完工时间为2020年11月，实际开工时间为2020年7月，按指标评分标准，疫情影响导致开工较晚，该指标实际得分12分。

项目产出分值:50分，我单位经过自评得分：47分

（四）效益情况

社会效益指标方面：提升我校教育教学水平，年度指标值为有所提升，实际完成值80%；完善职业技术学院硬件条件，年度指标值为有所完善，实际完成值80%。

项目实施后的社会效益较高，我单位专项工作开展有助于社会经济发展，维护在校生师生学习权益，促进了当地社会经济可持续发展。

可持续影响指标方面：建筑预计使用年限，年度指标值为≥15年，实际完成值20年。

项目实施的实施，将进一步完善学校基础设施，提高学校教学质量，有利于学校可持续发展；学校技术人才的不断输出，对于社会经济优化升级提供了动力，有助于社会经济的可持续发展。

满意度指标方面：被抽样调查学生满意度，年度指标值为≥95%，实际完成值=100%。

我单位专项工作开展有助于社会经济发展，维护在校师生权益，促进了学校可持续发展，在校师生满意度为满意。

项目效益分值:40分，我单位经过自评得分：40分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

1、存在的问题

无。

- 原因分析

- 无。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

- 无。

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 0.8 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 0.7 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 12 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 27 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 职业技术学院二期建设项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 | 6000 | 6000 | 100.00% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 用于塔城职业技术学院建设项目，计划建设宿舍楼两栋，实训楼一栋，食堂一栋，教学楼一栋，以及相关附属工程建设 |  |  |  |  | 用于塔城职业技术学院建设项目，计划建设宿舍楼两栋，实训楼一栋，食堂一栋，教学楼一栋，以及相关附属工程建设 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 |  | ≥30000平方米 | 21350平方米 | 年初预测不准确；加强项目前期管理 |
|  |  |  | 建筑数量 |  | ≥5栋 | 5栋 |  |
|  |  |  | 占地面积 |  | ≥70亩 | 70亩 |  |
|  |  | 质量指标 | 施工质量合格率 |  | =100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 支付及时率 |  | =100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 本年支付工程总成本 |  | ≤6000万元 | 6000万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 完善职业技术学院硬件条件 |  | 有所完善 | 有所完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建筑预计使用年限 |  | ≥15年 | 15年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查学生满意度 |  | ≥95% | 100% |  |