森林公安基础设施建设和设备购置项目支出绩效评价报告

(2020年度）

项目名称：森林公安基础设施建设和设备购置

实施单位（公章）：塔城地区公安局森林分局

主管部门（公章）：塔城地区公安局

项目负责人（签章）：姚锋

填报日期：2021年3月31日

- 一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

根据工作需要，塔城地区森林公安局新建大楼系辽宁援建“交钥匙”工程，只有大楼主体无附属设施，按照消防安全相关要求，2020年对大楼的附属设施消防水池进行了建设。

（2）项目实施的历史概况

塔城地区森林公安局新建大楼系辽宁援建“交钥匙”工程，2018年交付使用，因只有大楼主体，无院外围墙、地平、安检房、民警餐厅、消防水池等附属设施，结合实际情况，我局2019年完成了院外围墙、地平、安检房、民警餐厅等附属设施和部分办案设备购置，按照消防安全相关要求，2020年对大楼的附属设施消防水池进行了建设，并按办案设备购置合同的约定完成办案设备的安装、调试、验收。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：森林公安基础设施建设和设备购置。

项目实施情况：该项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资108.61万元，其中：财政本级资金108.61万元。项目实际支出107.01万元， 支出率为98.53%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资108.61万元，按照《项目资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循财政资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况和合同约定支付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于塔地财预[2020]0509号文件中批复的资金，项目资金到位108.61万元，实际支出107.01万元，用于支付森林公安基础建设和设备购置项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：完成森林公安基础的建设和设备购置，解决森林公安多年无办案场所的困难。使民警能在一个良好的办案环境安心工作，提升工作效率，建立健全各项设施，提升森林公安机关发现、打击、防范涉林违法犯罪活动的能力，保障单位内部的安全防范，切实提高森林公安综合指挥、规范执法体系的建立，提高应急处置能力。

2、阶段性目标：2020年底之前完成附属设施的建设和设备购置，并投入使用。

（1）前期准备：通过拟定工作方案，下达专项工作任务，收集整理相关资料，准备开展项目工作，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。按照项目开展的要求逐一进行项目部署安排，为确保项目的针对性和有效性，成立了以副局长为组长，各科室主要领导为成员的项目领导小组，制定了项目实施计划，对该项目进行全程监督管控，严格按照规定的程序开展工作，确保项目目标按期顺利完成。在项目实施过程中，履行招投标程序，按照政府采购流程采购设备，选拔具有相关工作经验的技术单位承担项目，提高项目质量及效率性。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过实施绩效评价，以遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则，依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路，充分调动花钱和办事紧密结合的积极性主动性，促使拿出更多时间和精力加强政策规划和精准编制预算，对政策实施结果跟踪问效，推动优化财政资源配置、依据既定的评价体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价森林公安基础的建设和设备购置的资金分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，提高资金使用效益，努力实现少花钱、多办事、办好事。

2、绩效评价对象：森林公安基础建设和设备购置项目。

3、绩效评价范围：从森林公安基础建设和设备购置项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：以遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则；

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系见附表：

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分－100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：决策下设绩效目标、项目决策和资金投入3个二级指标；过程下设资金管理、组织实施2个二级指标。个性指标下设产出、效益2个一级指标。项目绩效评价指标体系详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 |  | 5 |
|  |  | 项目决策 | 决策依据充分性 |  | 5 |
|  |  |  | 决策程序规范性 |  | 5 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 |  | 5 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 资金到位率 |  | 5 |
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 5 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 |  | 5 |
|  |  |  | 制度建设有效性 |  | 5 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 附属设施建设和设备购置的数量 |  | 10 |
|  |  | 产出质量 | 验收合格率 |  | 10 |
|  |  | 产出时效 | 工程进度按计划时间完成 |  | 10 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 |  | 10 |
| 效益 | 20 | 项目效益 | 实施效益 | 处置、发现、打击、防范违法犯罪活动业务能力得到提升 | 8 |
|  |  |  |  | 附属设施、设备使用年限 | 7 |
|  |  |  | 满意度 | 工作人员使用满意度≧95% | 5 |
| 合计 | 100 |  |  |  | 100 |

3、评价方法：绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针对本项目，在评价过程中主要采用了比较法、因素分析法、最低成本法。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- （三）绩效评价工作过程

根据《关于印发〈塔城地区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（塔地财预〔2020〕15号）文件要求，高度重视评价工作，牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的绩效理念，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对单位的项目开展绩效评价。我单位按照文件要求成立绩效评价小组，研究制定绩效评价工作方案，收集绩效评价的相关数据资料，并进行现场调研、座谈，确定指标体系，综合分析，并形成综合评价结论。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对森林公安基础建设和设备购置项目进行客观评价，通过综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效评价结果为：总得分97.00分，属于"优"。其中：决策指标权重为20分，得分为19分，得分率为95%；过程指标权重为20分，得分为19分，得分率为95%；项目产出指标权重为40分，得分为39.5分，得分率为98.75%；项目效益指标权重为20分，得分为19.5分，得分率为97.5%；具体打分情况详见下表：

塔城地区森林公安基础建设和设备购置项目绩效评价综合评分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 95% | 19 |
| 过程 | 20 | 95% | 19 |
| 产出 | 40 | 98.75% | 39.5 |
| 效益 | 20 | 97.5% | 19.5 |
| 合 计 | 100 | 97% | 97 |

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后项目工作的开展提供参考建议。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面对项目的决策进行考察，项目决策类指标分值20分，实际得分19分，得分率90%。项目决策指标得分情况如表所示。

| 项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 绩效目标 | 5 | 100% | 5 |
| 项目决策 | 10 | 90% | 9 |
| 资金投入 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 | 20 | 95% | 19 |

对于“绩效目标”，森林公安局针对新建基础建设项目，设置了较为详细的项目支出绩效目标，项目绩效目标的设置，满足合理性和明确性的要求。根据评分标准，该指标实际得分5分。

对于“项目决策”，森林分局按照新建基础建设和设备购置项目有关要求，为了使民警能在一个良好的办公环境，安心工作，提升工作效率，建立健全各项安防设施，提升塔城地区森林公安局处置、发现、打击、防范违法犯罪活动的能力，切实加强森林公安综合指挥体系，提高应急处置能力，经请示上级主管部门及征求单位民警意见，决定对大楼附属设施进行建设完善。项目决策程序规范，但在项目施工过程中发现消防水池建设未考虑到它的承重力，因考虑不够全面造成对消防水池的图纸进行变更，影响了施工进度。根据评分标准，该指标实际得分9分。

对于“资金投入”，森林分局新建基础建设和设备购置项目，资金全部投入到位，共计资金总入108.6万元，资金有效保证了工程的实施。根据评分标准，该指标实际得分5分。

- （二）项目过程情况

项目过程指标从资金到位率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性4个方面对项目的管理情况进行考察。项目管理类指标分值20分，实际得分19分，得分率为95%。项目管理指标得分情况如表所示。

| 项目管理指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 5 | 90% | 4.5 |
| 制度执行有效性 | 5 | 90% | 4.5 |
| 合 计 | 20 | 95% | 19 |

对于“资金到位率”，项目资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金使用合规性”森林公安局新建基础建设项目按照专项资金列支的范围使用资金，支出范围合规；资金支出能按财务制度执行，并能按国库集中支付制度规定执行，不存在资金违纪违规使用情况。按评分标准，指标实际得分5分。

对于“管理制度健全性”，森林公安局新建基础建设项目机构健全，分工明确，不存在不相容岗位兼任情况。但未制定项目管理实施细则，根据评分标准，该指标扣0.5分。

对于“制度执行有效性”，组建了以局长为组长，副局长为副组长，相关科室负责人为成员的项目建设领导小组，认真组织项目招投标，选择最优施工方，项目建设期间对项目日常施工质量进行监督管理，项目建成后，由塔城地区森林公安局相关负责人和第三方共同进行验收，质量合格。按照审定价格支付工程款。加强项目建设的组织、管理、协调和领导，对项目资金使用、建设进度和质量进行监督、检查与评价。但在项目执行过程中，由于对基建项目的了解不够深入，部分数据不熟悉，该指标扣0.5分。

- （三）项目产出

项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分39.5分，得分率为98.75%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 95% | 9.5 |
| 产出成本 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 | 40 | 95% | 39.5 |

对于“产出数量”，完成附属设施－消防水池（300立方米）工程建设和设备购置项目。按合同约定，附属设施－消防水池（300立方米）工程建设和设备购置安装测试都已完成。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“产出质量”，根据合同规定完成工程质量达到工程质量评定标准。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“产出时效”，2019年底前完成森林公安指挥中心大楼安检房、围墙、地面、改造、民警餐厅、民警备勤室改造等附属设施建设，均按期完成。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“成本情况”，根据年初设定的计划投资额，未超出计划投资额，该指标不扣分。

- （四）效益情况

项目绩效主要从项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度5个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值20分，实际得分19.5分，得分率为97.5%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 三级指标 |  | 分值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 经济效益 | 4 | 100% | 4 |
|  | 社会效益 | 4 | 100% | 4 |
|  | 生态效益 | 4 | 87.5% | 3.5 |
|  | 可持续影响指标 | 3 | 100% | 3 |
| 满意度 | 工作人员满意度 | 5 | 100% | 5 |
|  | 合 计 | 20 | 97.5% | 19.5 |

对于经济效益，项目实施改善了办公环境，从而更好地更好地完成全区森林资源和野生动植物资源保护工作，严厉打击查处涉林案件。根据评分标准，该指标不扣分。

对于社会效益，通过对森林公安基础的建设和的购置，解决森林公安多年无办公场所的困难。使民警能在一个良好的办公环境，安心工作，建立健全各项设施，不仅提升了工作效率，还大大提升了森林公安机关发现、打击、防范涉林违法犯罪活动的能力，保障单位内部的安全防范，切实提高森林公安综合指挥、规范执法体系的建立，提高应急处置能力。根据评分标准，该指标不扣分。

对于生态效益，通过项目实施虽然加大了打击涉林违法犯罪力度，全力做好林区治安防控，但生态环境的改善和保护是一个长期的工作，工作力度还需进一步加大。根据评分标准，该指标不扣分。

对于可持续影响，通过各项设施的不断完善，提升民警工作积极性。进一步提升塔城地区森林公安局处置、发现、打击、防范违法犯罪活动的能力，切实加强森林公安综合指挥体系。根据评分标准，该指标不扣分。

对于满意度指标，通过调查对民警进行调查，民警对项目建设的满意度为100%。根据评分标准，该指标不扣分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。认真组织项目招投标，严格执行项目公开招投标程序，选择最优施工方，加强项目实施管理，将任务落实到具体项目，明确责任主体，在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。项目建成后，由塔城地区公安局、森林分局相关负责人和第三方共同进行验收，质量合格，促进各项目顺利实施；加强项目资金管理，做到手续完备、专人负责、账目清楚。按照审定价格支付工程款并做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）项目存在的主要问题及原因分析

项目实施过程中发现消防水池建设未考虑到它的承重力，因考虑不够全面造成对消防水池的图纸进行变更，影响了施工进度。存在问题的主要原因是对附属设施建设的相关专业数据不了解。

- 六、有关建议

1、建立健全绩效评价制度。建立健全绩效考核机制，是提高制度执行力，确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。要严格按照“三定”方案等相关规定，理清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值；结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。

2、严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，严格按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提高会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“项目批到哪里”，责任就跟到那里”以及“资金流到那里，监管就跟在那里”的原则，建立严格问责制度，对不按规定和批准的用途使用资金等行为，应及时采取有效措施纠正，严肃处理，确保专项资金使用的安全与完整。

- 3、加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

4、绩效是一项综合性、专业性较强系统工作，财务部门仅对资金的使用情况掌握，对项目具体情况及其实施情况了解甚少。建议绩效工作应当由单位综合部门负责（比如办公室、综合科等）。

- 七、其他需要说明的问题

无。

附件1：

森林公安基础建设和设备购置

绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 |  | 5 | 5 |
|  |  | 项目决策 | 10 | 决策依据充分性 |  | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 决策程序规范性 |  | 5 | 5 |
|  |  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 |  | 5 | 5 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 5 | 5 |
|  |  | 项目实施 | 10 | 管理制度健全性 |  | 5 | 4.5 |
|  |  |  |  | 制度建设有效性 |  | 5 | 4.5 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 10 | 附属设施建设数量 |  | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 验收合格率 |  | 10 | 10 |
|  |  | 产出时效 | 10 | 工程进度按计划时间完成 |  | 10 | 9.5 |
|  |  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 |  | 10 | 10 |
| 效益 | 20 | 项目效益 | 15 | 实施效益 | 处置、发现、打击、防范违法犯罪活动业务能力得到提升 | 8 | 7.5 |
|  |  |  |  |  | 附属设施使用年限 | 7 | 7 |
|  |  |  | 5 | 满意度 | 工作人员使用满意度≧95% | 5 | 5 |
| 合计 | 100厘清 |  | 100 |  |  | 100 | 97 |

附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 森林公安基础建设和设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区公安局森林分局 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 108.61 | 108.61 |  | 107.01 |  | 98.53% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.61 | 108.61 |  | 107.01 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 通过对森林公安基础的建设和设备的购置，提高单位内部安全防范和执法的规范化，提升塔城地区森林公安处置、发现、打击、防范违法犯罪活动的能力，切实加强森林公安综合指挥体系，提高应急处置能力。 |  |  |  |  |  | 通过对森林公安基础的建设和设备的购置，提高单位内部安全防范和执法的规范化，提升塔城地区森林公安处置、发现、打击、防范违法犯罪活动的能力，切实加强森林公安综合指挥体系，提高应急处置能力。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 附属设施建设数量 |  |  | =1个 | 1个 |  |  |
|  |  |  | 设备购置 |  |  | =1套 | 1套 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 附属设施建设成本（万元） |  |  | ≤46万元 | 45.31万元 | 按合同约定，该工程质保金1.5万元2021年12月若工程无质量问题才予以支付 |  |
|  |  |  | 设备购置成本（万元） |  |  | ≤63万元 | 61.69万元 | 设备安装调试完成，验收合格，按合同约定支付全款61.69万元，节约预算1.31万元。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办公环境，打击查处涉林案件能力得到提升 |  |  | ≥85% | 90% |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 处置、发现、打击、防范违法犯罪活动业务能力得到提升 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |
|  |  |  | 安全隐患消除情况 |  |  | ≥95% | 95% |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保障生态环境建设和保护能力得到提升 |  |  | ≥90% | 90% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 附属设施使用年限 |  |  | ≤10年 | 10年 |  |  |
|  |  |  | 设备使用年限 |  |  | ≤8年 | 8年 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员使用满意度 |  |  | ≥95% | 100% |  |  |