克塔铁路还本付息项目支出绩效

评价报告

（ 2020年度）

项目名称：克塔铁路还本付息项目

实施单位（公章）：塔城地区发展和改革委员会

主管部门（公章）：塔城地区行署

项目负责人（签章）：马林

填报时间：2021年3月 31日

一、项目概况

（一）项目背景

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

2011年9月，塔城地委行署分析国内外经济形势、国家铁路建设政策和塔城地区经济社会发展实际需要，与相关地市和企业达成共识，决定不等不靠，以优势资源开发为基础，以煤炭运输为重点，按“政府推动、企业为主、市场运作、实现双赢”思路，采取政府与企业合资方式建设克塔铁路。并得到了自治区党委、政府的充分肯定，自治区党委书记张春贤同志要求“能多快，就多快”，早日启动项目建设，并确定自治区党委一名领导具体协调推进这项工作。

2011年10月，塔城地区全面启动克塔铁路前期工作，委托新疆铁道勘察设计院开展建设方案研究和预可行性研究工作，同年11月完成建设方案研究报告。

2012年6月，《新建铁路克拉玛依至塔城线预可行性研究报告》通过乌鲁木齐铁路局审查。预可研阶段推荐铁路设计等级为国铁II级，预留电气化发展条件，正线数目为单线，正线长度305.64公里，总投资56.04亿元，预测近期运量1042万吨，远期运量1545万吨，建设工期2.5年。项目投资税后财务内部收益率为 6.25%，投资回收期 17.6 年，贷款偿还期为 17.3 年。

2013年2月，塔城地区将克塔合资铁路列为“七大战略性工程”之首全力推进，按照“分段审批，压茬开工，完善公司，多方筹资”的原则，采取整线规划、分期实施的工作措施，先期推进克塔铁路一期工程（克拉玛依至铁厂沟镇线铁路）。

2013年3月，正式委托新疆铁道勘察设计院开展可行性研究报告编制工作。5月17日，已取得了自治区发改委同意开展前期工作的“路条”。7月25日，新疆铁道勘察设计院已编制完成《克拉玛依至铁厂沟镇线项目可研》。2014年3月11日，克塔铁路一期工程克拉玛依至铁厂沟镇项目获得新疆维吾尔自治区发改委核准。4月11日，地区举行开工奠基仪式，克塔铁路一期工程加快建设。

- 项目实施的历史概况

- 克塔铁路从克拉玛依市境内的奎北铁路百口泉站接轨，沿线经过托里县铁厂沟镇、额敏县、终点至塔城市。沿途设有百口泉站（接轨站）、达尔布特站（会让站）、胡桐林站（会让站站）、铁厂沟站、霍吉尔特站（会让站）、额敏县站、塔城市站共计7个车站，线路总长272.79公里，概算总投资46.87亿元。克塔铁路建设分两期建设，其中：克拉玛依至铁厂沟段（一期工程）线路长99.67公里、投资11.15亿元，由塔城地方政府出资建设；铁厂沟镇至塔城段（二期工程）线路总长173.12公里，投资35.72亿元，塔城地区承担30%的建设资金(含征地拆迁资金),项目由中国铁路总公司负责建设，塔城地区负责征地拆迁工作。

为解决建设资金问题，鉴于新疆克塔铁路有限责任公司不具备借贷能力，地区决定由塔城地区兴塔能源投资开发建设有限公司承接国开行建设基金投资，并以借款形式支持克塔铁路一、二期项目，累计金额11.9亿元。极大缓解了克塔铁路建设资金方面的压力，推动了铁路建设顺利进行。

此次财政安排提前归还国开行建设还本付息资金3929.88元，用于塔城地区建设克塔铁路使用国开行专项建设基金的应归还本息及税费。

根据塔城地区中长期偿债规划与塔城地区兴塔能源投资开发建设有限公司（以下简称兴塔能源公司）签订的《克塔铁路工程项目用款协议》，克塔铁路公司2020年12月14日已将贷款本息和税金3929.988万元归还兴塔能源公司。

- 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：克塔铁路从克拉玛依市境内的奎北铁路百口泉站接轨，沿线经过托里县铁厂沟镇、额敏县、终点至塔城市。沿途设有百口泉站（接轨站）、达尔布特站（会让站）、胡桐林站（会让站站）、铁厂沟站、霍吉尔特站（会让站）、额敏县站、塔城市站共计7个车站，线路总长272.79公里，概算总投资46.87亿元。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资3929.88万元，其中：财政本级资金3929.88万元。项目实际支出3929.88万元，支出率为100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资3929.88万元，按照《克塔铁路专项资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合克塔铁路专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循专项资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于本级财政资金，项目资金到位3929.88万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

按阶段执行克塔铁路建设偿还国开行建设利息费用。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《克塔铁路建设偿还国开行利息还本付息方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《克塔铁路建设偿还国开行利息还本付息方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

- （2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

克塔铁路还本付息项目。

3、绩效评价的范围

从克塔铁路还本付息项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重占5%，项目过程权重占5%，项目产出权重值占50%，项目效益权重值占40%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1。

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对克塔铁路还本付息项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为98分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为5 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为50分，得分为50分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为40分，得分为38分，得分率为 95%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以 及部门职责，用以反映和考 核项目立项依据情况。 | 《自治区发展改革委关于新建铁路克拉玛依至铁厂沟镇线项目核准的批复》 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 项目申请、设立过程符合相关要求 | 项目按照规定的程序申请设立；财政下达文件，拨付资金 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 | 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 依据绩效目标设定的绩效 指标清晰、细化、可衡量等 | 我单位项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；支出金额3929.88万元； | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 实际到位资金与预算资金 的比率，用以反映和考核资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 | 科学 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 按照项目所需资金合理分配 | 合理 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 实际到位资金与预算资金 的比率，用以反映和考核资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 | 资金到位率=100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 项目预算资金是否按照计 划执行，用以反映或考核项 目预算执行情况。 | 预算执行率=100% | 100% | 1 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 项目资金使用是否符合相 关的财务管理制度规定，用 以反映和考核项目资金的 规范运行情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；100% | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 项目实施单位的财务和业 务管理制度是否健全，用以 反映和考核财务和业务管 理制度对项目顺利实施的 保障情况。 | 己制定相应的财务和业务管理制度； | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 项目实施是否符合相关管 理规定，用以反映和考核相 关管理制度的有效执行情 况。 | 项目调整及支出调整手续完备；符合相关法律法规和相关管理规定； | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 项目实施的实际产出数与 计划产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 | 实际完成率=100%实际产出数：线路总长272.79公里，铁路等级国铁Ⅲ级，偿还债务及时率100%，本息及税金3929.88万元。出数：线路总长272.79公里，铁路等级国铁Ⅲ级。 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出 数与实际产出数的比率，用 以反映和考核项目产出质 量目标的实现程度。 | 质量达标产出数：铁路等级国铁Ⅲ级。质量达标率=100%o | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 项目实际完成时间与计划 完成时间的比较，用以反映 和考核项目产出时效目标 的实现程度。 | 偿还债务及时率100% | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 反映成本实施情况 | 严格控制成本 | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 项目实施所产生的效益。 | 经济效益：规划运输能力（客）3对/日当年新增运输能力＞2万吨社会效益：辐射周边县市5个可持续影响：铁路使用年限60年； | 95% | 28 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项 目实施效果的满意程度。 | 公众满意度：100% | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位根据下达相关文件支出项目资金；

项目立项与我单位部门职责范围相符，属于部门履职所需；

项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则：项目按照规定的程序申请设立；财政下达文件，拨付资金，我单位规范项目资金管理，按照规定支付项目资金，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算项目资金3929.88万元，支出3929.88万元。支付明细：1、房屋建筑物构建本息及税金3929.88万元。

决策项目分值:5分，实际得分5分。

- （二）项目过程情况

1.项目管理情况

（1）资金到位率：

项目资金采取发改委、财政局联合监管的办法。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。资金到位率=100%

预算资金：3929.88万元，实际到位资金：3929.88万元。

（2）资金执行率：资金执行率=100%

实际到位资金：3929.88万元。 执行资金：3929.88万元。

（3）资金管理情况：

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；我单位不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施情况：己制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。符合相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；

项目过程分值:5分，我单位经过自评得分：5分

- （三）项目产出

项目的实施进度。已全部实施完毕，项目完成质量。已全部验收合格。

（1）数量指标：年度目标值：线路总长272.79公里，车站数量7个；指标完成值：线路总长272.79公里，指标完成率100%；

（2）质量指标：年度目标值铁路等级=3国铁级、设计行车速度=120公里/小时，实际完成值铁路等级=3国铁级、设计行车速度=120公里/小时，完成率100%。

（3）时效指标：利息按时支付率，预期指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

（4）成本指标：专项建设基金贷款利息，预期指标值3929.88万元，指标完成值3929.88万元，指标完成率100%；

项目产出分值:50分，我单位经过自评得分：50分

- （四）效益情况

经济效益指标方面：预期指标值规划运输能力客运=5对/日，实际完成值3对/日，完成率80%；

社会效益指标方面：当年新增运输能力（货）=2000万吨/年，实际完成值2500万吨/年，完成率100%；

可持续影响指标方面：预期指标值研究年度15年，实际完成值15年，指标完成率100%

满意度指标方面：预期指标值安全感指数100%，指标完成值100%,指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目实施管理。采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

2、加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。

工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

- 存在的问题及原因分析

1、存在的问题

存在的问题是在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难，绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。

2、原因分析

项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

- 无。

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 15 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 28 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 克塔铁路还本付息项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区发展和改革委员会 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 3929.88 | 3929.88 |  | 3929.88 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3929.88 | 3929.88 |  | 3929.88 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 根据塔城地区中长期偿债规划偿还国开行专项建设基金及利息、税金39298808.56元。 |  |  |  |  |  | 根据塔城地区中长期偿债规划偿还国开行专项建设基金及利息、税金39298808.56元。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 线路总长 |  |  | =272.79公里 | 272.79公里 |  |  |
|  |  |  | 铁路等级 |  |  | =3级 | 3级 |  |  |
|  |  |  | 设计行车速度 |  |  | =120公里/小时 | 120公里/小时 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成质量 |  |  | ≥85% | 85% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专项建设基金贷款利息、税金 |  |  | ≤39298808.56元 | 39298808.56元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 规划运输能力客运 |  |  | =5对/日 | 3对/日 | 计划5对，实际运行时，货运量达不到 |  |
|  |  |  | 货运 |  |  | =2000万吨/年 | 2500万吨/年 | 预计货运2000万吨，实际火车开通，货运能力提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 |  |  | =100% | 100% |  |  |