# 塔城地区水利水电科学研究所

# 资金项目支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：工程质量检测工作经费

实施单位（公章）：塔城地区水利水电科学研究所

主管部门（公章）：塔城地区水利局

项目负责人（签章）：周立辉

填报时间：2021年4月9日

目录

一、基本概况	1

（一）项目概况	1

1、项目背景	1

2、项目主要内容及实施情况	1

3、资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	2

1、总体目标	2

2、阶段性目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

1、绩效评价的目的	4

2、绩效评价的对象	5

3、绩效评价的范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。	5

1、绩效评价原则	5

2、评价指标体系	6

3、绩效评价方法	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	9

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二） 项目过程情况	12

（三） 项目产出	13

（四） 数量指标方面：	错误！未定义书签。

（五） 对于“产出指标”	13

（六） 对于“产出数量”	13

（七） 效益情况	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

（一）主要经验及做法	16

（二） 存在的问题及原因分析	17

1.存在的问题	17

2.原因分析	17

六、有关建议	17

七、其他需要说明的问题	17

# 一、基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

塔城地区水利水电科学研究所根据塔城地区行政公署文件成立于1985年5月25日，2002年7月由塔城地区行署办公室文件批准更名为“塔城地区水利水电科学研究所”。2016年5月第七次通过新疆维吾尔自治区质量技术监督局资质认定复评审，并颁发《检验检测机构资质认定证书》；2017年3月第三次通过新疆维吾尔自治区水利厅水利工程质量检测岩土工程类、混凝土工程类乙级资质延续评审，并获得《资质等级证书》。塔城地区水利水电科学研究所隶属于塔城地区水利局，是塔城地区水利工程质量检测和调查评价技术业务部门。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：

（1）岩土工程类质量检测预期完成土工试验500组，土工合成材料2组。

(2)混凝土工程类质量检测预期完成水泥100组，粉煤灰30组，混凝土200组，钢筋30组，骨料50组，外加剂5组，抗冻试验10组，抗渗试验10组，配合比5组。

(3)水土保持监测预期完成水土保持监测合同5项。

(4)预期检测产品合格率99%。

(5)预期检测结果准确率：99%。

(6)预期客户满意率：95%。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资83.68万元，其中：财政本级资金83.68万元。项目实际支出73.88万元， 支出率为88.3%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目预算总投资83.68万元，按照单位财务制度相关规定，资金支出符合“工程质量检测工作经费”专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，根据项目实施进展情况使用资金。

（2）预算资金来源及使用情况

“工程质量检测工作经费”项目预算资金来源于“塔财预[2020]0129”拨付的资金，“工程质量检测工作经费”项目资金到位83.68万元，用于支付“工程质量检测工作经费”项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

（1）组织检验检测设备检定、校准工作。

（2）组织开展塔城市阿不都拉水库工程、额敏县（兵地、辽阳）工业园区供水工程（一期）、白杨河引水工程修复工程的质量检测工作。

（3）组织地区各县市水利工程质量检测工作。

（4）组织开展水土保持监测工作。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据历年工作情况，年初召开会议下达专项工作任务，并拟定了2020年工作计划：

<1>组织检验检测设备鉴定、校准工作。

<2>组织开展塔城市阿布都拉水库工程、额敏县（兵地、辽宁）工业园区供水（一期）、白杨河引水工程修复工程的质量检测工作。

<3>组织地区各县市水利工程质量检测工作，

<4>组织开展水土保持监测工作。

根据以上工作需要，申请2020年工程质量检测工作经费83.68万元。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目，截止2020年12月31日使用73.88万元，预算执行率88.30%；

截止2020年12月份，项目完成岩土工程类质量检测（土工试验、土工合成材料）预期完成502组，实际完成760组，达到预期效果的151%；水库工程质量检测（水泥、粉煤灰、混凝土）预期完成330组，实际完成322组，达到预期效果的97.6%；防洪工程质量检测（钢筋、骨料、外加剂、砖）预期完成85组，实际完成98组，达到预期效果的115%；农田水利工程质量检测（抗冻、抗渗、配合比）预期完成25组，实际完成23组，达到预期效果的92%；水土保持监测合同预期完成5项，实际完成5项，达到预期效果的100%；检测产品合格率预计大于等于99%，实际为100%，达到预期效果的100%；仪器设备鉴定情况预计大于等于70台（套），实际鉴定情况73台（套），达到预期效果的104%；水利工程试验检测完成任务预计大于等于5项，实际完成任务6项，达到预期效果的120%；水利工程试验检测支出成本小于等于192.08万元，实际支出成本189.86万元，未超出预期支出成本目标；检测费收入预期大于等于90.88.万元，实际检测费收入187.31万元，达到预期效果的206%；服务对象满意度预期达到95%。实际达到100%。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，《关于印发<塔城地区全面实施财政支出绩效管理的工作方案>的通知》文件精神，对我所2020年执行“工程质量检测项目工作经费”进行绩效评价。从提高检测质量的效率和效益，提出有针对性的建议，提高对“工程质量检测项目工作经费”的有效利用度，财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对“工程质量检测项目工作经费”支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）“工程质量检测项目工作经费”项目在实施前向财政提供支出绩效方面的资金管理信息，为促进项目支出能够严格按照资金管理规定进行。

（2）“工程质量检测项目工作经费”项目绩效管理为财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

根据工作需要，我单位《工程质量检测项目工作经费》，对此项目开展绩效评价。

3、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对“工程质量检测项目工作经费”项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目产出、项目效益、项目过程四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重值占5分，项目产出权重值占50分，项目效益权重占40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 （5分） | 项目立项（1分） | 立项依据充分性（0.5分） | 0.5 |
|  |  | 立项程序（0.5分） | 0.5 |
|  | 绩效目标（2分） | 绩效目标（1分） | 1 |
|  |  | 效益指标（1分） | 1 |
|  | 资金投入（2分） | 预算编制（1分） | 1 |
|  |  | 资金分配合理性（1分） | 1 |
| 过程 （5分） | 资金管理（3分） | 资金到位率（1分） | 1 |
|  |  | 预算执行率（1分） | 0.8 |
|  |  | 资金使用合规性（1分） | 1 |
|  | 组织实施（2分） | 管理制度健全性（1分） | 1 |
|  |  | 制度执行（1分） | 1 |
| 产出 （50分） | 产出数量（15分） | 实际完成率（15分） | 14.5 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 10 |
|  | 产出时效（15分） | 完成及时性（15分） | 15 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 10 |
| 效益 （40分） | 项目效益（40分） | 实施效益（30分） | 30 |
|  |  | 满意度（10分） | 10 |
| 合计 |  |  | 99.3 |

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对“工程质量检测工作经费”项目进行客观评价，最终评分结果总得分为99.3分，属于“优秀”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为4.8分，得分率为100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.8分，得分率为96%。项目产出类指标权重为50分，得分为49.5分，得分率99%。项目效益类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | =100% | =100% | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | =100% | =100% | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | =100% | =100% | 80% | 0.8 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | =100% | =100% | 99% | 14.5 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 30 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 10 |

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从立项依据充分性、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配合理性6个方面对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况进行考察，立项依据充分性分值0.5分，实际得分0.5分，得分率100%；立项程序分值1分，实际得分1分，得分率100%；绩效目标分值1分，实际得分1分，得分率100%；绩效指标分值1分，实际得分1分，得分率100%；预算编制分值1分，实际得分1分，得分率100%；资金分配合理性分值1分，实际得分1分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 立项程序 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 绩效目标 | 1 | 100% | 1 |
| 绩效指标 | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制 | 1 | 100% | 1 |
| 资金分配合理性 | 1 | 100% | 1 |
| 合计 | 5 | 100% | 5 |

对于项目决策指标分值5分，实际得分5分，该指标得分率100%，说明立项依据充分性、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配合理性。

（二）项目过程情况

依据评分表中项目过程情况描述项目过程指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行5个方面对项目的管理情况进行考察，资金到位率分值1分，实际得分1分，得分率100%，预算执行率分值1分，实际得分0.8分，得分率80%，资金使用合规性分值1分，实际得分1分，得分率100%，、管理制度健全性分值1分，实际得分1分，得分率100%，、制度执行分值1分，实际得分1分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 1 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 1 | 80% | 0.8 |
| 资金使用合规性 | 1 | 100% | 1 |
| 管理制度健全性 | 1 | 100% | 1 |
| 制度执行 | 1 | 100% | 1 |
| 合计 | 5 | 96% | 4.8 |

对于“过程控制”，“工程质量检测工作经费”执行符合业务管理的规定；项目管理、实施人员均落实到位，能按照方案和计划执行；项目无调整，资料齐全；资金使用依据合格，无虚列套取项目支出，无超标准开支，按评分标准，该指标实际得分率96%。

（三）项目产出

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 15 | 96.7% | 14.5 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 15 | 100% | 15 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 50 | 99% | 49.5 |

对于“产出指标”，又具体分为以下明细指标进行评价，具体见下表：

| 三级指标明细 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水库工程质量检测 | 5 | 98% | 4.9 |
| 水土保持检测合同 | 5 | 100% | 5 |
| 防洪工程质量检测 | 5 | 100% | 5 |
| 农田水利工程质量检测 | 5 | 92% | 4.6 |
| 岩土工程类质量检测 | 5 | 100% | 5 |
| 仪器设备检定情况 | 5 | 100% | 5 |
| 检测产品合格率 | 5 | 100% | 5 |
| 水利工程试验检测任务 | 5 | 100% | 5 |
| 水利工程试验检测支出 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 50 | 100% | 49.5 |

对于“产出数量”

指标1：水库工程质量检测（水泥、粉煤灰、混凝土），预期指标值≥330组，实际完成值322组，指标完成率97.6%；

指标2：水土保持检测合同，预期指标值≥5项，实际完成值5项，指标完成率100%；

指标3：防洪工程质量检测（钢筋、骨料、外加剂），预期指标值≥85组，实际完成值98组，指标完成率115.29%；

指标4：农田水利工程质量检测（抗冻、抗渗、配合比），预期指标值≥25组，实际完成值23组，指标完成率92%；

指标5：岩土工程类质量检测（土工试验、土工合成材料），预期指标值≥502组，实际完成值760组，指标完成率151.39%。

指标6：仪器设备检定,预期指标值≥70台，实际完成值76组，指标完成率108%。

对于“产出质量”：检测产品合格率，预期指标值≥99%，实际完成值100%，指标完成率100%；

对于“成本情况”指标：水利工程试验检测成本支出，预期指标值≤83.68万元，实际完成值73.88万元，指标完成率88.29%；

对于“产出时效”指标：水利工程试验检测任务，预期指标值≥5项，实际完成值6项，指标完成率120%。

（四）效益情况

“工程质量检测工作经费”项目效益情况从社会效益、可持续影响以及服务对象满意度3个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分40分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。

三级指标; 权重; 得分率; 实际得分. 社会效益; 30; 100%; 30. 满意度; 10; 100%; 10. 合计; 40; 100%; 40. 项目绩效指标得分情况

社会效益指标主要表现在可以保证塔城市阿布都拉水库工程、塔城地区额敏县额敏（兵地、辽阳）工业园区供水工程（一期）和塔城地区白杨河引水工程保质保量完成，安全运行，使工程充分发挥自身的经济效益；另一方面，植物措施的林草蓄积量亦具有一定的经济效益。除此之外，水土保持措施减少了空气中的粉尘、灰尘等，减少了施工过程中运行环境的污染，可减少机械设备的维修养护，延长机械设备的寿命，具有间接地经济效益。此外，场区绿化创造了良好的生态环境，有利于施工人员的身心健康，提高劳动生产率。根据指标评分标准，该指标得分率100%，不扣分。

项目区栽植适生的乔、灌、草植被，一方面防治了水土流失，另一方面将显著提高土地生产力，并增加环境容量。工程区水土保持工程措施和植物措施的实施，形成了完整的防护工程体系，保证了主体工程的安全运行。根据指标评分标准，该指标得分率100%，不扣分。

对于“服务对象满意度”指标：客户满意度，预期指标值：≥95分，实际完成值100分，指标完成率100%。

发放的调查问卷，对满意度指标分为三档，即“满意”、“基本满意”、“不满意”；满分为10分，各档次对应的分值为10分、9分、0分，通过加权计算得出各项指标的满意度平均得分。综合问卷调查结果，参观人员的满意度分析结果为10分。根据指标评分标准，该指标实际得分率为100%，该指标不扣分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

塔城地区水利水电科学研究所2020年预算安排“工程质量检测工作经费”资金83.68万元，实际支出73.88万元，其中：其他工资福利支出20.84万元，商品服务支出43.98万元，其他资本性支出9.06万元，预算执行率88.28%，实际支出与申报的绩效目标总的对比完成进度较好，完成率没有达到预期目标。

为确保“工程质量检测工作经费”项目顺利进行，提前做好“工程质量检测工作经费”项目规划，将所列计划再三审核。在“工程质量检测工作经费”项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在“工程质量检测工作经费”项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在“工程质量检测工作经费”项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

1.存在的问题

部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。

2.原因分析

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺。

# 六、有关建议

1.加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。

2.严格执行预算，合理使用资金。预算执行过程中，规范工作程序，尤其是专项资金，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

# 七、其他需要说明的问题

无

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工程质量检测工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区水利水电科学研究所 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 83.68 | 73.88 |  | 73.88 | 88.30% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.68 | 73.88 |  | 73.88 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | （1）、组织检验检测设备鉴定、校准工作。 （2）、组织开展塔城市阿布都拉水库工程、额敏县（兵地、辽宁）工业园区供水（一期）、白杨河引水工程修复工程的质量检测工作。 （3）、组织地区各县市水利工程质量检测工作， （4）、组织开展水土保持检测工作。塔城地区水利水电科学研究所2020年项目计划支出83.68万元。 |  |  |  |  |  | （1）、组织检验检测设备鉴定、校准工作。 （2）、组织开展塔城市阿布都拉水库工程、额敏县（兵地、辽宁）工业园区供水（一期）、白杨河引水工程修复工程的质量检测工作。 （3）、组织地区各县市水利工程质量检测工作， （4）、组织开展水土保持检测工作。塔城地区水利水电科学研究所2020年项目计划支出83.68万元。 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 混凝土工程类质量检测 |  |  | ≥330组 | 322组 | 不可抗力因素影响工程进度 |
|  |  |  | 水利工程质量检测与水土保持监测合同 |  |  | ≥5项 | 5项 |  |
|  |  |  | 防洪工程质量检测 |  |  | ≥85组 | 98组 | 受施工方要求增加取样 |
|  |  |  | 农田水利工程质量检 |  |  | ≥25组 | 23组 |  |
|  |  |  | 岩土工程类质量检测 |  |  | ≥502组 | 760个 | 受施工方单位工程变更影响 |
|  |  |  | 仪器设备检定 |  |  | ≥70台 | 76台 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测产品合格率 |  |  | ≥99% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 水利工程试验检测任务 |  |  | ≥5项 | 6项 |  |
|  |  | 成本指标 | 水利工程试验检测支出成本 |  |  | ≤83.68万元 | 73.88万元 | 不可抗力因素影响工程进度 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 |  |  | ≥90.88万元 | 187.31万元 | 2020年收回历年检测费 |
|  |  | 社会效益指标 | 有效保障全区水利工程安全使用 |  |  | 有效保障 | 有效保障 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保护水源地环境，减少水源污染，改善水质 |  |  | 有所改善 | 有所改善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 100% |  |