塔城地区机关事务管理局人才公寓楼项目支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：塔城市人才公寓楼及配套设施建设项目

项目实施单位：塔城地区机关事务管理局

单位负责人：肖岩

项目负责人：李明烜

二〇二一年四月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

2019年7月14日至7月16日，对口支援新疆工作会议在新疆召开，中共中央政治局常委、中央新疆工作协调小组组长汪洋出席会议并讲话。他强调，对口援疆是国家战略，是实现新疆社会稳定与长治久安总目标的重要举措。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕新疆工作总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以经济发展和民生改善为基础，坚持以凝聚人心为目的，坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新疆贡献力量。

汪洋强调，中国特色社会主义进入新时代，新疆工作也面临新形势新任务。对口援疆工作必须认真总结经验，坚持问题导向，不断提高综合效益。要突出抓好干部人才援疆，做到精准选派、科学使用，最大限度发挥作用。要着力促进各民族交往交流交融，支持内地与新疆各族群众多走动，推动新疆少数民族群众到内地交融发展。要把援疆工作作为锻炼和培养干部的平台，健全考核评价机制，加大关心关爱力度，让真情奉献、敢于担当者有干劲、有舞台。

- 项目实施的历史概况

2018年以来，辽宁第九批援疆工作队深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党中央治疆方略，贯彻落实第六次全国对口支援新疆工作会议和两省区对口支援工作座谈会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，将改善民生作为援疆工作主战场，用真情的投入赢得了塔城地区各族群众的称赞。随着人才发展战略的实施，辽塔两地人才交流逐步深入，援疆人才、央企援疆团、博士服务团不断增加，为了留住人才，稳定人才队伍，解决人才团队的后顾之忧，建设人才公寓楼。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：

（1）项目建设用地面积33930平方米,总建筑面积29110平方米，配套水、电、暖等相关设施。

（2）项目预计建设公寓楼4栋，每栋公寓楼10层，共计160户，其中100平米户型80户，130平米户型20户,85平米户型60户。

（3）建设附属餐厅和地下设施用房一栋。

（4）配套水电暖气设施，小区硬化、绿化、亮化及相关附属工程。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资5000万元，其中：财政本级资金5000万元。项目实际支出1887.25万元，支出率为37.74%。2020年到位资金1300万元，实际支出1300万元，支出率100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资5000万元，按照《大额专项资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合大额专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循大额专项资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于塔财预（2020）0907号重点筹集户资金，项目到位资合计1887.25万元，2020年到位资金1300万元，实际支出1300万元，用于支付项目实施进程中的工程款及项目前期各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

随着人才发展战略的实施，辽塔两地人才交流逐步深入，援疆人才、央企援疆团、博士服务团不断增加，为了留住人才，稳定人才队伍，解决人才团队的后顾之忧，建设人才公寓楼。实现塔城市人才引进，并达到住房办公两点一线，为引进新型人才做好后备力量，节约周转房经费。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《（新财预〔2019〕37号）》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《塔城市人才公寓楼及配套设施建设方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。预计2021年11月前完成公寓楼及配套设施建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，对《塔城市人才公寓楼及配套设施建设》项目进行科学评价，购置资金项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。从专项资金的角度提出有针对性的建议，提高对《塔城市人才公寓楼及配套设施建设》的有效利用度，进一步提升塔城地区机关事务管理局工作的水平。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2绩效评价的对象

塔城市人才公寓楼及配套设施建设项目。

3、绩效评价的范围

从塔城市人才公寓楼及配套设施建设项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重占5分，项目过程权重占5分，项目产出权重值占50分，项目效益权重值占40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对塔城市人才公寓楼及配套设施建设项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为95.55分，属于“优”。其中：其中：决策类指标权重为5分，得分为4.85分，得分率为97%；过程类指标权重为5分，得分为4.7分，得分率为94%；产出类指标权重为50分，得分为50分，得分率为100%；项目效益类指标权重为40分，得分为36分，得分率90%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 0.95 | 1 | 95% | 0.95 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 0.9 | 1 | 90% | 0.9 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 0.8 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 1 | 0.9 | 90% | 0.9 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 30 | 27 | 90% | 27 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 10 | 9 | 90% | 9 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面对项目的决策进行考察，项目决策类指标分值5分，实际得分4.85分，得分率97%。项目决策指标得分情况如表所示。

| 项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目立项 | 1 | 100% | 1 |
| 绩效目标 | 2 | 92.5% | 1.85 |
| 资金投入 | 2 | 100% | 2 |
| 合计 | 5 | 97% | 4.85 |

对于“项目立项”，机关事务管理局《塔城市人才公寓楼及配套设施建设》项目批复等有关要求，在合理工期内完成工程建设任务，保障工程建设质量，有效控制投资概算，实现项目批复要求的经济、社会、可持续影响效益指标。项目的立项符合规划，项目单位的绩效指标设置表述清晰、设置合理、指标设置完整，但是项目立项报告中未包含车库绿化等内容，项目也未开展可行性研究等前期手续。根据评分标准，实际得分率为100%。

对于“绩效目标”，机关事务管理局针对《塔城市人才公寓楼及配套设施建设》项目，设置了较为详细的项目支出绩效目标，项目绩效目标的设置，满足合理性和明确性的要求，但是分年度目标中分年度目标设置不够详细。根据评分标准，该指标实际得分率92.5%。

对于“资金投入”，机关事务管理局针对《塔城市人才公寓楼及配套设施建设》项目，资金全部投入到位，总投资5000万元。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

（二）项目过程情况。

项目管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面对项目的管理情况进行考察。项目管理类指标分值5分，实际得分4.7分，得分率为100%。项目管理指标得分情况如表所示。

| 项目管理指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 预算执行率 | 1 | 100% | 1 |
| 资金到位率 | 1 | 100% | 1 |
| 资金使用合规性 | 1 | 100% | 1 |
| 管理制度健全性 | 1 | 80% | 0.8 |
| 制度执行有效性 | 1 | 90% | 0.9 |
| 合 计 | 5 | 94% | 4.7 |

对于“预算执行率”，项目经过向本级财政申请资金，2019-2020年财政拨款资金1887.25万元，项目资金预算经过集体讨论，并经批复。项目预算资金为5000万元，实际使用1887.25万元。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

对于“资金到位率”，项目资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金使用合规性”塔城市人才公寓楼及配套设施建设项目地区机关事务管理局按照专项资金列支的范围使用资金，支出范围合规；资金支出能按财务制度执行，并能按国库集中支付制度规定执行，不存在资金违纪违规使用情况。按评分标准，指标实际得分率100%。

对于“管理制度健全性”，机关事务管理局《塔城市人才公寓楼及配套设施建设》项目机关事务管理局机构健全，分工明确，不存在不相容岗位兼任情况。加强项目现场负责人的技术水平，根据评分标准，该指标实际得分率80%。

对于“制度执行有效性”，塔城地区机关事务管理局行署新建车库及维修车间项目制定了项目资金管理制度，管理制度包括预算、资产、采购等管理办法；项目建设由地区发改委批复实施内容及规模，塔城地区机关事务管理局遵照实施。项目管理职责不完善，根据评分标准，该指标得分率90%。

（三）项目产出情况。

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值50分，实际得分50分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 15 | 100% | 15 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 15 | 100% | 15 5 |
| 产出成本 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 50 | 100% | 50 |

对于“产出数量”，又具体分为3个明细指标进行评价，具体见下表：

| 项目产出数量指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 建筑面积29110㎡ | 10 | 100% | 10 |
| 新建公寓160套 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 15 | 100% | 5 |

对于“产出数量”，塔城地区机关事务管理局《塔城市人才公寓楼及配套设施建设》项目，数量指标1建筑面积：本年目标值设定为建设施工面积为19970㎡，实际完成19970㎡，数量指标2新建公寓：本年目标值设定为完成160套公寓，实际完成160套，根据评分标准，该指标实际得分率100%。

对于“产出质量”，本年质量指标目标值设定为：质量达标率100%，根据合同规定完成工程质量达到工程质量评定标准，实际完成达标率100%，根据评分标准，该指标不扣分。

对于“产出时效”，指标设定完成及时性：本年目标值设定为100%，实际完成：100%，已按建设合同规定日期完成了工程量，按指标评分标准，该指标不扣分。

对于“成本情况”，本年质量指标目标值设定为：施工建设成本：1300万元，实际完成投资额：1300万元，当年财政拨付工程资金为1300万元。

（四）效益情况。

项目绩效主要从项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分36分，得分率为90%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 三级指标 |  | 分值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 经济效益 | 10 | 90% | 9 |
|  | 社会效益 | 10 | 90% | 9 |
|  | 可持续影响指标 | 10 | 90% | 9 |
| 满意度 | 人员满意度 | 10 | 90% | 9 |
|  | 合 计 | 40 | 90% | 36 |

# 对于“经济效益”，本年经济效益指标目标值设定为：当年完成投资额2000.17万元，实际完成投资额为1300万元。2020年项目各项工作按计划实施，工程建设稳步推进，工程质量达到合同要求。通过该项目实施，建筑工程设计和配套设施达到了标准程度，降低成本，节约财政资金，该指标得分率65%。

# 对于“社会效益”，本年经社会效益指标目标值设定为：改善干部生活条件，实际该项目还未建设完成，但项目建设完工投入使用后，大大提高了人才住宿环境，加强周转房统一规划管理节约相应的人员成本，人才公寓楼的建设有利于改善地区人才的生活品质，有利于实现城市发展目标，是生活品质的需要。该指标得分率100%。

对于“可持续影响指标” 本年可持续影响指标目标值设定为：持续发挥的作用期限30年，实际完成值为：在使用过程中预计为30年以上。根据指标评分标准，该指标不扣分，该指标分率100%。

对于“人员满意度”本年人员满意度指标目标值设定为：建设单位对工程管理的满意度100%，实际完成值：100%，该项目在施工过程中，管理人员对现场施工人员满意度测评率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

存在的问题是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。

六、有关建议

1. 建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算；项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。

2. 建议在进行绩效目标设定时，考虑成本指标的设置，社会效益指标的可衡量性，及时对项目运行情况进行监控，真正做到预算编制有目标、预算执行有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

3.绩效是一项综合性、专业性较强系统工作，财务部门仅对资金的使用情况掌握，对项目具体情况及其实施情况了解甚少。建议绩效工作应当由单位综合部门负责（比如办公室、综合科等），可以协调单位内部各部门，一般对工程建设和资金情况都比较掌握。

七、其他需要说明的问题

本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据

来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（5） | 项目立项（1） | 立项依据充分性 （0.5） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 0.5 | 评价要点： | 1 |
|  |  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |
|  |  | 立项程序规范性 （0.5） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 0.5 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |
|  | 绩效目标 （2） | 绩效目标合理性 （1） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1 | 评价要点： | 0.95 |
|  |  |  |  |  | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） |  |
|  |  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （1） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1 | 评价要点： | 0.9 |
|  |  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 资金投入 （2） | 预算编制科学性 （1） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1 | 评价要点： | 1 |
|  |  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  | 资金分配合理性 （1） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1 | 评价要点： | 1 |
|  |  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |
|  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 过程（5） | 资金管理（3） | 资金到位率（1） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 1 |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 预算执行率（1） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 1 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 1 |
|  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  | 资金使用合规性（1） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1 | 评价要点： | 1 |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 （2） | 管理制度健全性（1） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 评价要点： | 0.8 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性（1） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 评价要点： | 0.9 |
|  |  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 产出（50） | 产出数量（15） | 实际完成率 （15） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 15 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 15 |
|  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10） | 质量达标率 （10） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  | 产出时效（15） | 完成及时性 （15） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 15 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 10 |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（10） | 成本节约率 （10） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |  |
|  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效益（40） | 项目效益 （40） | 实施效益 （30） | 项目实施所产生的效益。 | 30 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 27 |
|  |  | 满意度 （10） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 塔城人才公寓楼及配套设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区行政公署 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 2007.17 | 1300 |  | 1300 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 2007.17 | 1300 |  | 1300 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 开展人才公寓楼及配套设施建设，建设期2年，本年度主要建设目标： 1、完成项目主体建设工作 2、完成项目的工程监理及设计。 |  |  |  |  |  | 开展人才公寓楼及配套设施建设，建设期2年，本年度主要建设目标： 1、完成项目主体建设工作 2、完成项目的工程监理及设计。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 |  |  | =19970平方米 | 19970平方米 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 分部工程合格率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 参建单位资质合格率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 分部工程按期完成率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 工程拨款及时率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本年度工程量成本 |  |  | ≤2007.17万元 | 1300万元 | 当年财政拨付工程资金为1300万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年度完成投资额 |  |  | ≥2007.17万元 | 1300万元 | 已完成当年工程量，财政拨付资金为1300万元。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善干部生活条件 |  |  | 显著改善 | 有所改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥的作用期限 |  |  | ≥30年 | 30年 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位对工程管理的满意度 |  |  | =100% | 100% |  |  |