塔城地区中级人民法院审判法庭资金

项目支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：塔城地区中级人民法院审判法庭建设项目

实施单位（公章）：塔城地区中级人民法院

项目负责人（签章）：杨成军

填报时间：2021年4月5日

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1、项目背景

（1）项目实施的背景

城地区中级人民法院审判法庭建设项目的实施，能够提高办案效率，充分发挥审判职能作用，为加快经济发展和维护社会稳定提供有力的司法保障。项目法人：塔城地区中级人民法院，建设规模及内容：17000㎡，其中：立案用房710㎡、审判用房9180㎡、执行用房280㎡、信访接待用房880㎡、审判配套用房1430㎡、审判信息管理用房830㎡、诉讼档案用房18140㎡、司法警察警务用房250㎡、辅助用房1600㎡，项目建设地点：塔城市巴克图路北侧，园林苗圃西侧，项目估算总投资：4420万元，资金来源：国家补助及地方配套。

该项目于2013年4月8日经新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于塔城地区中级人民法院审判法庭迁建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》批复立项。

- 项目实施的历史概况

2012年4月7日，塔城市建设领导小组召开第三次会议，会议纪要同意《塔城地区城乡规划编制工作方案》，同意将塔城地区中级人民法院审判法庭迁建至六和广场(六和广场属于巴克图辽塔新区范围内)，现有的5000平方米审判综合楼由塔城地区另行安排。

2012年4月9日，由中共塔城地委办公室、塔城地区行署办公室签发的《塔城城市建设领导小组第三次会议纪要》的通知，要求各单位认真贯彻执行。

2012年5月15日塔城地区国土资源局在辽塔新区范围内,巴克图路北侧，市园林面铺西侧，淀粉厂北侧，为塔城地区中级人民法院审判法庭建设项目规划用地约1.2公顷，该项目符合塔城市土地利用总体规划。

塔城地区中级人民法院迁建审判法庭项目符合塔城城市建设规划，项目具备了必要的建设条件。因此，塔城地区中级人民法院提出了本项目的建设。

- 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

项目地点：塔城市巴克图路北侧，园林苗圃西侧。

建设内容：建筑面积16996.06㎡，地上8层，地下一层，框架结构。

截止2020年底，装修阶段已完成，段1层2层及8层砌筑完成，窗户附框安装完成，室内抹灰完成，地坪垫层完成，地暖管铺设完成，排水主管及立管完成，电气暗管及照明穿线完成，消防主管安装完成。

（2）项目实施情况

项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资4252.3万元，其中：中央预算内资金3757万元，地方配套资金663万元。2020年到位资金1737.94万元，2020年项目支出1737.94万元，支出率为100%，

### 3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

2020年项目投资额为1737.94万元。按照审判大楼项目资金使用规定及单位财务制度等相关规定，资金支出符合新建审判大楼专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于塔城地区财政局批复资金， 2020年资金到位1737.94万元，实际支出1737.94万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

该项目总建筑面积为17000㎡，其中：立案用房710㎡、审判用房9180㎡、执行用房280㎡、信访接待用房880㎡、审判配套用房1430㎡、审判信息管理用房830㎡、诉讼档案用房1840㎡、司法警察警务用房250㎡、辅助用房1600㎡。通过该项目实施，使塔城地区中级人民法院审判法庭达到人民法院法庭建设标准的要求，改善法院审判条件，为构建和谐社会，打击违法犯罪和维护当事人合法权益提供保障。

### 2、阶段性目标

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，结合项目相关信息，对项目年度绩效目标进行了进一步完善，设置了年度绩效目标如下：

（1） 项目数量目标

| 序号 | 功能用房 | 个数/个 | 总建筑面积/㎡ | 总使用面积/㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立案用房 | 16 | 710 | 460 |
| 2 | 审判用房 | 77 | 9180 | 5510 |
| 3 | 执行用房 | 6 | 280 | 180 |
| 4 | 信访接待用房 | 15 | 880 | 570 |
| 5 | 审判配套用房 | 30 | 1430 | 930 |
| 6 | 审判信息管理用房 | 10 | 830 | 540 |
| 7 | 诉讼档案用房 | 14 | 1840 | 1290 |
| 8 | 司法警察警务用房 | 7 | 246 | 160 |
| 9 | 辅助用房 | 7 | 1600 | 1120 |
|  | 合计 | 182 | 16996 | 1070 |

已完成功能用房的建设。

（2）项目质量目标：项目已完工，尚未进行竣工验收。

（3）项目时效目标：合同工程日期为2016年3月21日-2018年2月25日，项目实际初步完工为2020年6月，项目已完工。

（4）项目成本目标：项目已完工，未进行审计。

（5）项目经济效益目标：项目的建设，增加了对塔城市建筑材料和劳动力的需求，带动项目所在地周边的加工制造业、服务业的发展与繁荣。项目建设完成提高了法院的审判基础条件，为塔城经济发展提供了良好的司法保障，助力塔城经济更好发展。

（6）项目社会效益目标：项目建设会促进塔城地区中级人民法院审判基础设施的改善，提高案件审理速度、受害人受法律保护的服务质量和服务水平。随着社会经济发展和生活水平的提高，人民群众对各种案件中的受害人等弱势群体的关注度也越来越高，对法院伸张正义的期望值也越来越高。项目实施后，将全面提高塔城地区中级人民法院的工作质量和服务水平，为各部门提供一个良好的法律服务环境，也为居民提供了一个良好的法律服务条件，满足社会经济发展的需要，维护塔城地区社会治安大局的稳定和和谐社会的构建，其社会效益十分显著。

（7）项目可持续影响目标：未来50年内塔城地区中级人民法院审判法庭的建设符合城市的规划需要和社会稳定工作。

（8）项目满意度目标：项目建成后，更好的保障塔城地区辖区内人民群众对司法业务的需求。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

## 1、绩效评价目的

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循自治区财政厅《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》和《关于印发<自治区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》等文件精神，为全面了解2019 年度塔城地区中级人民法院审判法庭项目资金预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

## 2、绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效果）三个维度进行评价。

3、绩效评价对象

评价对象为塔城地区中级人民法院审判法庭项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

### 1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设项目决策与项目过程2个一级指标，其中：项目决策下设绩效目标、项目立项、资金投入3个二级指标；项目过程下设资金管理、组织实施2个二级指标。个性指标下设项目产出和项目效益2个一级指标，其中项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，项目效益下设实施效益和满意度2个二级指标。

项目绩效评价指标体系详见下表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 1 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 1 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率(建筑面积16996.06平米) | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益（解决办公用房人数） | 30 |
|  |  |  | 满意度（干警及人民群众满意度） | 10 |

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论

新建审判大楼项目从2016年开始，从项目的完成情况看，项目工作能安照实施方案的各节点完成，项目资金预算执行率100%，从项目的效果看，新建审判大楼于2020年底还未投入使用，现处于竣工验收阶段。

运用由项目组制定评价指标体系及评分标准，通过材料采集，对此项目进行客观评价，最终评分结果为93分，属于“优秀”。其中：决策类指标权重为5分，得分为5分，得分率为100%；项目管理类指标权重为5分，得分为5分，得分率为90%；项目产出类指标权重为50分，得分为46分，得分率为92%；项目效益类指标权重为40分，得分为37分，得分率为92.5%。具体打分情况详见综合评分表：

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5 | 100% | 5 |
| 过程 | 5 | 100% | 5 |
| 产出 | 50 | 92% | 46 |
| 效益 | 40 | 92.5% | 37 |
| 合计 | 100 | 93% | 93 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从目标内容、决策依据、决策程序3个方面对项目的立项决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值5分，实际得分5分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

| 项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目立项 | 1 | 100% | 1 |
| 绩效目标 | 2 | 100% | 2 |
| 资金投入 | 2 | 100% | 2 |
| 合 计 | 5 | 100% | 5 |

对于“项目立项”，我们了解到塔城地区中级人民法院审判法庭项目是经《塔城城市建设领导小组第三次会议纪要》及《关于塔城地区中级人民法院审判法庭迁建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》决定，同意塔城地区中级人民法院审判法庭迁建至六合广场。根据评分标准，实际得分率为100%。

对于“绩效目标”，新建审判大楼建设项目是地区的一项重要工程，项目绩效目标设置合理，目标明确。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金投入”，塔城地区中级人民法院审判法庭项目资金预算编制合理、资金分配使用合理，支付程序合规合法，根据评分标准，该指标不扣分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标从项目资金管理、组织实施2个方面对项目的管理情况进行考察。项目过程类指标分值5分，实际得分5分，得分率为100%。项目管理指标得分情况如表所示。

项目过程指标得分情况

| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 3 | 100% | 3 |
| 组织实施 | 2 | 100% | 2 |
| 合 计 | 5 | 100% | 5 |

对于“资金管理”，基建项目资金到位及时，到位率为100%，预算执行按照计划支付，资金使用合理。根据评分标准，该指标不扣分。

## （三）项目产出情况

主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值50分，实际得分46分，得分率为92%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 15 | 100% | 15 |
| 产出质量 | 10 | 80% | 8 |
| 产出时效 | 15 | 86.7% | 13 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 | 50 | 92% | 46 |

对于“产出数量”，建筑面积预期值为16996.06平方米，实际值建筑面积16996.06平方米，根据评分标准，该指标不扣分。

对于“产出质量”，预期值为2020年底竣工验收，实际该项目已完工，但未进行竣工验收，根据评分标准，该指标扣2分。

对于“产出时效”，预期为按照合同完工，实际项目未根据计划完工时间按期完工，按指标评分标准，该指标扣2 分。

对于“成本情况”，预期值为4252.3万元，项目总成本及单位成本的合理性，经济性、效率性完整，根据评分标准，该指标不扣分。

## （四）项目效益情况

项目效益主要从项目效益的社会效益、服务对象满意度2个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分37分，得分率为92.5%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 30 | 90% | 27 |
| 服务对象满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 | 40 | 92.5% | 37 |

对于“社会效益”，截止绩效评价报告完成前，解决了审判用房不足问题，但投入使用不及时，根据指标评分标准，该指标扣3分。

对于“服务对象满意度”，根据调查干警满意度及群众满意度 为95%。根据指标评分标准，该指标不扣分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

塔城地区中级人民法院党组高度重视审判法庭建设项目，严格过程规范和资金使用，全面加强审判法庭项目建设工作。一是加强项目组织领导，成立了党组副书记、院长为组长的基建领导小组，具体负责项目建设和管理。二是经政府采购招标，确定项目监理和管理公司，由相关专业人员对项目进度和质量进行把关，确保项目施工规范和工程质量。三是严格项目资金管理，由项目建设单位根据工程进度和质量提供资金申请，经监理公司和项目管理公司进行审核，向基建领导小组提出资金使用计划，经基建领导小组初审后，报塔城地区中级人民法院党组会议研究决定，由项目单位、监理单位、施工单位、财政局经建科负责人签字认可后，按相关财政规定和程序报地区财政局审批后支出。

- 存在的问题及原因分析

施工周期长，增加了成本。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新建审判法庭项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 1737.94 |  | 1737.94 |  |  | 1737.94 |  | 100.00% |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1737.94 |  | 1737.94 |  |  | 1737.94 |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 | — |  | — |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 | — |  | — |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 新建审判法庭建设为基本建设类项目，主要是为了满足单位日常审判工作运行需要，改善审判法庭数量不足，功能不全等办案审判法庭建设，提供更好的办案条件从而提高审判质量和效率。 |  |  |  |  |  |  | 新建审判法庭建设为基本建设类项目，主要是为了满足单位日常审判工作运行需要，改善审判法庭数量不足，功能不全等办案审判法庭建设，提供更好的办案条件从而提高审判质量和效率。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 |  |  | =17000平方米 |  | 16996.06平方米 |  | 实际建筑面积为16996.06平方米 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设工程完工率 |  |  | =100% |  | 90% |  | 主体工程未按时完工，扣分 |  |
|  |  | 时效指标 | 科技法庭覆盖率 |  |  | =50% |  | 50% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 100% |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 |  |  | =100% |  | 50% |  | 截止2020年年末，新建审判法庭未完全投入使用。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高办案和办公工作效率 |  |  | 有所提高 |  | 有所提高 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | =50年 |  | 50年 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 |  |  | ≥85% |  | 85% |  |  |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 8 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 13 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 27 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |