附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：工程质量检测工作经费

实施单位（公章）：塔城地区水利水电科学研究所

主管部门（公章）：塔城地区水利水电科学研究所

项目负责人（签章）：周立辉

填报时间：2023年02月20日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
塔城地区水利水电科学研究所根据塔城地区行政公署文件“塔行发”成立于1985年5月25日，2002年7月由塔城地区行署办公室文件“塔行办发”批准更名为“塔城地区水利水电科学研究所”。2016年5月第七次通过新疆维吾尔自治区质量技术监督局资质认定复评审，并颁发《检验检测机构资质认定证书》；2017年3月第三次通过新疆维吾尔自治区水利厅水利工程质量检测岩土工程类、混凝土工程类乙级资质延续评审，并获得《资质等级证书》。塔城地区水利水电科学研究所隶属于塔城地区水利局，是塔城地区水利工程质量检测和调查评价技术业务部门。

2、主要内容及实施情况
项目主要内容：
（1）岩土工程类质量检测预期完成土工试验573组，土工合成材料7组。
 (2)混凝土工程类质量检测预期完成水泥40组，粉煤灰38组，混凝土189组，钢筋72组，骨料82组，外加剂10组，抗冻试验21组，抗渗试验17组。
(3)、试验检测及水土保持监测任务预期完成7项。
(4)、预期检测产品合格率100%。
(5)、预期检测结果准确率：100%。
(6)、预期客户满意率：100%。
项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。
本项目总投资70.32万元，其中：财政本级资金70.32万元。项目实际支出69.31万元，支出率为98.56%。

3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数86.32万元，全年预算数70.32万元，实际总投入70.32万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数86.32万元，全年预算数70.32万元，全年执行数70.32万元，预算执行率为98.56%，用于支付“工程质量检测工作经费”项目实施进程中的各项费用，如：办公费3.36万元，电费1.00万元，邮电费0.28万元，差旅费5.27万元，维修费9.93万元，租赁费4.4万元，培训费0.75万元，专用材料费0.49万元，劳务费2.93万元，委托业务费2.3万元，公务用车运行维护费5.62万元，其他交通费0.86万元，其他商品服务支出1.52万元，办公设备购置30.60万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：
负责中小型水利水电工程质量检测、检验，原材料、成品、半成品检验；工程现场质量检验；工程勘察专业类岩土工程勘察、测试、监测、检测；建筑工程质量检测、检验，原材料、成品、半成品检验。


2、阶段性目标： 

工程质量检测工作经费项目开展于2022年1月1日，预算资金86.32万元，已完成：1、岩土工程类质量检测预期完成土工试验573组，土工合成材料7组。2、混凝土工程类质量检测预期完成水泥40组，粉煤灰38组，混凝土189组，钢筋72组，骨料82组，外加剂10组，抗冻试验21组，抗渗试验17组。3、试验检测及水土保持监测任务预期完成6项。4、仪器设备检定109台/套。5、预期检测产品合格率100%。6、预期客户满意率：100%。截止2022年12月31日，已经支付69.31万元，项目按照计划正常实行，已经完成了岩土工程类质量检测580组，混凝土工程类质量检测469组，水利工程试验检测及水土保持检测合同7份，达到了确保检验检测报告结果科学准确的目的，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象：工程质量检测工作经费

3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行工程质量检测工作经费项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。工程质量检测工作经费项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
·《项目支出绩效评价管理办法》；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年工程质量检测工作经费进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金70.32万元，预算资金86.32万元，资金到位率100%，得10分。
2.预算执行率：年初预算数86.32万元，全年预算数70.32万元，全年执行数69.31万元，预算执行率为98.56%，，得9.86分。。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。
5.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
6.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得19.86分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：岩土工程类质量检测 ，指标值：505组 ，实际完成值 580组，指标完成率100 %。
数量指标：指标2：混凝土工程类质量检测，指标值：355组，实际完成值 469组，指标完成率100 %；
数量指标：指标3：水利工程试验检测及水土保持检测合同，指标值：6项，实际完成值 7项，指标完成率100 %，综上，得10分。

2.产出质量
质量指标：指标1：预期检测产品合格率，指标值：95%，实际完成值100%，指标完成率100%，得10分。
3.产出时效
时效指标：指标1：工程质量检测完成时间，指标值：2022年12月20日前，实际完成值2022年12月20日前，指标完成率100%，得10分。
4.产出成本
成本指标：指标1：办公设备购置（资本性支出），指标值：≤31万元，实际完成值30.60万元，指标完成率100%；
成本指标：指标2：设备、仪器检定，指标值：≤8万元，实际完成值8万元，指标完成率100%，综上，得10分。

（四）项目效益情况

1.项目效益
（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“保障仪器设备的精准度”，指标值：有所保障，实际完成值：达成年度指标。保障了单位所用仪器的精准度，确保检测出的产品质量得到保障，提高产品合格率，确保检测数据精准可靠，保护操作人员安全，确保检测工作正常运行，降低风险。
可持续影响指标：评价指标“确保检验检测报告结果科学保障安全生产”，指标值：长期，实际完成值：达成年度指标。保障了检验检测结果数据的准确性，检验结论的科学性公正性，并具有可追溯性的重要环节，保障了检测人员的安全和检测数据的可靠，从根本上降低了风险，减少错误率。

服务对象满意度指标：评价指标“原材料供应商满意度”，指标值：95%，实际完成值：100%。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.主要经验
塔城地区水利水电科学研究所2022年预算安排“工程质量检测工作经费”资金70.32万元，其中：其他工资福利支出0.00万元，商品服务支出38.72万元，其他资本性支出30.60万元。实际支出69.31万元，预算执行率98.56%，单位工作人员出差次数减少，差旅费支出结余，实际支出与申报的绩效目标总的对比差异率1.44%，完成率没有达到预期目标。
为确保“工程质量检测工作经费”项目顺利进行，提前做好“工程质量检测工作经费”项目规划，将所列计划再三审核。在“工程质量检测工作经费”项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在“工程质量检测工作经费”项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在“工程质量检测工作经费”项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
1.存在的问题
部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化:1、我单位公用经费支出全部是由工程质量检测工作经费项目上安排支出，而我单位工作性质受气候、季节影响，收入专项业务费在6-11月之间才能陆续收回，导致单位日常工作面临巨大的压力。2、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2.     
2.原因分析
由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无。