附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：塔城地区博物馆展陈紧急提升项目

实施单位（公章）：塔城地区博物馆

主管部门（公章）：塔城地区博物馆

项目负责人（签章）：濮传达

填报时间：2023年02月25日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为展现塔城民族大团结和包容互进的人文精神，加深公众对塔城地区博物馆的了解，有效搭建博物馆与公众沟通互动的平台，提升公众对博物馆在社会发展中角色的认知，满足人民群众对美好生活向往的需求，充分发挥博物馆爱国主义教育基地、华侨文化交流基地、青少年科技基地作用，全面提升博物馆免费开放管理服务水平，特设立博物馆纪念馆免费开放资金。

2、主要内容及实施情况

（1）2022年4月，地委和自治区文旅厅达成一致，对红楼博物馆进行为期30天的紧急提升。考古部加班加点，配合文旅局做好紧急提升方案的修改，与设计方沟通，对版式图进行了5次修改。4月底《紧急提升方案》已经地委委员会审议通过。5月正式开工。在此期间，博物馆对展厅大厅铜雕像、门的设计、立式设计图、文物说明牌进行了多次修改完善，积极和设计方和施工方沟通，精心布展。展陈提升后的展厅以焕然一新的面貌迎接八方来客。

（2）提升后待博物馆第一展馆发挥了重要作用，组织丰富多彩的青少年活动。让博物馆真正成为青少年“第二课堂”。为喜迎元宵节，塔城地区博物馆开展“巧手花灯DIY 欢喜过虎年”元宵节活动。通过让小朋友们展示自制灯笼、画脸谱DIY、背有关元宵节的古诗和煮汤圆等活动形式，不仅让孩子们感受到过元宵节的快乐，同时增强了孩子们的动手能力。

为了让青少年进一步了解中国的传统手工制作文化，能够亲身体验到传统陶艺制作技术，感受民间传统文化的魅力，地区博物馆组织来自塔城市各个学校的15名小学生，参加了《与“泥”相约陶艺制作》为主题的活动。

10月为庆祝新中国成立73周年和党的二十大胜利召开，传承中华优秀传统文化，进一步发挥博物馆的社会教育功能，激发广大青少年爱国爱党的热情和勇担历史重任的责任感，地区博物馆面向青少年学生开展作品征集，推出“童心向党 快乐成长”作品展。

（3）举办了喜迎二十大、庆祝“5·18国际博物馆日”和“5·19中国旅游日”活动。今年国际博物馆日的主题是“博物馆的力量”，结合“5· 19中国旅游日”“感悟中华，享受美好旅程”的主题开展了各类丰富多彩的文化活动。活动中认真讲解、散发传单、制作文创产品，积极组织广大观众踊跃参加。让博物馆走进百姓，百姓走进博物馆，提高群众的文化参与性和文物保护意识。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数150万元，全年预算数150万元，实际总投入150万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。

资金使用情况：该项目年初预算数150万元，全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%，用于主要用于博物馆展陈紧急提升实施中的各项费用。

- 项目绩效目标

- 总体目标

收藏展览文物，弘扬民族文化；文物的征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘。

- 阶段性目标

4月，地委和自治区文旅厅达成一致，对红楼博物馆进行为期30天的紧急提升。考古部加班加点，配合文旅局做好紧急提升方案的修改，与设计方沟通，对版式图进行了5次修改。4月底《紧急提升方案》已经地委委员会审议通过。5月正式开工。在此期间，博物馆对展厅大厅铜雕像、门的设计、立式设计图、文物说明牌进行了多次修改完善，积极和设计方和施工方沟通，精心布展。展陈提升后的展厅以焕然一新的面貌迎接八方来客。

利用博物馆与电视台联合推出“遇见红楼”平台，每周推出一期馆藏文物视频。目前已推出《镌刻记忆，回望历史的绥靖城木牌碑》、《草原文明的曙光——骆驼石旧石器遗址》、《探寻冰雪猛犸的年代》、《麦纹铜斧—青铜时代的典型器物》、《千年守望的草原石人》、《历经千年容颜不改—红衣四口陶壶》、《海兽葡萄纹铜镜》、《岩画——刻在岩石上的史书》，精美的画面、共情的讲解，一个个遗址、文物背后鲜为人知的故事呈现在观众面前，让观众聆听馆藏文物的声音，了解家乡的历史。吸引更多的观众走进博物馆。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

- 绩效评价对象

塔城地区博物馆展陈紧急提升项目

- 绩效评价范围

塔城地区博物馆展陈紧急提升项目已完成，资金投入150万元，博物馆对展厅大厅铜雕像、门的设计、立式设计图、文物说明牌进行了多次修改完善，积极和设计方和施工方沟通，精心布展。展陈提升后的展厅以焕然一新的面貌迎接八方来客，有效搭建博物馆与公众沟通互动的平台，提升公众对博物馆在社会发展中角色的认知。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。塔城地区博物馆展陈紧急提升项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)

3.评价方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年塔城地区博物馆展陈紧急提升项目进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金150万元，预算资金150元，资金到位率100%。
    2.预算执行率：100%，年初预算数150万元，全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。
    3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
    4.管理制度健全性：塔城地区博物馆已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。
    5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，塔城地区博物馆严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、等相关资料分类归档，制度执行有效。

（三）项目产出情况

1.产出数量：数量指标：指标1：安排展陈提升经费的博物馆，指标值：1家，实际完成值1家，指标完成率100%；

2.产出质量：质量指标：指标1：免费开放绩效考评率，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%.指标2：陈列展示水平，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%.
    3.产出时效：时效指标：指标1：博物馆展陈紧急提升完成时间，指标值：2022年12月31日，实际完成值2022年12月31日，指标完成率100%。

4.产出成本：成本指标：指标1：博物馆展陈紧急提升专项资金，指标值：≤150万元，实际完成值150万元，指标完成率100%。

（四）项目效益情况

（1）实施效益
经济效益指标：无
社会效益指标：评价指标“充分发挥博物馆纪念馆宣传教育和社会服务阵地作用，弘扬中华游戏传统文化和丰富群众精神文化生活”，指标值：有所提升，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施100%。

生态效益指标：无
可持续影响指标：评价指标“不断强化文物的实证史证作用和宣传教育功能”，指标值：持续推动，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施100%。
    （2）满意度
服务对象满意度指标：评价指标“社会公众对博物馆纪念馆服务满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：达成年度指标。通过来访人员现场问询方式进行考评评价，共计调查样本总量为74106人，有效调查74106人。其中，统计“满意”的平均值为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

为确保【塔城地区博物馆展陈紧急提升】项目顺利进行，提前做好【塔城地区博物馆展陈紧急提升】项目规划，将所列计划再三审核。在【塔城地区博物馆展陈紧急提升】项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

- 坚持依法依规编制绩效目标表，进一步强化合法合规性审核，做到账实相符、账表一致，确保收支真实、数额准确、内容完整。依法开展项目绩效管理工作，逐步发挥相关数据在项目支出定额标准体系建设中的参考作用。

- 做好统筹谋划，做好项目前期准备工作，积极争取资金；加强统筹协调，强力推进项目建设力度；注重强化监管，提升工程质量和财政资金的使用效率。

七、有关建议

- 1.强化项目绩效报告功能，全面展现项目建设成效和管理绩效，揭示财政财务管理中存在的突出问题和薄弱环节，为改进财政财务管理、完善政府治理提供依据。

- 2.细化绩效目标编制工作，针对项目绩效设定的可量化的具体指标和预期产生的社会、经济效益，便于后期工作开展时清晰界定资金使用范围。加强项目后期管护，保障项目发挥最大效益。

八、其他需要说明的问题