附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：烈士陵园建设项目

实施单位（公章）：塔城地区退役军人事务局

主管部门（公章）：塔城地区退役军人事务局

项目负责人（签章）：周润强

填报时间：2023年02月24日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
　塔城市革命烈士陵园始建于1969年，是为纪念1969年8月13日在苏军入侵裕民县铁列克提，我军被迫进行自卫反击战斗中牺牲的革命烈士和因公牺牲的革命烈士而修建的纪念烈士的建筑物。为褒扬革命烈士的非凡业绩，塔城市委、市政府于1973年底修建了塔城市革命烈士公墓，2000年被自治区民政厅命名为自治区级革命烈士建筑保护单位，并改名塔城市烈士陵园。现占地面积8000平方米，安葬革命烈士15名，其中：军官7名，战士7名及为保护国家财产牺牲的工作人员1名。2000年，塔城市烈士陵园被新疆维吾尔自治区民政厅确定为自治区级革命烈士建筑物保护单位。2001被命名为塔城市爱国主义教育基地。2012年被塔城地委宣传部命名为地区级国防教育基地。2、主要内容及实施情况塔城市委、市政府于1973年底修建了塔城市革命烈士公墓，2000年被自治区民政厅命名为自治区级革命烈士建筑保护单位，并改名塔城市烈士陵园，由塔城市殡葬所代管。机构改革后，2021年塔城地区成立塔城市烈士陵园服务中心。现占地面积8000平方米，安葬革命烈士15名，其中：军官7名，战士7名及为保护国家财产牺牲的工作人员1名。 烈士陵园内现有烈士墓地15座，烈士事迹陈列馆一座，纪念牌1个，纪念广场一处，现有园区占地面积8000㎡，由塔城市退役军人事务局下属单位塔城市烈士陵园服务中心负责管理，属自治区级爱国主义教育基地，为文物保护单位。3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数281万元，全年预算数281万元，实际总投入281万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数281万元，全年预算数281万元，全年执行数200万元，预算执行率为71.17%，用于烈士纪念广场地面大理石批设、烈士墓修缮，塔祠修建、雕塑的新建，外围铁艺栏杆的安装，英名墙的新建。新建纪念亭。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：
塔城地区紧紧围绕党中央关于构建社会主义核心价值体系建设、加强烈士纪念工作的部署，聚集社会稳定和长治久安总目标，将弘扬英烈精神工作纳入国民教育、精神文明创建、党的建设三大体系之中，充分彰显烈士陵园褒扬纪念功能，拓展弘扬英烈精神工作的深度和广度，让英烈精神与理念符号融入并深植社会生活，在全地区形成崇尚英雄、学习英雄、捍卫英雄、关爱英雄的浓厚氛围。
    2、阶段性目标： 
项目总投资约为1000万元，其中：第一部分工程费用839.29万元；第二部分工程建设其他费用为86.99万元；预备费是按第一部分工程费与第二部分工程费之和的8%计算，为73.72万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
    2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。烈士陵园项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
    3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
    4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
 （1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
·《项目支出绩效评价管理办法》；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年烈士陵园项目进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
    2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
    3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
    4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。
    5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
    6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金281元，预算资金281万元，资金到位率100%。
    2.预算执行率：年初预算数281万元，全年预算数281万元，全年执行数281万元，于2022年5月支付工程款200万元，预算执行率为71.17%。
    3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
    4.管理制度健全性：已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
    5.管理制度健全性：地区退役军人事务局制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。
    6.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，塔城地区公共图书馆免费开放专项已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证相关资料归档，制度执行有效。

（三）项目产出情况

4.产出成本
成本指标：指标1：烈士纪念广场建设成本 ，指标值：100万元 ，实际完成值:71万元，指标完成率71 %，偏差原因：    
指标2：烈士纪念停车场建设成本 ，指标值：100万元 ，实际完成值72.3万元，指标完成率72.3%，偏差原因：    
指标3：烈士纪念公共服务设施建设 ，指标值：81万元 ，实际完成值，指标完成率70 %，偏差原因：

（四）项目效益情况

1.项目效益

（1）实施效益

社会效益指标：评价指标“充分彰显烈士陵园褒扬纪念作用”，指标值：不断提升，实际完成值：不断提升，达成年度指标。
生态效益指标：评价指标“保障环境无污染发生”，指标值：有所保障，实际完成值有所保障：不产生，达成年度指标。
可持续影响指标：评价指标“烈士纪念项目使用年限”，指标值：10年，实际完成值：10年达成年度指标。
  （2）烈士家属满意度
    服务对象满意度指标：评价指标“96%”，指标值：≥100%，实际完成值：≥100%。

服务对象满意度指标：评价指标“96%”，指标值：≥100%，实际完成值：≥100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为71.17%，指标总体完成率为86.66%，二者之间的偏差值为15.49%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.营造崇尚英雄的浓厚氛围
塔城市大力宣扬1969年8月13日在原中苏边境铁列克提自卫反击战斗中步兵营一连连长范进忠率队在无名高地抗击侵略者英勇牺牲的事迹，走访烈士亲属，收集整理烈士生前事迹。邀请老革命在烈士陵园对中小学生进行传统教育，帮助青少年树立正确的人生观。运用现代信息技术，开辟网上烈士褒扬、学习烈士英雄事迹平台，将烈士纪念活动与现代传媒相结合，极大地提升了褒扬烈士精神的社会传承效果。为更好地发挥烈士纪念馆社会教育功能，丰富中小学生的假期学习生活，培育和践行社会主义核心价值观，塔城市团委和教育部门专门组织中小学生开展教育和引导弘扬烈士精神活动，每个假期都有1200名中小学生通过小喇叭、校园广播、演讲比赛等形式参加传承革命文化教育。
    2.充分彰显烈士陵园褒扬纪念功能
    塔城地区始终将烈士纪念设施建设管理保护工作作为作为一项功在当代、惠泽后人的德政工程，将烈士陵园作为重点建设项目，摆上重要的位置。坚持高规格、高标准、高质量，精心制定烈士纪念设施的规划，综合历史、习俗、地域等诸多要素，按照园林生态、庄重高雅，富有人文意蕴的总体要求，聘请规划、园林设计师，参与陵园建设，着力抓好基地建设。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
    2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
    3.项目的申报、审核机制完善；
    4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无