# 项目支出绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目

实施单位（公章）：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

主管部门（公章）：塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心

项目负责人（签章）：邵仰文

填报时间：2023年03月22日

新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

森林资源是林业现代化建设的物质基础。培育、保护和管理森林资源，对于维护国家生态安全具有战略性、决定性作用，在林业工作全局中具有基础性、根本性地位，始终是林业建设的核心任务，任何时候、任何地方都不能丝毫放松，要以高度的责任感和使命感，整体谋划、系统布局、扎实推进，全面加强森林资源管理工作。对项目区林木进行清枯、林地清理，以优化林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统，大大减少了人为因素对森林生态系统的破坏，有效保护了珍稀动植物、昆虫资源，恢复自然生态系统，维护森林生态平衡，全面提升林分的生态、社会和经济效益。促进生态林业发展、提供就业、促进社会稳定。抚育修复工程壮大了林业产业，增加了林农收入。项目投入资金的70%以上可转化为劳务收入，吸纳了剩余劳动力，社会效益显著。工程的实施，促进了林业可持续发展，森林林分质量得到改善，带动经济发展，缓解了当地的就业压力，为当地社会稳定做出了贡献。

- 主要内容及实施情况

新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目任务3000亩，投资150万元。项目区根据老风口生态区内防护林退化现状、退化类型及成因，确定合理的修复方式。对项目区进行更替修复和综合修复措施，主要修复出现大面积枯死、濒死的成熟、过熟退化防护林及遭受灾害的退化防护林。改观残败林相，营造混交林，恢复和提高防护林生态效能，持续保障G335线（托里至塔城公路）生态安全和老风口沿线公路畅通。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数150万元，全年预算数150万元，实际总投入150万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款资金。

资金使用情况：该项目年初预算数150万元，全年预算数150万元，全年执行数145.82万元，预算执行率为97.21%，用于项目区林木中度、重度退化，修复方式确定为更新修复和抚育修复。主要运用补造更新林木，调整林分树种结构、层次结构和林分密度，增强林分稳定性；清理林地内枯死木、枯枝，改善林分生境，消除病虫害及森林火灾隐患，提高林分生态防护功能；本项目采用更新修复和抚育修复。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

2、阶段性目标

对项目区林木进行清枯、林地清理，以优化林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统，大大减少了人为因素对森林生态系统的破坏，有效保护了珍稀动植物、昆虫资源，恢复自然生态系统，维护森林生态平衡，全面提升林分的生态、社会和经济效益。促进生态林业发展、提供就业、促进社会稳定。抚育修复工程壮大了林业产业，增加了林农收入。项目投入资金的70%以上可转化为劳务收入，吸纳了剩余劳动力，社会效益显著。工程的实施，促进了林业可持续发展，森林林分质量得到改善，带动经济发展，缓解了当地的就业压力，为当地社会稳定做出了贡献。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

本项工作旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象

新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目

- 绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目支出绩效评价指标体系（详见附件3)：

3、评价方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。

4、评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
·《项目支出绩效评价管理办法》；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目进行客观评价。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性：

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。

2、立项程序规范性：

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。

3、绩效目标合理性：

项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。

4、绩效指标明确性：

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。

5、预算编制科学性：

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。

6、资金分配合理性：

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。

该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金150万元，预算资金150万元，资金到位率100%，得3分。

2、预算执行率：

年初预算数150万元，全年预算数150万元，全年执行数145.82万元，预算执行率为97.21%，得9.7分。

3、资金使用合规性：

本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。

4、管理制度健全性：

项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。

5、制度执行有效性：

根据现场调研和资料抽查情况，已严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得2分。

该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣1.3分，得18.7分。

（三）项目产出情况

1、产出数量

实际完成率：数量指标：指标1：新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目，指标值：3000亩，指标完成率100%，得10分。

2、产出质量

质量达标率：质量指标：指标1：苗木成活率，指标值：85%，实际完成值13，指标完成率100%，新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目，得10分。

3、产出时效

完成及时性：本项目按照合同约定，已在规定的时间（2022年6月6日至2022年11月30日）指标完成率100%，得9分。

4、产出成本

成本节约率：本项目实际资金到位150万元，实际支出145.82万元，指标完成率98%，得9.8分。

该指标分值40分，依据评分标准，此项指标扣1.2分，得48.8分。

（四）项目效益情况

社会效益指标：经济效益指标：评价指标“提高周边农牧民收入”，指标值：8，实际完成值：达成年度指标。
社会效益指标：项目在增加周边就业人数，达到5000人次。
可持续影响指标：持续增加林木蓄积量达到3年以上。

该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

（五）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：评价指标“项目涉及林权人满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥96%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“20”的平均值为100%。故满意度指标得分为100分。

该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为97.21%，二者之间的偏差值为2.79%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、做好林地清理工作，减少林木病腐枝的发生和蔓延，也可有效防止林木火灾和森林有害生物的发生，提高林木的经济利用价值以及森林的稳定性和抗逆性。项目实施清理濒死树，不但能改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分卫生状况，增强抵御自然灾害的能力，病虫害下降90%以上，森林火灾发生的概率大大降低。

2、对项目区林木进行清枯、林地清理，以优化林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统，大大减少了人为因素对森林生态系统的破坏，有效保护了珍稀动植物、昆虫资源，恢复自然生态系统，维护森林生态平衡，全面提升林分的生态、社会和经济效益。

3、促进生态林业发展、提供就业、促进社会稳定。抚育修复工程壮大了林业产业，增加了林农收入。项目投入资金的70%以上可转化为劳务收入，吸纳了剩余劳动力，社会效益显著。工程的实施，促进了林业可持续发展，森林林分质量得到改善，带动经济发展，缓解了当地的就业压力，为当地社会稳定做出了贡献。

（二）存在的问题及原因分析

财务人员接受新知识、新方法的能力较弱，短期系统地培训，效果不显著。

# 七、有关建议

1、项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2、项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3、项目的申报、审核机制完善；

4、未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

# 八、其他需要说明的问题

“无其他说明内容”。