附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2020年第二批中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目，2021年中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目，

实施单位（公章）：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

主管部门（公章）：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

项目负责人（签章）：卡合勒曼

填报时间：2023年03月23日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
通过 2021 年中央财政林业改革发展补助自然保护区项目补助和2020年第二批中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助)项目的使用资金，新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区将完成自然保护区信息化建设，实现基本数据信息库与上级平台无缝对接互联互通，完善和提升自然保护区信息化建设能力和综合管理水平；通过加强对原有管护站、办公楼进行修缮，改善办公设备，使得保护设施不断完善、保护管理能力不断提升，进一步体现新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区的生态保护地位、水平和综合保护能力。
2、主要内容及实施情况
本项目实施期限为：2022年1月1日至2022年12月31日。主要建设内容包括保护区信息化建设，实现基本数据信息库与上级平台无缝对接互联互通，完善和提升自然保护区信息化建设能力和综合管理水平，对原有管护站、办公楼进行修缮，改善办公设备等。截止2022年12月31日，已按实施方案开展了相关工作，全年执行率为64.15%。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数269.30万元，全年预算数269.30万元，实际总投入269.30万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数269.30万元，全年预算数269.30万元，全年执行数172.76万元，预算执行率为64.15%，用于信息化建设、管护站修缮、供水工程、购买音响设备及办公用品.

（二）项目绩效目标

1、总体目标：2020年第二批中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目，2021年中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目。
2、阶段性目标：
1.项目建设期限 ：2022年1月1日-2022年12月31日。
2.项目进度安排 ：
本着统一规划，突出重点，积极稳步推进的原则，项目建设进度安排如下：
（1）2022年1月-2022年2月完成实施方案的编制和方案审批工作。已完成实施方案编制和审批。
（2）2022年3月-12月按照实施方案开展项目招投标、项目建设工作。已按照实施方案有序开展项目工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象
2020年第二批中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目，2021年中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2020年第二批中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目，2021年中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。2020年第二批中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目，2021年中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目支出绩效评价指标体系。
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2020年第二批中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目，2021年中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金269.30万元，预算资金269.30万元，资金到位率100%。
2.预算执行率：年初预算数269.30万元，全年预算数269.30万元，全年执行数172.76万元，预算执行率为64.15%。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性：已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
5.管理制度健全性：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。
6.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，塔城地区公共图书馆免费开放专项已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。

（三）项目产出情况

1.产出数量
指标1：信息化建设，指标值：>=2期，实际完成值2期，指标完成率100%。
指标2：音响设备采购，指标值：>=1批次，实际完成值1次，指标完成率100%。
2.产出质量
指标1：资金使用合格率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；
指标2：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值100%。
3.产出时效
指标1：项目时限，指标值：=12月，实际完成值12月 ，指标完成率100%；
指标2：设备采购计划开始时间，指标值：2022年5月份，指标完成率2022年5月份，指标完成率100%。
4.产出成本
指标1：信息化建设第一期，指标值：<=96.15万元，实际完成值51.92万元，指标完成率54%，偏差原因：第一期信息化建设由于2020年12月份招标后，直到2021年未找到符合资质的中标公司，从2021年8月至9月意向公开，中标时间为：2021年9月29日；  
指标2：信息化建设第二期，指标值：<=162.30万元，实际完成值112.27万元，指标完成率69%，偏差原因：9月开始疫情原因各县市运输不通，工程工作人员无法到场和设备无法到场及11月山区的天气原因，导致2022年未能完成剩余工程量；
指标3：供水工程，指标值：<=3.84万元，实际完成值1.8万元，指标完成率47%，偏差原因：已完成工程，其他资金财政局收回；
指标4：管护站维修，指标值：<=0.97万元，实际完成值0.89万元，指标完成率92%。
指标5：其他费用，指标值：<=6.04万元，实际完成值5.88万元，指标完成率97%。

（四）项目效益情况

1.项目效益
社会效益指标：评价指标“完善和提升自然保护区信息化建设能力和综合管理水平”，指标值：有效建立，实际完成值：达成年度指标。提升了保护区信息化程度。
2.生态效益指标：评价指标“保护自然资源，预测火灾”，指标值：效果显著，实际完成值：达成年度指标。有效改善了保护区生态保护体系、生态环境。
3.可持续影响指标：评价指标“持续建设自然保护区的生态保护地位、水平和综合保护能力”，指标值：持续建设，实际完成值：达成年度指标。通过项目实施有效的保护了保护区森林草原资源安全，也让附近居民生命财产安全得到了保障。

服务对象满意度指标：评价指标“管护人员满意度”，指标值：>=95%，实际完成值：95%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为64.15%，指标总体完成率为90.6%，二者之间的偏差值为26.45%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在的问题
绩效系统工作，一一重复工作，反复的做绩效工作，有时耽误其他工作。
2、原因分析
加强预算绩效工作，增加人员，推进工作力度，对项目进一步认真梳理，并定期跟着督查。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无