附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用

实施单位（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

主管部门（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心

项目负责人（签章）：唐江

填报时间：2023年02月24日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
简化行政审批程序，规范行政行为，为人民群众提供高效、便捷服务。负责对地区各行政管理部门，服务机构进行工作协调、为公民、法人和其他社会组织提供行政许可、费行政许可、行政收费、便民等“一站式”服务，特设立12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用项目。

2、项目主要内容及实施情况
项目主要内容：
2022年，12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用主要用12345政务服务便民热线平台费用、中心办公室工作电话及网络，网络机房（含消防控制室）运行维护、保障及办公大楼整体安全保卫视频监控设备设施维护维修、更换等费用、中心办公楼1—5层电梯、供暖、供排水、供电及其他附属设施维护维修费用。

（1）聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢，多头跑、来回跑等问题，深入推进“一网一门一次”改革，打通营商环境“最后一公里”。通过组织召开座谈会、征求地直各部门意见建议、借鉴广州深圳等内地省市先进经验等方式，制定《塔城地区优化营商环境实施意见》，涉及企业开办、工程建设审批、获得水电气、不动产登记、纳税、跨境贸易、人才服务保障、获得信贷、市场主体退出9个方面50条内容。明确各部门职责任务、细化工作举措成立地区优化营商环境领导小组，建立联动推进机制。建立了由30个地直部门（单位）组成的地区优化营商环境联席会议制度，切实加强对地区营商环境建设监督工作的组织领导，努力构建“党委领导、政府主责、部门联动、上下互动、社会参与”的优化营商环境大工作格局，形成工作合力。继续优化企业开办流程，简化相关手续，企业开办时间压缩至1个工作日以内。全面推行企业、个体工商户、农民专业合作社网上在线自主申报，节省各类市场主体办事时间与人力成本。整合市场监管、公安、税务、银行等多部门力量，配备专职人员为企业开办提供“保姆式”服务，确保企业开办四个环节“一日办结”。在全疆率先推行“塔礼包”，为新开办企业免费刻制公司章、税务章、财务章、法人章，实现企业开办费用“零成本”，为推动塔城重点开发开放试验区建设和地区高质量发展提供强有力保障。截至目前，全地区为新开办企业发放“塔礼包”共23个。此项工作得到了自治区政务服务和公共资源交易中心的肯定。优化审批服务流程，在地、县（市）两级政务服务大厅全面推行《一次性告知制》《限时办结制》《服务承诺制》等工作制度，窗口人员责任意识、服务水平得到进一步强化，全地区行政许可事项承诺办理时限均在法定办理时限的基础上压减了70%以上，极大地方便了企业和群众。

（2）加快推进政务服务标杆大厅创建工作。通过优化调整窗口布局，合理划分企业注册、工程建设项目审批、住房公积金、办税业务及云办税、便民服务、休息等候专区等服务功能区域，着力实现各功能专区之间相互衔接、沟通顺畅工作目标，为办事企业和群众提供更加便捷优质服务。进一步完善服务满意度评价机制。充分运用窗口评价器、“二维码”、书面评价、意见箱、新疆政务服务“好差评”系统等评价渠道，对窗口办事服务和线上办理环节进行评价。不断优化政务服务办事环境。持续完善中心内外导向标识、安全标识、消防标识、无障碍标识，应急、服务标语等，为办事企业和群众提供精准引导。为办事群众配备休息座椅、填表台，并设置母婴室（女职工休息哺乳室）、免费茶吧，开通免费WIFI网络，打造便民图书角、增设自助充电桩、便民雨具，在每个办事窗口免费为群众提供手消液、老花镜、签字笔、胶棒、针线、尺子等便民设施设备，方便办事群众使用。拓宽政务服务监督渠道，延伸政务服务监督触角。为进一步提升政务服务监督实效和社会监督质效，制定出台特邀监督员选聘办法和相应工作制度，从具有广泛代表性、较强社会责任感、关心营商环境工作的党代表、人大代表、政协委员、社会组织、市场主体等社会各界人士中通过公开聘请和定向特聘相结合的方式聘请了11名政务服务特邀监督员，对地区各级政务服务场所进驻窗口单位和窗口工作人员政策落实、服务态度、服务效率等情况开展监督评议。设立24小时自助服务大厅。将社保、医保、公安、市场监督、水电气等功能进行全面整合，让群众享受到24小时“不打烊”的政务服务，切实增强企业和群众幸福感和获得感。

（3）由地区政资中心牵头组织地直各部门（单位）和各县（市）政务服务中心编制地区、县（市）政务服务事项清单。目前已完成地区本级行政权力事项583项、公共服务事项183项梳理建档工作，县（市）行政权力事项4256项，公共服务事项1582项的梳理工作已基本结束。

（4）梳理发布涉及人社、医保、市场监督、公安等部门“跨省通办”事项地区本级98项，各县（市）130项，办理“跨省通办”事项6万件次，认领各类电子证照630个、电子印章237枚，建立与疆内其他地（州）市和地区内各县（市）互通协作机制，推动更多高频政务服务事项实现“跨省通办”。将“一件事一次办”所涉及事项进行优化整合，在前期工作基础上，对地区和各县（市）“我要开餐厅”“我要办残疾证”等共计15个高频事项的“一件事一次办”主题集成服务进行再优化、再完善。积极推行政务服务事项网上办理模式。全地区在一体化平台上共发布依申请行政审批和公共服务事项4616个，可网办事项比例达97.6%，即办事项比例47.27%，网上办件38.1万件（次），累计上传历史证照33万件，平台个人和法人注册用户达74万个。按需规范对接政务数据，努力实现政务数据资源按需共享、统一流转、随时调用。申请政务数据资源接口31类，实际调用28类，完成5457个政务服务事项的3.7万条数据目录信息项编制上工作，实现目录资源等数据在地区与自治区平台之间共享交换。

3、资金投入和使用情况

- 资金投入情况：12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用项目资金投入情况：该项目年初预算数25.57万元，全年预算数25.57万元，实际总投入25.57万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。

资金使用情况：该项目年初预算数25.57万元，全年预算数25.57万元，全年执行数21.69万元，预算执行率为78.67%，主要用于12345政务服务便民热线平台购买服务、维修维护及电话网络费用。

- 项目绩效目标

- 总体目标

简化行政审批程序，规范行政行为，为人民群众提供高效、便捷服务。负责对地区各行政管理部门，服务机构进行工作协调、为公民、法人和其他社会组织提供行政许可、费行政许可、行政收费、便民等“一站式”服务。

- 阶段性目标

- 有效运用地区12345政务服务便民热线，规范“接诉即办”流程，为群众提供7×24小时全天候服务，及时回应群众求助事宜，全力当好疫情防控“总客服”。针对群众关心的问题，切实提高疫情防控等各类工单转派准确率和答复率。各承办部门（单位）快速接单、签收、办理和答复，全员快速运转，做到接诉即办。及时更新补充热线知识库，推送热点问题答复统一口径，实时更新。针对咨询类问题，耐心细致解答；针对求助及投诉类问题，接到办理回复后立即电话回访，确保处理结果落实到位，群众满意。针对疫情防控要求，编制地区12345政务服务热线每日疫情专报118期，为地委、行署科学决策提供参考依据，切实解决好企业群众的“急难愁盼”。全年共接听企业和群众来电9.62万通，接听率97.6%，办结率99.9%，回访满意率96.7%。其中自本轮疫情爆发以来，接听群众对来塔返塔防疫政策咨询、交通出行、核酸检测、医疗救助、物资保障等涉疫诉求共计31440件，办结31422件，办结率达99.94%，回访满意率达94.8%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象： 12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用

（2）绩效评价范围：
1.项目范围：12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用已完成，资金投入25.57万元，全年共接听企业和群众来电9.62万通，接听率97.6%，办结率99.9%，回访满意率96.7%。其中自本轮疫情爆发以来，接听群众对来塔返塔防疫政策咨询、交通出行、核酸检测、医疗救助、物资保障等涉疫诉求共计31440件，办结31422件，办结率达99.94%，回访满意率达94.8%。。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

·《项目支出绩效评价管理办法》；

·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用进行客观评价，最终评分结果为：总分为86.12分，绩效评级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2.立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3.绩效目标合理性：项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
6.资金分配合理性：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金25.57万元，预算资金25.57元，资金到位率100%。
    2.预算执行率：78.67%，年初预算数25.57万元，全年预算数25.57万元，全年执行数21.69万元，预算执行率为78.67%。
    3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
     4.管理制度健全性：塔城地区政务服务与公共资源交易中心已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。
    5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，塔城地区政务服务与公共资源交易中心严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、等相关资料分类归档，制度执行有效。

（三）项目产出情况

1.产出数量：数量指标：指标1：一体化政务服务在线平台，指标值：≥1个，实际完成值1个，指标完成率100%；指标2：推进政府购买公共服务数，指标值：≥1个，实际完成值1个，指标完成率100%。
2.产出质量：质量指标：指标1：提高窗口服务质量，指标值：≥90%，实际完成值90%，指标完成率100%.
3.产出时效：时效指标：指标1：资金到位及时率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%。指标2：一体化政务平台使用时间，指标值：2022年1月，实际完成值2022年1月，指标完成率100%。

4.产出成本：成本指标：指标1：维修（护）费，指标值：≤6万元，实际完成值2.12万元，指标完成率35.33%；指标2：邮电费，指标值：≤2万元，实际完成值2万元，指标完成率100%；指标3：委托业务费，指标值：≤17.57万元，实际完成值17.57万元，指标完成率100%。

（四）项目效益情况

（1）实施效益
经济效益指标：无
社会效益指标：评价指标“有效提升服务水平”，指标值：有效提升，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施100%。
评价指标“为妇女儿童创造良好的社会环境”，指标值：效果显著，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施100%。生态效益指标：无
可持续影响指标：评价指标“提升全区政务效能”，指标值：有效提升，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施100%。
（2）满意度
服务对象满意度指标：评价指标“群众对行政服务的满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：达成年度指标。通过政务服务热线平台评价方式进行考评评价，共计调查样本总量为31440件，有效调查31440件，办结31422件。其中，统计“满意”的平均值为94.8%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为78.67%，指标总体完成率为94.12%，二者之间的偏差值为15.45%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
为确保【12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用】项目顺利进行，提前做好【12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用】项目规划，将所列计划再三审核。在【12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用】项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。

七、有关建议

1、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

2、细化绩效目标编制工作，针对项目绩效设定的可量化的具体指标和预期产生的社会、经济效益，便于后期工作开展时清晰界定资金使用范围。加强项目后期管护，保障项目发挥最大效益。

八、其他需要说明的问题

无