塔城地区本级2022年重点项目

绩效评价报告

项目名称：塔城人才公寓楼建设及配套设施

项目单位：塔城地区机关事务管理局

评价机构：北京用友政务软件股份有限公司

2023年7月

塔城人才公寓楼建设及配套设施项目

绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于印发〈塔城地区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》系列文件的要求,受塔城地区财政局的委托，北京用友政务软件股份有限公司承担塔城人才公寓楼建设及配套设施项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合政策特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目立项的背景及目的

2019年7月14日至7月16日，对口支援新疆工作会议在新疆召开，中共中央政治局常委、中央新疆工作协调小组组长汪洋出席会议并讲话。他强调，对口援疆是国家战略，是实现新疆社会稳定与长治久安总目标的重要举措。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕新疆工作总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以经济发展和民生改善为基础，坚持以凝聚人心为目的，坚持全面援疆、精准援疆、长期援疆，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新新贡献力量。

汪洋强调，中国特色社会主义进入新时代，新疆工作也面临新形势新任务。对口援疆工作必须认真总结经验，坚持问题导向，不断提高综合效益。要突出抓好干部人才援疆，做到精准选派、科学使用，最大限度发挥作用。要着力促进各民族交往交流交融，支持内地与新疆各族群众多走动，推动新疆少数民族群众到内地交融发展。要把援疆工作作为锻炼和培养干部的平台，健全考核评价机制，加大关心关爱力度，让真情奉献、敢于担当者有干劲、有舞台。

2018年以来，辽宁第九批援疆工作队深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党中央治疆方略，贯彻落实第六次全国对口支援新疆工作会议和两省区对口支援工作座谈会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，将改善民生作为援疆工作主战场，用真情的投入赢得了塔城地区各族群众的称赞。塔城地区机关事务管理局按照第六次全国对口支援新疆工作会议和两省区对口支援工作座谈会会议精神、《印发地区援疆人才公寓建设协调会会议纪要的通知》、《建设项目立项通知书》，建设塔城人才公寓楼建设及配套设施项目，为留住人才，稳定人才队伍，解决人才团队的后顾之忧。

2.项目实施主体

塔城人才公寓楼建设及配套设施项目的实施主体是塔城地区机关事务管理局，其主要职责是（1）负责地区本级机关事务管理、保障、服务工作；根据党和国家、自治区党委和政府的有关政策、规章制度，研究制定地区机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。（2）负责地区本级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；负责地区本级机关周转房统一管理。（3）负责地区本级党政机关办公用房统一管理，指导监督下级党政机关办公用房管理；负责地区本级外来领导干部住房、公务人员政策性住房、周转房项目审核，集中建设和调配租用维修管理。（4）负责地区本级党政机关公务用车统一管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；会同相关单位拟订公务用车管理规章制度并组织实施。

3.项目主要内容

（1）项目建设用地面积33930平方米，总建筑面积29110平方米，配套水、电、暖等相关设施。

（2）项目预计建设公寓楼4栋，每栋公寓楼10层，共计160户，其中100平方米户型80户，130平方米20户，85平方米户型60户。

（3）建设附属餐厅和地下设施用户一栋。

（4）配套水电暖气设施，小区硬化、绿化、亮化及相关附属设施。

该项目建设期为2019年7月-2020年9月，由于2020年和2021年疫情原因，工人无法进出塔城，施工方建设停滞，2022年的主要建设内容为楼房主体建设、制作楼栋号、门牌号、施工图审查、安防信息化建设、防雷检测、结构实体检测、室内空气检测、换热站建设等。

4.项目的组织及管理

本项目涉及部门为塔城地区财政局、塔城地区机关事务管理局、新疆正塔建筑安装有限公司、塔城地区建筑材料预制构件质量检测中心站、乌鲁木齐金安北方科技发展有限公司。各部门主要职责如下：

塔城地区财政局：主要负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制定专项资金管理办法，根据专项资金预算和项目公示结果、实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效评价的监督检查。

塔城地区机关事务管理局：组织项目申报、公开招标、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理。组织编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作；负责制定项目实施方案；指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

新疆正塔建筑安装有限公司：按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

塔城地区建筑材料预制构件质量检测中心站:按照法律规定及合同约定组织完成工程主体结构建筑材料及现场检测、功能性检测，确保检测工作质量。

乌鲁木齐金安北方科技发展有限公司：按照法律规定及合同约定，严格按照施工图纸或按双方协商好的点位图以及操作规程进行安防监控、停车场道闸、门禁、弱电系统施工。

（二）项目资金情况

1.预算情况

该项目预算资金总额为425.57万元，其中财政资金425.57万元。实际到位资金425.57万元，其中财政资金425.57万元，资金到位率为100%。

2.预算执行情况

该项目实际支出资金总额为425.46万元，预算资金执行率为99.97%。详细资金支出明细见“表1-1：项目预算资金支出明细表”。

表1-1：项目预算资金支出明细表

单位：万元

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 合同金额 | 实际支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测费 | 塔城地区建筑材料预制构件质量检测中心站 | 23.70 | 23.70 |
| 2 | 施工费 | 新疆正塔建筑安装有限公司 | 4746.27 | 374.26 |
| 3 | 安防设备 | 乌鲁木齐金安北方科技发展有限公司 | 33.83 | 17.96 |
| 4 | 检测费 | 塔城地区居安室内环境检测有限公司 | 2.73 | 2.73 |
| 5 | 检测费 | 昌吉州吉云防雷技术服务有限公司塔城分公司 | 0.99 | 0.99 |
| 6 | 审图费 | 新疆润宏图工程技术咨询有限责任公司 | 0.46 | 0.46 |
| 7 | 审图费 | 新疆润宏图工程技术咨询有限责任公司 | 0.60 | 0.60 |
| 8 | 检测费 | 新疆睿邦恒诚建设工程检测技术服务有限责任公司 | 0.30 | 0.30 |
| 9 | 制作费 | 塔城市领钰广告装饰部 | 0.46 | 0.46 |
| 10 | 设备购置 | 山东华昱压力容器股份有限公司 | 46.90 | 4.00 |
| 合计 |  |  | 4856.23 | 425.46 |

（三）绩效目标

1.总体目标

塔城人才公寓楼建设是地委、行署关注民生、改善民生、构建和谐社会的重要举措。该项目的实施对解决在来地区工作的人才家庭住房问题，有助于改善和提高他们的生活水平，是政府履行住房保障职能的具体体现。

2.年度绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作楼号门牌号 | >=316个 |
|  |  | 安装换热站设备 | =1套 |
|  |  | 防雷装置检测 | >=19789平方米 |
|  |  | 安防信息设备采购 | >=33件 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% |
|  | 成本指标 | 各类检测费成本 | <=27.72万元 |
|  |  | 门牌制作成本 | <=0.46万元 |
|  |  | 图纸审查费 | <=1.06万元 |
|  |  | 采购设备成本 | <=21.97万元 |
|  |  | 工程进度款 | <=374.27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善干部生活条件 | 有所改善 |
|  | 可持续影响指标 | 正常使用年限 | >=30年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入住干部满意度 | >=95% |

二、评价工作简述

（一）评价目的与原则

1.评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，对财政项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.评价原则

依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》《关于印发〈塔城地区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》系列文件的要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合塔城人才公寓楼建设及配套设施项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

（二）评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际项目经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质

和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

1.定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。

2.定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》《关于印发＜自治区项目支出绩效目标设置指引＞的通知）文要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00％-80％（含）、80％-60％（含）、60％-0％合理确定分值，详细评价方法的应用如下：

立项依据充分性：比较法和文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配，分析立项依据充分性。

立项程序规范性：比较法合和文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法和因素分析法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法和因素分析法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：专项转移支付资金分配采取因素分析法，应当主要选取自然、经济、社会、绩效等客观因素，并在资金管理办法中明确相应的权重或标准。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。

资金到位率：比较法分析法，按资金到位的比例得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法分析法，按实际支出资金占实际到位资金的比例计算得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。

管理制度健全性：文献法、比较法和因素分析法等，通过查阅项目实施单位提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

其他定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

（三）评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效

目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按

照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、

项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、

过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到

效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、

严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通

过由基础表、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经

专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、

历史标准等制定。对于定性指标，一般通过访谈采集相关数

据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级

标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通

过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能

设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支岀绩效评价管理办法〉

的通知》《关于印发〈自治区本级财

政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包

括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整

的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为塔城地区财政局，受托方为北京用友政务软件股份有限公司。北京用友政务软件股份有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组员表

| 序号 | 姓名 | 本政策中角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒋秀兰 | 项目主评人 | 负责绩效评价过程指导 |
| 2 | 周扬 | 项目质控 | 负责评价方案，项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导 |
| 3 | 张雁群 | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料收集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责 |
| 4 | 陈雪 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |

2.评价进度

（1）前期准备（2023年5月10日-5月30日）。一是成立项目组，制定科学合理的工作实施方案，明确工作方法和步骤。二是各项目单位按照要求准备相关资料并提供给第三方机构。

（2）组织实施（2023年6月1日-20日）。一是对被评价项目单位提供的自评材料及其他佐证材料进行整理、分析。二是进行现场核查。首先听取项目执行单位工作情况介绍，其次根据绩效评价指标要求，按照具体情况开展现场评价工作。

（3）综合分析评价（2023年6月21日－7月5日）。结合实地评价有关情况，整理绩效评价所需基础资料和数据，按照既定工作实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对项目实施绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论和有关说明送达相关单位征求意见。

## （4）撰写绩效评价报告（2023年7月6日－7月25日）。绩效评价结束后，第三方机构应按要求提交绩效评价报告。绩效中心和财政局各业务科室应对第三方机构提交的绩效评价报告初稿进行审核，提出修改意见并反馈第三方机构。第三方机构根据审核意见进一步修改完善后，送达被评价项目单位征询意见。并将绩效评价报告并报送绩效中心。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对塔城人才公寓楼建设及配套设施项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为86.71分，评价等级为“良”，各部分得分情况详见下表。评分过程详见附件 1。

表3-1：塔城人才公寓楼建设及配套设施项目得分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 18.32 | 91.6% |
| 项目管理 | 20 | 19 | 95% |
| 项目产出 | 40 | 35.54 | 88.85% |
| 项目效益 | 20 | 13.85 | 69.25% |
| 合计 | 100 | 86.71 | 86.71% |

四、绩效评价分析

（一）决策情况分析（分值20分，得18.32分）

1.项目立项（分值6分，得6分）

（1）立项依据充分性（分值3分，得3分）

该项目立项符合国家法律法规，符合国家和自治区事业发展规划和相关政策,与部门职责范围相符，属于部门履职所需依据评分规则得3分。

（2）项目库建设规范性（分值3分，得3分）

该项目为续建项目，按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,依据评分规则得3分。

2.绩效目标（分值9分，得7.32分）

（1）绩效目标合理性（分值5分，得5分）

该项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分规则得5分。

（2）绩效指标明确性（分值4分，得2.32分）

经核实，该项目主要支出为项目工程款但数量指标的设置没有体现出项目施工的工作量；设置的绩效目标与年初项目测算表内容不一致，依据评分规则扣1.68分，得2.32分。

3.资金投入（分值5分，得5分）

（1）预算编制科学性（分值3分，得3分）

经核实，该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据较充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。依据评分规则得3分。

（2）资金分配合理性（分值2分，得2分）

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。依据评分规则得2分。

（二）项目管理（分值20分，得19分）

1.资金管理（分值12分，得11分）

（1）资金到位率（分值4分，得4分）

塔城人才公寓楼建设及配套设施项目，2022年应到位425.57万元，实际到位资金425.57万元，资金到位率100%。依据评分规则得4分 。

（2）预算执行率（分值4分，得4分）

塔城人才公寓楼建设及配套设施项目实际支出资金425.46万元，预算执行率为99.97%，依据评分规则得4分 。

（3）资金使用合规性（分值4分，得3分）

经核查，该项目付款审批未按照财务管理制度执行，在支付新疆润宏图工程技术咨询有限责任公司审图费5960元，支付山东华昱压力容器股份有限公司40000元，发票未经财务分管领导审核签字，依据评分规则扣1分，得3分。

2.组织实施（分值8分，得8分）

（1）管理制度健全性（分值4分，得4分）

塔城地区机关事务管理局制定了项目管理制度、资金使用审批程序和财务管理制度，制度内容符合项目管理、资金管理、收支管理等法律法规且具有可操作性。依据评分规则得4分 。

（2）制度执行有效性（分值4分，得4分）

该项目在实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定,依据评分规则得4分 。

（三）项目产出（分值40分，得35.54分）

1.产出数量（分值16分，得15.54分）

经核实，完成制作楼号门牌号280个，低于目标值316个，购置安装换热站设备1套，防雷装置检测面积19789平方米，采购安防设备33件，依据评分规则扣0.46分，得15.54分。

2.产出质量（分值4分，得0分）

经核查，该项目截止2022年12月31日未组织验收，依据评分规则扣4分，得0分。

3.产出时效（分值4分，得4分）

根据单位提供资料，该项目资金拨付及时率为100%，依据评分规则得4分。

4.产出成本（分值16分，得16分）

2022年“各类检测费”实际支出27.72万元，“门牌制作费”实际支出0.46万元，“图纸审查费”实际支出1.06万元，“采购设备”实际支出21.97万元，“工程进度款”实际支出374.27万元，所有成本指标均未超过合同金额，也未超概算，依据评分规则得16分。

（四）项目效益情况分析（分值 20分，得13.85分）

1.社会效益（分值7分，得7分）

经现场勘察调查，项目建成后可达到有效改善干部生活条件的目标，依据评分规则得7分。

2.可持续影响（分值8分，得5.6分）

经核实，该项目未组织项目验收，不能判定人才公寓楼正常使用年限为30年，结合项目提供资料判定部分达成年度指标，依据评分规则扣2.4分，得5.6分。

3.入住干部满意度（分值5分，得1.25分）

据回收的满意度调查问卷汇总结果显示，入住干部的满意度为80.32%，依据评分规则扣3.75分，得1.25分。

五、存在的问题建议

（一）项目决策方面问题

绩效目标设置不完整。产出指标缺少核心指标，不能完全体现项目的投入产出效果，该项目主要支出为项目工程款但数量指标的设置没有体现出项目施工的工作量。

（二）项目管理方面问题

1.付款审批流程未按照财务制度执行。在支付新疆润宏图工程技术咨询有限责任公司审图费5960元，支付山东华昱压力容器股份有限公司40000元，发票未经财务分管领导审批签字。

2.项目资金支付审批资料不全。资金支付审批资料中缺少已完工工程量清单、已完工工程量清单预算表及请款说明。

3.项目施工进度缓慢，延期交工两年之久。

该项目建设期为2019年7月-2020年9月，因受2020年度疫情影响，施工单位不能在约定的工期交工。经协商，塔城地区机关事务管理局与施工方于2020年12月2日签订了补充协议，将工程工期顺延至2021年10月30日交工。据核实，该项目于2022年9月30日交工。

（三）项目产出方面问题

项目自评与真实情况不符。经调查，塔城地区机关事务管理局在自评表中填报“制作楼号门牌号” “项目验收合格率”两个指标的完成情况与实际不相符。

六、意见建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标设置的科学性

针对部分绩效目标设置不够完整的问题，建议塔城地区机关事务管理局加强项目目标研究和学习，提升绩效目标管理水平。在项目申报阶段，认真研究项目特点，设置科学、合理的绩效目标。

（二）加强项目过程管理

建议塔城地区机关事务管理局加强项目过程管理，在项目实施过程中严格执行单位制定的各项规章制度。加强监管力度，持续监管好项目实施的各个环节。

（三）强化绩效管理责任意识，提高预算绩效管理能力

牢固树立绩效管理理念，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，加大绩效管理知识的培训力度，提升各单位对绩效理念的认知，进一步提高绩效工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现，持续监管好各个环节的正常开展，保障自评结果真实有效。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由塔城地区机关事务管理局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。